620200099/29062(5)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 15 мая 2024 г. № 221

г. Кызыл

Об итогах деятельности Министерства

топлива и энергетики Республики Тыва

за 2023 год и о приоритетных направлениях

деятельности на 2024 год

В соответствии со статьей 14 Закона Республики Тыва от 11 апреля   
2016 г. № 160-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию министра топлива и энергетики Республики Тыва Куулара Э.А. об итогах деятельности Министерства топлива и энергетики Республики Тыва за 2023 год.

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства топлива и энергетики Республики Тыва на 2024 год:

1) реализацию инвестиционных проектов в топливно-энергетическом комплексе;

2) повышение качества и надежности энергоснабжения потребителей;

3) повышение финансовой дисциплины предприятий топливно-энергетического комплекса и выработку рекомендаций по повышению эффективности деятельности предприятий;

4) реализацию мероприятий по снижению уровня загрязнения воздуха в агломерации г. Кызыла;

5) развитие кадрового потенциала топливно-энергетического комплекса;

6) совершенствование государственной информационной системы «Угольная продукция».

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности Министерства топлива и энергетики Республики Тыва на 2024 год.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва от 27 марта 2023 г. № 185 «Об итогах деятельности Министерства топлива и энергетики Республики Тыва за 2022 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2023 год».

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Лукина О.Н.

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва О. Сарыглар

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 15 мая 2024 г. № 221

**П Л А Н**

мероприятий по реализации приоритетных направлений

деятельности Министерства топлива и энергетики

Республики Тыва на 2024 год

| Наименование мероприятия | Сроки  реализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Реализация инвестиционных проектов в топливно-энергетическом комплексе | | | |
| Контроль реализации Комплексного плана реализации инвестиционных проектов в промышленной и социальной сферах на территории Республики Тыва, утверждённого Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Новаком от 13 июля 2022 г. № 8033п-П51 | 2021-2026 гг. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, ООО «Голевская горнорудная компания» (по согласованию), ООО «Лунсин» (по согласованию) | обеспечение электроснабжением Ак-Сугского горно-обогатительного комбината (ООО «Голевская горнорудная компания»), в том числе Тоджинского кожууна, к 2026 году суммарной мощностью 161 МВт;  обеспечение электроснабжением Кызыл-Таштыгского полиметаллического месторождения (ООО «Лунсин») к 2026 году мощностью 24 МВт;  обеспечение электроснабжением объектов капитально строительства Кызылской агломерации (нацпроект «Жилье») к 2026 году мощностью 34 МВт |
| 2. Повышение качества и надежности энергоснабжения потребителей | | | |
| 2.1. Сотрудничество с ООО «Сибирская генерирующая компания» по вопросу стратегии развития системы теплоснабжения г. Кызыла | 2024-2025 гг. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, АО «Кызылская ТЭЦ», мэрия г. Кызыла (по согласованию), администрация пгт. Каа-Хем (по согласованию) | заключение концессионного соглашения с АО «Кызылская ТЭЦ» и отнесение городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» и пгт. Каа-Хем к ценовой зоне теплоснабжения, с включением мероприятий, направленных на повышение надежности системы централизованного теплоснабжения г. Кызыла, а именно строительство тепловых сетей, реконструкция ветхих участков сетей, подключение новых объектов к централизованному теплоснабжению |
| 2.2. Проведение мероприятий по наладке гидравлического и температурного режима тепловых сетей г. Шагонара | сентябрь  2024 года | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | внедрение геоинформационной системы «Zulu» (моделирование инженерных коммуникаций) |
| 2.3. Проработка финансового механизма реализации проекта подключения труднодоступных населенных пунктов Монгун-Тайгинского и Тере-Хольского кожуунов Республики Тыва к Единой энергетической системе России | 2024 год | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, АО «Россети Сибирь Тываэнерго» | внедрение финансовой модели привлечения средств. Проведение сравнительного технико-экономического анализа вариантов технологического присоединения данных населенных пунктов и соответственно разработка финансового механизма реализации проекта |
| 2.4. Участие в федеральном проекте «Электромобиль и водородный автомобиль» государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики» | 2024 год | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | строительство до 4-х станций быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта на территории Республики Тыва;  увеличение популярности использования электро- и гибридных автомобилей в Республике Тыва;  улучшение климатического состояния, снижение выбросов парниковых газов и достижение углеродной нейтральности |
| 3. Повышение финансовой дисциплины предприятий топливно-энергетического комплекса  и выработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности предприятий | | | |
| Проведение мероприятий по повышению финансовой дисциплины предприятий топливно-энергетического комплекса и выработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности предприятий | 2024 год | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | повышение финансовой дисциплины предприятий и снижение финансовых рисков предприятий |

| Наименование мероприятия | Сроки  реализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Реализация мероприятий по снижению уровня загрязнения воздуха в агломерации г. Кызыла | | | |
| 4.1. Подготовка мероприятий по переводу частных домовладений с печного отопления на другие виды отопления (газовое, электрическое, с подключением к системе централизованного теплоснабжения) или комбинированное с твердотопливным котлом длительного горения | 2024 год | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва | снижение уровня выбросов вредных веществ в атмосферный воздух; модернизация промышленных предприятий и энергетических установок в условиях перехода на альтернативные виды топлива для снижения выбросов вредных веществ и повышения энергетической эффективности |
| 4.2. Актуализация топливно-энергетического баланса Республики Тыва и Генеральной схемы газоснабжения Республики Тыва на 2024 год | 2024 год | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | определение перспектив сбалансированного развития топливно-энергетического комплекса Республики Тыва для обеспечения прогнозной потребности региона в топливно-энергетических ресурсах на период до 2030 года, в том числе потребности в природном газе, и формирования на ее основе экономически и технически обоснованной региональной программы развития газификации до 2030 года |
| 5. Развитие кадрового потенциала топливно-энергетического комплекса | | | |
| Сотрудничество между Министерством топлива и энергетики Республики Тыва, Министерством образования Республики Тыва и ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» в области формирования и реализации образовательных программ в сфере топливно-энергетического комплекса | 2024 год | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию) | развитие кадрового потенциала топливно-энергетического комплекса |
| 6. Совершенствование государственной информационной системы «Угольная продукция» | | | |
| Совершенствование государственной информационной системы «Угольная продукция» | 2024 год | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | повышение эффективности государственной информационной системы с подключением к сервисам системы межведомственного электронного взаимодействия, а также созданием мобильного приложения для обеспечения комфортных условий для населения при использовании сервиса государственной информационной системы |