ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 26 января 2023 г. № 36

г. Кызыл

Об утверждении государственной программы

Республики Тыва «Модернизация систем

коммунальной инфраструктуры

Республики Тыва на 2023-2027 годы»

В целях повышения надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов на базе масштабной модернизации систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий, создания системы планирования развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#Par40) Республики Тыва «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2023-2027 годы» (далее – Программа).

2. Министерству финансов Республики Тыва при формировании проектов республиканского бюджета Республики Тыва на 2023-2027 годы включать [Программу](#Par40) в перечень государственных программ, подлежащих финансированию за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва, с ежегодным уточнением объема выделяемых на ее реализацию ассигнований.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва предусмотреть в местных бюджетах средства, необходимые для реализации [Программы](#Par40).

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утверждена

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 26 января 2023 г. № 36

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Республики Тыва «Модернизация систем коммунальной

инфраструктуры Республики Тыва на 2023-2027 годы»

**П А С П О Р Т**

государственной программы Республики Тыва

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры

Республики Тыва на 2023-2027 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование государственной Программы | - | государственная программа Республики Тыва «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2023-2027 годы» (далее – Программа) |
| Дата принятия решения о разработке Программы | - | поручение Президента Российской Федерации от 24 августа 2022 г. № Пр-1483ГС |
| Государственный заказчик-координатор Программы | - | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| Ответственный исполнитель Программы | - | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| Соисполнители Программы | - | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, муниципальные образования Республики Тыва |
| Участники Программы | - | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| Цели Программы | - | повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства |
| Задачи Программы | - | 1) повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва, сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов в коммунальном комплексе Республики Тыва;  2) обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста размера платы граждан за коммунальные услуги |
| Целевые показатели и индикаторы Программы | - | 1) увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг;  2) увеличение протяженности замены инженерных сетей;  3) снижение аварийности коммунальной инфраструктуры |
| Планы мероприятий с указанием сроков реализации | - | план мероприятий Программы приведен в приложении № 5 |
| Этапы и сроки реализации Программы | - | Программа реализуется в два этапа:  первый этап – 2023-2024 годы;  второй этап – 2025-2027 годы |
| Объемы финансирования Программы | - | общий объем финансирования мероприятий Программы за счет всех источников финансирования составляет 616 727,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2023 г. – 122 539,00 тыс. рублей;  в 2024 г. – 494 188,00 тыс. рублей;  в 2025 г. – 000,00 тыс. рублей;  в 2026 г. – 000,00 тыс. рублей;  в 2027 г. – 000,00 тыс. рублей.  По источникам финансирования:  Средства ППК «Фонд развития территорий» – 508800,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2023 г. – 117 400,00 тыс. рублей;  в 2024 г. – 391 400,00 тыс. рублей;  в 2025 г. – 000,00 тыс. рублей;  в 2026 г. – 000,00 тыс. рублей;  в 2027 г. – 000,00 тыс. рублей.  республиканский бюджет – 5139,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2023 г. – 5139,00 тыс. рублей;  в 2024 г. – 000,00 тыс. рублей;  в 2025 г. – 000,00 тыс. рублей;  в 2026 г. – 000,00 тыс. рублей;  в 2027 г. – 000,00 тыс. рублей.  внебюджетные средства – 102 788,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2023 г. – 000,00 тыс. рублей;  в 2024 г. – 102 788,00 тыс. рублей;  в 2025 г. – 000,00 тыс. рублей;  в 2026 г. – 000,00 тыс. рублей;  в 2027 г. – 000,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | 1) численность населения Республики Тыва, для которого улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг, к 2027 году 10347 чел.;  2) протяженность замененных инженерных сетей к 2027 году 31,64 км;  3) снижение аварийности коммунальной инфраструктуры к 2027 году до 312 шт. |

I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния

Характеристика текущего технического состояния

систем теплоснабжения, централизованных систем

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

На территории Республики Тыва в сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществляют деятельность 65 предприятий и организаций. В их числе 13 малых котельных, 6 организаций водоснабжения и водоотведения, 50 организаций по обслуживанию многоквартирных домов, включая управляющие компании, и товарищества собственников жилья.

Физический износ объектов коммунальной инфраструктуры составляет в среднем 77 процентов: износ тепловых сетей 75 процентов, сетей водоснабжения 80 процентов, сетей водоотведения 75 процентов.

Требуют немедленной перекладки около 50 процентов теплопроводов, 45 процентов сетей водоснабжения и 60 процентов сетей канализации, в муниципальных образованиях республики в модернизации нуждаются малые котельные, а также необходимо проектирование и строительство очистных сооружений в муниципальных образованиях.

Основными проблемами объектов систем теплоснабжения коммунального комплекса республики являются:

- высокие издержки производства на подавляющем большинстве энергоснабжающих предприятий;

- дефицит оборотных средств и инвестиций для модернизации оборудования и технического переоснащения систем теплоснабжения, износ которых составляет 60-70 процентов;

- потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя в тепловых сетях превышают нормативные значения (более 18 процентов);

- большая кредиторская задолженность предприятий коммунального хозяйства республики;

- в недостаточном объеме предусматриваются средства на капитальный ремонт и подготовку объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону.

Протяженность канализационных сетей в целом по республике составляет 172,5 км. Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении канализационных сетей составляет 84,0 процента. Удельный вес жилой площади, оборудованной канализацией, составляет 36,8 процента от общей площади жилищного фонда республики.

Основными причинами ненормативной очистки являются: перегрузка очистных сооружений по гидравлике, моральное и физическое старение канализационных очистных сооружений и сетей канализации. Отсутствие необходимых финансовых средств у предприятий жилищно-коммунального хозяйства не позволяет осуществлять в должной мере эксплуатацию физически устаревших водопроводных и канализационных сетей.

II. Основные цели, задачи и этапы реализации Программы

Основные цели Программы:

1) повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

2) модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения поставленных целей планируется решение следующих задач:

1) снижение монополизации и повышение конкурентоспособности сферы жилищно-коммунального хозяйства ([Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=129335&date=17.10.2022) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»), отвечающих требованиям энергоэффективности и экологичности;

2) внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий;

3) повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов на базе масштабной модернизации систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий, создания системы планирования развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

4) формирование системы государственной поддержки для развития и модернизации коммунальной инфраструктуры в городах и сельских поселениях;

5) формирование в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в рамках государственно-частных партнерств, включая формирование эффективной системы тарифного регулирования;

6) развитие систем централизованного, автономного и нецентрализованного водоснабжения и водоотведения на базе новых технологий и оборудования в городах и поселениях, где существуют проблемы с обеспечением населения питьевой водой.

Сроки реализации Программы – 2023-2027 годы. Программа реализуется в 2 этапа:

- первый этап – 2023-2024 годы;

- второй этап – 2025-2027 годы.

III. Система (перечень) программных мероприятий

сроки их реализации и ожидаемые результаты

Обоснование включаемого в Программу перечня объектов

Программой предусмотрена реализация 6 мероприятий, из них:

- по сфере реализации «водоснабжение» – 2 мероприятия по реконструкции;

- по сфере реализации «водоотведение» – 1 мероприятие по реконструкции;

- по сфере реализации «теплоснабжение» – 3 мероприятия по реконструкции.

Характеристики объектов представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.

В Программу включены мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с учетом следующих критериев:

- объекты имеют высокий физический износ, в связи с чем требуют модернизации в приоритетном порядке;

- на объектах коммунальной инфраструктуры, подлежащих модернизации, наблюдается наибольшее количество аварий и инцидентов;

- мероприятия Программы отвечают требованиям Правил предоставления ППК «Фонд развития территорий» финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств ППК «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы;

- реализация включенных мероприятий позволит обеспечить достижение целевых показателей;

- мероприятия отвечают требованию по направлению не менее 90 процентов средств финансовой поддержки на линейные объекты;

- мероприятия отвечают требованию по сроку реализации, который не превышает двух лет;

- мероприятия отвечают требованию по предельному объему средств финансовой поддержки, направляемому на реализацию мероприятий в отношении линейных объектов, исходя из установленного показателя 16 700,0 тыс. рублей на 1 км;

- срок реализации мероприятий Программы не превышает двух лет.

Целевые показатели реализации Программы (увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, увеличение протяженности замены инженерных сетей, снижение аварийности коммунальной инфраструктуры) рассчитываются в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, утвержденными президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации (протокол от 22 декабря 2022 г. № 88) (далее – методические рекомендации).

Целевые показатели рассчитываются в виде прогнозных значений таких показателей на каждый год и на период реализации Программы до 2027 года в целом.

Перечень и значения целевых показателей приведены в приложении № 3 к Программе. Динамика достижения целевых показателей приведена в приложении № 4 к Программе.

IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Обоснование потребности в объеме средств

финансовой поддержки, объеме долевого

финансирования за счет средств республиканского

бюджета Республики Тыва, средств местных

бюджетов с учетом планируемых направлений

использования указанных средств и привлечения

внебюджетных средств

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Источниками финансирования расходов на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в рамках реализации Программы являются:

- средства Фонда;

- средства консолидированного бюджета Республики Тыва, в том числе средства республиканского бюджета;

- средства внебюджетных источников.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджетов разных уровней.

Предельная стоимость мероприятий Программы определяется на основании предварительного расчета стоимости с использованием сметных норм, стоимости проектов-аналогов, укрупненных нормативов цены строительства.

Обоснование потребности в объеме средств Фонда, объеме долевого финансирования за счет средств Фонда, республиканского бюджета Республики Тыва, внебюджетных источников за период 2023-2027 годов представлено в приложениях № 1 и № 2 к Программе.

V. Трудовые ресурсы

В результате реализации Программы будет обеспечено повышение эффективности и надежности оказываемых населению и организациям жилищно-коммунальных услуг, комфортность и безопасность условий проживания. Будут созданы дополнительные временные (сезонные) рабочие места. Всего при исполнении мероприятий Программы до 2027 года планируется трудоустроить 200 граждан.

### VI. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предполагает утверждение ответственных за:

- реализацию Программы в целом, достижение ее целей, задач, индикаторов, показателей и мероприятий;

- координацию деятельности организаций и муниципальных образований, участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий;

- реализацию каждого мероприятия Программы и, соответственно, реализацию Программы в целом;

- финансирование программных мероприятий;

- мониторинг реализации Программы;

- формирование отчетности о ходе реализации Программы.

Отчетность о ходе реализации Программы с указанием достижения целевых индикаторов представляется в Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва согласно формам представления отчетности в соответствии с приложениями к [Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва](https://docs.cntd.ru/document/424074796#1NR4JHR), утвержденному [постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 259](https://docs.cntd.ru/document/424074796).

План реализации Программы представлен в приложении № 5 к Программе.

### VII. Оценка социально-экономической

### эффективности и экологических последствий

### от реализации программных заданий

Программа обеспечит выполнение социальных обязательств государственной политики перед населением Республики Тыва:

1) повышение качества предоставляемых коммунальных услуг предприятиями коммунального комплекса в муниципальных образованиях за счет обновления техники;

2) повышение эффективности и надежности функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства республики;

3) увеличение уровня оснащенности предприятий коммунального хозяйства;

4) снижение числа безработных граждан, состоящих на учете.

Экологическая эффективность Программы обеспечивается путем реализации заложенных в инвестиционные проекты технических и технологических решений, соответствующих современным требованиям. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части защиты окружающей среды осуществляется при проведении экологической экспертизы проектов, которая входит в состав государственной экспертизы проектов.

VIII. Связь с иными региональными программами,

отраслевыми государственными программами

Республики Тыва, в том числе связь мероприятий

Программы с региональными программами

капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах, формированию

комфортной городской среды, комплексному

развитию территорий, развитию транспортных систем

Программа синхронизирована с государственными программами Республики Тыва «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва на 2014-2043 годы».

IX. Связь и синхронизация мероприятий и параметров

финансового обеспечения с государственными

программами Российской Федерации

и федеральными проектами

Перечень объектов Программы сформирован с учетом реконструкции и строительства объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», республиканской адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Тыва, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

X. Сведения о порядке осуществления мониторинга

и контроля за реализацией Программы

Мониторинг реализации Программы и выполнения условий предоставления финансовой поддержки, в том числе в части объемов финансового обеспечения Программы за счет различных источников финансового обеспечения, осуществляется Фондом в порядке, установленном Фондом по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

XI. Сведения о количестве многоквартирных домов

на территории Республики Тыва, в отношении которых

в соответствии с абзацем четвертым подпункта «б»

пункта 8 Правил планируется установка коллективных

(общедомовых) приборов учета в целях обеспечения

расчетов за коммунальные ресурсы с их использованием

не менее 90 процентов многоквартирных домов,

технологически связанных с реализованным мероприятием,

в году, следующим за годом завершения соответствующих

мероприятий региональной программы

В целях исполнения абзаца четвертого подпункта «б» пункта 8 Правил предоставления ППК «Фонд развития территорий» финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств ППК «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы по осуществлению расчетов за коммунальные ресурсы с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета в не менее чем 90 процентов многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, подключенных (технологически присоединенных) к объектам коммунальной инфраструктуры, в отношении которых реализуются мероприятия Программы планируется установка коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах.

Установку коллективных (общедомовых) приборов учета планируется осуществить в рамках реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме или в рамках реализации инвестиционных и производственных программ ресурсоснабжающих организаций.

Количество многоквартирных домов, планируемых к оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета определяется с учетом сведений ресурсоснабжающих организаций, сведениями по оснащенности многоквартирных домов общедомовыми приборами учета в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и планов мероприятий ресурсно-снабжающих организаций по оснащению многоквартирных домов такими приборами учета.

Приложение № 1

к государственной программе

Республики Тыва «Модернизация систем

коммунальной инфраструктуры

Республики Тыва на 2023-2027 годы»

**ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ**

государственной программы Республики Тыва

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры

Республики Тыва на 2023-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального  образования | Наименование  мероприятия | Наименование объекта, в отношении которого реализуется мероприятие | Вид объекта, подлежащего модернизации | Вид работ по объекту | Форма  собственно­сти | Мощность, произво­дительность, протяженность объекта | | Предельная (плановая) стоимость строительства (капитального ремонта) | | Участник, реализующий мероприятие |
| единица измерения | значение | всего, тыс. | в т.ч. средства финансовой поддержки, тыс. |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по Республике Тыва | | | | | |  |  | 616727 | 508800 |  |
| Итого по сфере реализации «водоснабжение» | | | | | |  |  | 277763 | 229193 |  |
| Итого по муниципальному образованию: г. Кызыл | | | | | |  |  | 117174 | 96664 |  |
| 1. г. Кызыл | Реконструкция участка трубопровода системы холодного водоснабжения г. Кызыла, от Левобережного водозабора до колодца вблизи дома № 85 по ул. Ленина | участок трубопровода системы холодного водоснабжения г. Кызыла, от Левобережного водозабора до колодца вблизи дома № 85 по ул. Ленина | линейный | реконструкция | государственная | км | 6 | 117174 | 96664 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| Итого по муниципальному образованию: г. Шагонар | | | | | |  |  | 160589 | 132529 |  |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. г. Шагонар | Реконструкция трубопроводов системы водоснабжения г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна по улицам Сельская, Юбилейная, Улуг-Хемская, Саяно-Шушенская, Рабочая, Гагарина, Фестивальная, Октябрьская | трубопроводы системы водоснабжения г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна по улицам Сельская, Юбилейная, Улуг-Хемская, Саяно-Шушенская, Рабочая, Гагарина, Фестивальная, Октябрьская | линейный | реконструкция | государственная | км | 9,5 | 160589 | 132529 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| Итого по сфере реализации «водоотведение» | | | | | |  |  | 117165 | 96660 |  |
| Итого по муниципальному образованию: г. Шагонар | | | | | |  |  | 117165 | 96660 |  |
| 3. г. Шагонар | Реконструкция трубопроводов системы водоотведения г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна по улицам Горная, Улуг-Хемская, Саяно-Шушенская, Новоселов, Гагарина, Фестивальная, Студенческая, Енисейская, Октябрьская | трубопроводы системы водоотведения г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна по улицам Горная, Улуг-Хемская, Саяно-Шушенская, Новоселов, Гагарина, Фестивальная, Студенческая, Енисейская, Октябрьская | линейный | реконструкция | государственная | км | 6 | 117165 | 96660 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| Итого по сфере реализации «теплоснабжение» | | | | | |  |  | 221799 | 182947 |  |
| Итого по муниципальному образованию: г. Кызыл | | | | | |  |  | 221799 | 182947 |  |
| 4. г. Кызыл | Реконструкция участка тепловых сетей г. Кызыла от тепловой камеры ТК-211 до ЦТП 41 | участок тепловых сетей г. Кызыла от тепловой камеры ТК-211 до ЦТП 41 | линейный | реконструкция | государственная | км | 4,14 | 80199 | 66169 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| 5. г. Кызыл | Реконструкция участка тепловых сетей г. Кызыла от тепловой камеры ТК-207 до ЦТП 85 и переподключение абонентов | участок тепловых сетей г. Кызыла от тепловой камеры ТК-207 до ЦТП 85 и переподключение абонентов | линейный | реконструкция | государственная | км | 4,7 | 92463 | 76275 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. г. Кызыл | Строительство тепловых сетей от тепловой камеры вблизи ДК Енисей (г. Кызыл, ул. Набережная, д. 80) до котельной по адресу: г. Кызыл, ул. Набережный переулок, д. 1 (подключение котельной АТП-3) | тепловые сети от тепловой камеры вблизи ДК Енисей (г. Кызыл, ул. Набережная, д. 80) до котельной по адресу: г. Кызыл, ул. Набережный переулок, д. 1 (подключение котельной АТП-3) | линейный | реконструкция | государственная | км | 1,3 | 49137 | 40503 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |

Приложение № 2

к государственной программе

Республики Тыва «Модернизация систем

коммунальной инфраструктуры

Республики Тыва на 2023-2027 годы»

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

реализации государственной программы Республики Тыва

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры

Республики Тыва на 2023-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципального  образования | Наименование  мероприятия | Источники  финансового  обеспечения | | За период реализации  программы | | | 2023 год | | | 2024 год | | |
| всего | ПД | СМР | Всего | ПД | СМР | Всего | ПД | СМР |
| тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. | тыс. |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по Республике Тыва | | общая стоимость | | 616727 | 30832 | 585895 | 122539 | 30832 | 91707 | 494188 |  | 494188 |
| в том числе: | СФ <1> | 508800 | 30832 | 477968 | 117400 | 30832 | 86568 | 391400 |  | 391400 |
| БС <2> | 5139 |  | 5139 | 5139 |  | 5139 |  |  |  |
| МБ <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ <4> | 102788 |  |  |  |  |  | 102788 |  | 102788 |
| Итого по сфере реализации «водоснабжение»: | | общая стоимость | | 277763 | 14105 | 263658 | 55377 | 14105 | 41272 | 222386 |  | 222386 |
| в том числе: | СФ <1> | 229193 | 14105 | 215088 | 53063 | 14105 | 38958 | 176130 |  | 176130 |
| БС <2> | 2314 |  | 2314 | 2314 |  | 2314 |  |  |  |
| МБ <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ <4> | 46256 |  |  |  |  |  | 46256 |  | 46256 |
| Итого по муниципальному образованию, г. Кызыл | | общая стоимость | | 117174 | 5847 | 111327 | 23276 | 5847 | 17429 | 93898 |  | 93898 |
| в том числе: | СФ <1> | 96664 | 5847 | 90817 | 22298 | 5847 | 16451 | 74366 |  | 74366 |
| БС <2> | 978 |  | 978 | 978 |  | 978 |  |  |  |
| МБ <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ <4> | 19532 |  | 19532 |  |  |  | 19532 |  | 19532 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. г. Кызыл | Реконструкция участка трубопровода системы холодного водоснабжения г. Кызыла, от Левобережного водозабора до колодца вблизи дома № 85 по ул. Ленина | общая стоимость | | 117174 | 5847 | 111327 | 23276 | 5847 | 17429 | 93898 |  | 93898 |
| в том числе: | СФ <1> | 96664 | 5847 | 90817 | 22298 | 5847 | 16451 | 74366 |  | 74366 |
| БС <2> | 978 |  | 978 | 978 |  | 978 |  |  |  |
| МБ <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ <4> | 19532 |  | 19532 |  |  |  | 19532 |  | 19532 |
| Итого по муниципальному образованию, г. Шагонар | | общая стоимость | | 160589 | 8258 | 152331 | 32101 | 8258 | 23843 | 128488 |  | 128488 |
| в том числе | СФ | 132529 | 8258 | 124271 | 30765 | 8258 | 22507 | 101764 |  | 101764 |
| БС | 1336 |  | 1336 | 1336 |  | 1336 |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ | 26724 |  | 26724 |  |  |  | 26724 |  | 26724 |
| 2. г. Шагонар | реконструкция трубопроводов системы водоснабжения г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна по улицам Сельская, Юбилейная, Улуг-Хемская, Саяно-Шушенская, Рабочая, Гагарина, Фестивальная, Октябрьская | общая стоимость | | 160589 | 8258 | 152331 | 32101 | 8258 | 23843 | 128488 |  | 128488 |
| в том числе: | СФ <1> | 132529 | 8258 | 124271 | 30765 | 8258 | 22507 | 101764 |  | 101764 |
| БС <2> | 1336 |  | 1336 | 1336 |  | 1336 |  |  |  |
| МБ <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ <4> | 26724 |  | 26724 |  |  |  | 26724 |  | 26724 |
| Итого по сфере реализации «водоотведение»: | | общая стоимость | | 117165 | 5847 | 111318 | 23270 | 5847 | 17423 | 93895 |  | 93895 |
| в том числе: | СФ <1> | 96660 | 5847 | 90813 | 22294 | 5847 | 16447 | 74366 |  | 74366 |
| БС <2> | 976 |  | 976 | 976 |  | 976 |  |  |  |
| МБ <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ <4> | 19529 |  | 19529 |  |  |  | 19529 |  | 19529 |
| Итого по муниципальному образованию, г. Шагонар | | общая стоимость | | 117165 | 5847 | 111318 | 23270 | 5847 | 17423 | 93895 |  | 93895 |
| в том числе: | СФ <1> | 96660 | 5847 | 90813 | 22294 | 5847 | 16447 | 74366 |  | 74366 |
| БС <2> | 976 |  | 976 | 976 |  | 976 |  |  |  |
| МБ <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ <4> | 19529 |  | 19529 |  |  |  | 19529 |  | 19529 |
| 3. г. Шагонар | Реконструкция трубопроводов системы водоотведения г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна по улицам Горная, Улуг-Хемская, Саяно-Шушенская, Новоселов, Гагарина, Фестивальная, Студенческая, Енисейская, Октябрьская | общая стоимость | | 117165 | 5847 | 111318 | 23270 | 5847 | 17423 | 93895 |  | 93895 |
| в том числе: | СФ <1> | 96660 | 5847 | 90813 | 22294 | 5847 | 16447 | 74366 |  | 74366 |
| БС <2> | 976 |  | 976 | 976 |  | 976 |  |  |  |
| МБ <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ <4> | 19529 |  | 19529 |  |  |  | 19529 |  | 19529 |
| Итого по сфере реализации «теплоснабжение» | | общая стоимость | | 221799 | 10880 | 210919 | 43892 | 10880 | 33012 | 177907 |  | 177907 |
| в том числе: | СФ <1> | 182947 | 10880 | 172067 | 42043 | 10880 | 31163 | 140904 |  | 140904 |
| БС <2> | 1849 |  | 1849 | 1849 |  | 1849 |  |  |  |
| МБ <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ <4> | 37003 |  | 37003 |  |  |  | 37003 |  | 37003 |
| Итого по муниципальному образованию, г. Кызыл | | общая стоимость | | 221799 | 10880 | 210919 | 43892 | 10880 | 33012 | 177907 |  | 177907 |
| в том числе: | СФ <1> | 182947 | 10880 | 172067 | 42043 | 10880 | 31163 | 140904 |  | 140904 |
| БС <2> | 1849 |  | 1849 | 1849 |  | 1849 |  |  |  |
| МБ <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ <4> | 37003 |  | 37003 |  |  |  | 37003 |  | 37003 |
| 4. г. Кызыл | Реконструкция участка тепловых сетей г. Кызыла от тепловой камеры ТК-211 до ЦТП 41 | общая стоимость | | 80199 | 4034 | 76165 | 15955 | 4034 | 11921 | 64244 |  | 64244 |
| в том числе: | СФ <1> | 66169 | 4034 | 62135 | 15287 | 4034 | 11253 | 50882 |  | 50882 |
| БС <2> | 668 |  | 668 | 668 |  | 668 |  |  |  |
| МБ <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ <4> | 13362 |  | 13362 |  |  |  | 13362 |  | 13362 |
| 5. г. Кызыл | Реконструкция участка тепловых сетей г. Кызыла от тепловой камеры ТК-207 до ЦТП 85 и переподключение абонентов | общая стоимость | | 92463 | 4580 | 87883 | 18335 | 4580 | 13755 | 74128 |  | 74128 |
| в том числе: | СФ <1> | 76275 | 4580 | 71695 | 17565 | 4580 | 12985 | 58710 |  | 58710 |
| БС <2> | 770 |  | 770 | 770 |  | 770 |  |  |  |
| МБ <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ <4> | 15418 |  | 15418 |  |  |  | 15418 |  |  |
| 6. г. Кызыл | Строительство тепловых сетей от тепловой камеры вблизи ДК Енисей (г. Кызыл, ул. Набережная, д. 80) до котельной по адресу: г. Кызыл, ул. Набережный переулок, д. 1 (подключение котельной АТП-3) | общая стоимость | | 49137 | 2266 | 46871 | 9602 | 2266 | 7336 | 39535 |  | 39535 |
| в том числе: | СФ <1> | 40503 | 2266 | 38237 | 9191 | 2266 | 6925 | 31312 |  | 31312 |
| БС <2> | 411 |  | 411 | 411 |  | 411 |  |  |  |
| МБ <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ <4> | 8223 |  | 8223 |  |  |  | 8223 |  | 8223 |

Приложение № 3

к государственной программе

Республики Тыва «Модернизация систем

коммунальной инфраструктуры

Республики Тыва на 2023-2027 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ**

целевых показателей государственной программы

Республики Тыва «Модернизация систем коммунальной

инфраструктуры Республики Тыва на 2023-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование цели, показателя Программы | Единица  измерения | Значение показателя Программы по годам | | | | | |
| 2022  (прогноз) | плановый период (прогноз) | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Цель: повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг | | | | | | | |
| 1. Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | человек | 0 | 0 | 10347 | 10347 | 10347 | 10347 |
| 2. Увеличение протяженности замены инженерных сетей | км | 0,00 | 0 | 31,64 | 31,64 | 31,64 | 31,64 |
| 3. Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | шт. | 348 | 348 | 339 | 330 | 321 | 312 |

Приложение № 4

к государственной программе

Республики Тыва «Модернизация систем

коммунальной инфраструктуры

Республики Тыва на 2023-2027 годы»

**ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

при реализации государственной программы Республики Тыва

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры

Республики Тыва на 2023-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципального  образования | Наименование  мероприятия | Сфера  реализации | Протяженность замены инженерных сетей | | | | | | Увеличение численности населения, для которого  улучшится качество услуг | | | | | | |
| всего | график достижения целевого показателя | | | | | всего | график достижения целевого показателя | | | | | |
| 2023 год | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
| км | км | км | км | км | км | человек | человек | человек | человек | человек | человек | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Итого по Республике Тыва | | | 31,64 |  | 31,64 |  |  |  | 10347 |  | 10347 |  |  |  |
| Итого по сфере реализации «водоснабжение» | | | 15,5 |  | 15,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по сфере реализации «водоотведение» | | | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по сфере реализации «теплоснабжение» | | | 10,14 |  | 10,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию, г. Кызыл | | | 16,14 |  | 16,14 |  |  |  | 5278 |  | 5278 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию, г. Шагонар | | | 15,5 |  | 15,5 |  |  |  | 5069 |  | 5069 |  |  |  |
| 1. г. Кызыл | Реконструкция участка трубопровода системы холодного водоснабжения г. Кызыла, от Левобережного водозабора до колодца вблизи дома № 85 по ул. Ленина | водоснабжение | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2. г. Кызыл | Реконструкция участка тепловых сетей г. Кызыла от тепловой камеры ТК-211 до ЦТП 41 | теплоснабжение | 4,14 |  | 4,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3. г. Кызыл | Реконструкция участка тепловых сетей г. Кызыла от тепловой камеры ТК-207 до ЦТП 85 и переподключение абонентов | теплоснабжение | 4,7 |  | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. г. Кызыл | Строительство тепловых сетей от тепловой камеры вблизи ДК Енисей (г. Кызыл, ул. Набережная, д. 80) до котельной по адресу: г. Кызыл, ул. Набережный переулок, д. 1 (подключение котельной АТП-3) | теплоснабжение | 1,3 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. г. Шагонар | Реконструкция трубопроводов системы водоснабжения г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна по улицам Сельская, Юбилейная, Улуг-Хемская, Саяно-Шушенская, Рабочая, Гагарина, Фестивальная, Октябрьская | водоснабжение | 9,5 |  | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. г. Шагонар | Реконструкция трубопроводов системы водоотведения г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна по улицам Горная, Улуг-Хемская, Саяно-Шушенская, Новоселов, Гагарина, Фестивальная, Студенческая, Енисейская, Октябрьская | теплоснабжение | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к государственной программе

Республики Тыва «Модернизация систем

коммунальной инфраструктуры

Республики Тыва на 2023-2027 годы»

**П Л А Н**

реализации государственной программы Республики Тыва

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры

Республики Тыва на 2023-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Наименование мероприятия | Дата заключения контракта на выполнение проектных работ | Дата заключение контракта, предметом которого является одновременное выполнение проектных и строительно-монтажных работ | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Дата заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ, работ по капитальному ремонту | Дата завершения работ | Дата ввода объекта в  эксплуатацию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. г. Кызыл | Реконструкция участка трубопровода системы холодного водоснабжения г. Кызыла, от Левобережного водозабора до колодца вблизи дома № 85 по ул. Ленина | не требуется | 01.03.2023 | 01.07.2023 | не требуется | 30.10.2024 | 01.12.2024 |
| 2. г. Кызыл | Реконструкция участка тепловых сетей г. Кызыла от тепловой камеры ТК-211 до ЦТП 41 | не требуется | 01.03.2023 | 01.07.2023 | не требуется | 30.10.2024 | 01.12.2024 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. г. Кызыл | Реконструкция участка тепловых сетей г. Кызыла от тепловой камеры ТК-207 до ЦТП 85 и переподключение абонентов | не требуется | 01.03.2023 | 01.07.2023 | не требуется | 30.10.2024 | 01.12.2024 |
| 4. г. Кызыл | Строительство тепловых сетей от тепловой камеры вблизи ДК Енисей (г. Кызыл, ул. Набережная, д. 80) до котельной по адресу: г. Кызыл, ул. Набережный переулок, д. 1 (подключение котельной АТП-3) | не требуется | 01.03.2023 | 01.07.2023 | не требуется | 30.10.2024 | 01.12.2024 |
| 5. г. Шагонар | Реконструкция трубопроводов системы водоснабжения г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна по улицам Сельская, Юбилейная, Улуг-Хемская, Саяно-Шушенская, Рабочая, Гагарина, Фестивальная, Октябрьская | не требуется | 01.03.2023 | 01.07.2023 | не требуется | 30.10.2024 | 01.12.2024 |
| 6. г. Шагонар | Реконструкция трубопроводов системы водоотведения г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна по улицам Горная, Улуг-Хемская, Саяно-Шушенская, Новоселов, Гагарина, Фестивальная, Студенческая, Енисейская, Октябрьская | не требуется | 01.03.2023 | 01.07.2023 | не требуется | 30.10.2024 | 01.12.2024 |