ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 25 сентября 2020 г. № 417-р

г. Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по реализации**

**мероприятий регионального проекта**

**«Формирование комфортной городской среды»**

**на территории Республики Тыва в 2021 году**

В целях реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Тыва в 2021 году:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Тыва в 2021 году» (далее – план мероприятий).

2. Определить Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва органом исполнительной власти Республики Тыва, ответственным за исполнение плана мероприятий.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва:

обеспечить реализацию плана мероприятий;

разработать и утвердить планы мероприятий («дорожные карты») по реализации плана мероприятий по каждому объекту благоустройства в 2021 году.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 25 сентября 2020 г. № 417-р

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

(«дорожная карта») по реализации регионального проекта «Формирование

комфортной городской среды» на территории Республики Тыва в 2021 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта (программы) с реквизитами Соглашения | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | | Ответственные за  исполнение |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Формирование комфортной городской среды, соглашение от 14 сентября 2020 г.  № 069-09-2021-080, заключенное между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Тыва | 1) внесение изменений в государственную программу Республики Тыва «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 4 сентября 2017 г. № 398 | 31.08.2020 | 20.09.2020 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| 2) актуализация муниципальных программ формирования современной городской среды | 10.09.2020 | 25.09.2020 | органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию) |
| 3) заключение соглашений с муниципальными образованиями в ГИИС «Электронный бюджет» о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | 25.09.2020 | 28.09.2020 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 4) утверждение дизайн-проектов объектов благоустройства 2021 года | 17.09.2020 | 21.09.2020 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию) |
| 5) подготовка документации для проведения конкурса на благоустройство общественных территорий | 21.09.2020 | 25.09.2020 | органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию) |
| 6) контрактование по объектам благоустройства 2021 года | 25.09.2020 | 31.10.2020 | органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию) |
| 7) подготовка и утверждение плана-графика работ на объектах благоустройства 2021 года | 02.11.2020 | 05.11.2020 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию) |
| 8) подготовка и утверждение плана-графика финансирования работ по объектам благоустройства 2021 года | 02.11.2020 | 05.11.2020 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию) |
| 9) осуществление работ по благоустройству на объектах благоустройства 2021 года | в соответствии с заключенными контрактами | | органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 10) организация и проведение выездных проверок хода работ на объектах благоустройства 2021 года | по отдельному графику | | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| 11) медиа-сопровождение работ по благоустройству общественных территорий | еженедельно | | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию) |
| 12) представление отчетности о ходе реализации проекта | в соответствии с  установленными в Соглашении с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сроками | | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| 13) завершение реализации мероприятий по благоустройству объектов 2021 года | не позднее 31.12.2021 | | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию) |