ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 3 августа 2022 г. № 418-р

г. Кызыл

**О внесении изменения в распоряжение**

**Правительства Республики Тыва**

**от 1 ноября 2021 г. № 486-р**

В соответствии с Правилами предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1190:

1. Внести в детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Республики Тыва, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва от 1 ноября 2021 г. № 486-р, изменение, изложив его в следующей редакции:

«ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов

Республики Тыва, отобранных в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189

«Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов,

источником финансового обеспечения расходов на реализацию

которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по

региональному развитию в Российской Федерации»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование инвестиционного проекта | Наименование инфраструктурного проекта | Наименование объекта инфраструктуры/ адрес объекта/ проектная мощность объекта | Вид инфраструктуры | Виды работ | Сроки реализации | | Источники финансирования | | | | | | | | |
| Всего | в том числе: | | | | | | | |
| ИБК | в том числе: | | | | | Консолидированный региональный бюджет | Внебюджетные источники |
| Дата  начала | Дата  завершения | в 2022 году | в 2023 году | в 2024 году | в 2025 году | после 2025 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | г. Кызыл, Республика Тыва | комплексная застройка мкрн. «Спутник», 3 и 4 кварталы  г. Кызыл Республики Тыва | обеспечение наружными инженерными сетями многоквартирных жилых домов мкрн. Спутник 3-4 кварталы, г. Кызыл Республика Тыва | наружные инженерные сети микрорайона Спутник 3-4 кварталы, г. Кызыл Республика Тыва/ Республика Тыва,  г. Кызыл, ул. Магистральная, с южной стороны магистральных труб теплосетей, район пожарного ДЕПО, в том числе: | инженерная инфраструктура | предоставление Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), с которыми заключены соглашения об обеспечении реализации масштабных инвестиционных проектов на земельных участках, предоставляемых в аренду юридическим лицам без проведения торгов в соответствии с Порядком, утвержден- | I кв. 2022 г. | IV кв. 2030 г. | 782 362,01 | 384 443,92 | 249 888,55 | 134 555,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 918,09 |
| 1.1 | обеспечение сетей водоснабжения/ существующая камера магистрального водопровода по  ул. Звездная/ расход – 2454 куб.м/сут. | I кв. 2022 г. | IV кв. 2030 г. | 176 053,26 | 51 649,34 | 49 331,44 | 2 317,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 403,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 |  |  |  | обеспечение сетей водоотведения/ существующий колодец канализационного коллектора КНС № 6/ мощность – 2064 куб.м/сут |  | ным постановлением Правительства Республики Тыва от  16 июля 2021 г.  № 349, в целях финансового обеспечения затрат юридических лиц на обеспечение наружными инженерными сетями объектов капитального строительства, в том числе осуществление подключения (технологического присоединения) к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями АО «Тываэнерго», АО «Кызылская ТЭЦ», ООО «Водоканал-Сервис» | I кв. 2022 г. | IV кв. 2030 г. | 120 803,31 | 48 705,80 | 32 742,90 | 15 962,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 097,51 |
| 1.3 | обеспечение сетей электроснабжения/ подключение к электропитанию от трансформаторной подстанции ТП 110/10 кВт и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВт (КТП-2, КТП-5, КТП-6, КТП-1, КТП-3, КТП-4)/ мощность – 9,8 мВт | I кв. 2022 г. | IV кв. 2030 г. | 185 600,97 | 157 467,82 | 41 193,25 | 116 274,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 133,15 |
| 1.4 | обеспечение сетей теплоснабжения/ в отношении МКД – наружная сторона стены дома, в отношении других объектов проекта – граница земельного участка, на котором размещен объект/ размер максимальной тепловой нагрузки – 15,848 гкал/ час | I кв. 2022 г. | IV кв. 2030 г. | 299 904,47 | 126 620,96 | 126 620,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 283,51 |
| 2 | г. Кызыл, Республика Тыва | комплексная застройка мкрн. «Монгун»  г. Кызыл Республики Тыва | обеспечение наружными инженерными сетями многоквартирных жилых домов мкрн. Монгун,  г. Кызыл Республика Тыва | наружные инженерные сети мкрн. «Монгун»,  г. Кызыл Республика Тыва /Республика Тыва, г. Кызыл, земельный участок в границах  ул. Кечил-оола, Калинина, Островского и Ооржака Лопсанчапа, в том числе: | инженерная инфраструктура | предоставление Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), с которыми заключены соглашения об обеспечении реализации масштабных инвестиционных проектов на земельных участках, предоставляемых в аренду юридическим лицам без проведения торгов в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от  16 июля 2021 г.  № 349, в целях финансового обеспечения затрат юридических лиц на обеспечение наружными инженерными сетями объектов капитального строительства, в том числе осуществление подключения (технологического присоединения) к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями АО «Тываэнерго», АО «Кызылская ТЭЦ», ООО «Водоканал-Сервис» | I кв. 2022 г. | IV кв. 2029 г. | 603 687,64 | 300 000,00 | 195 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 687,64 |
| 2.1 | обеспечение сетей водоснабжения/ водопровод по ул. Лопсанчапа с окольцовкой по ул. Островского/ расход – 1817 куб.м/сут. | I кв. 2022 г. | IV кв. 2029 г. | 107 755,43 | 63 728,32 | 32 062,50 | 31 665,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 027,11 |
| 2.2 | обеспечение сетей водоотведения/ канализационный коллектор по ул. Островского и с выходом на магистральный коллектор по ул. Московская/ мощность – 1734 куб.м/сут. | I кв. 2022 г. | IV кв. 2029 г. | 35 547,43 | 20 386,38 | 11 232,85 | 9 153,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 161,05 |
| 2.3 | обеспечение сетей электроснабжения/ подключение от трансформаторной подстанции РП 10-кВт с выходом на трансформаторную подстанцию ПС 110 кВТ по  ул. Городская/ мощность – 5,683 мВт | I кв. 2022 г. | IV кв. 2029 г. | 122 959,21 | 122 959,21 | 58 778,56 | 64 180,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | обеспечение сетей теплоснабжения/ от магистральной сети по ул. Калинина в отношении МКД – наружная сторона стены дома, в отношении других объектов - граница земельного участка, на которой размещен объект/ размер максимальной тепловой нагрузки – 21,875 гкал/час. | I кв. 2022 г. | IV кв. 2029 г. | 337 425,57 | 92 926,09 | 92 926,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 499,48 |
| 3 | г. Кызыл, Республика Тыва | комплексная застройка микрорайона на территории западнее от  ул. Полигонная, д. 2, г. Кызыл Республики Тыва | обеспечение наружными инженерными сетями многоквартирных жилых домов микрорайона на территории западнее ул. Полигонная д. 2, г. Кызыл Республика Тыва | наружные инженерные сети мкрн. на территории западнее ул. Полигонная  д. 2, г. Кызыл Республика Тыва /Республика Тыва, г. Кызыл, западнее ул. Полигонная, д. 2, в том числе: | инженерная инфраструктура | предоставление Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), с которыми заключены соглашения об обеспечении реализации масштабных инвестиционных проектов на земельных участках, предоставляемых в аренду юридическим лицам без проведения торгов в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от  16 июля 2021 г.  № 349, в целях финансового обеспечения затрат юридических лиц на обеспечение наружными инженерными сетями объектов капитального строительства, в том числе осуществление подключения (технологического присоединения) к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями АО «Тываэнерго», АО «Кызылская ТЭЦ», ООО «Водоканал-Сервис» | I кв. 2022 г. | IV кв. 2029 г. | 710 851,97 | 305 111,08 | 188 000,45 | 117 110,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 740,88 |
| 3.1 | обеспечение сетей водоснабжения/ водопровод к кварталу застройки 10 МКД по ул. Полигонная с закольцовкой по ул. Полигонная (возле ул. Убсунурская д. 2)/ расход – 2454 куб.м/сут. | I кв. 2022 г. | IV кв. 2029 г. | 207 913,96 | 69 372,26 | 49 715,87 | 19 656,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 541,70 |
| 3.2 | обеспечение сетей водоотведения, канализационный коллектор к строющемуся кварталу 10 МКД по ул. Полигонная/ мощность – 2064 куб.м/  сут. | I кв. 2022 г. | IV кв. 2029 г. | 117 474,42 | 76 335,05 | 37 078,06 | 39 256,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 139,37 |
| 3.3 | обеспечение сетей электроснабжения/ подключение от опорной линии 3/6/10 (опора линии  № 130) ф. 20-15 (ГУП Республики Тыва «УК ТЭК-4») к подстанции ПС «Кызылская» №20/ мощность – 6,7 мВТ | I кв. 2022 г. | IV кв. 2029 г. | 127 534,65 | 45 742,66 | 15 051,96 | 30 690,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 791,99 |
| 3.4 | обеспечение сетей теплоснабжения/ наружные стороны стен МКД, 15,848 гкал/час | I кв. 2022 г. | IV кв. 2029 г. | 257 928,94 | 113 661,11 | 86 154,56 | 27 506,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 267,83 |
| Итого: | | | | | | | | | 2 096 901,62 | 989 555,00 | 632 889,00 | 356 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 346,62 | ». |

2. Настоящее распоряжение разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности

заместителя Председателя

Правительства Республики Тыва А. Брокерт