ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 6 сентября 2019 г. № 441

г.Кызыл

**О социальной программе Республики**

**Тыва, направленной на обеспечение**

**безопасных и комфортных условий**

**предоставления социальных услуг**

**в сфере социального обслуживания**

В целях ликвидации зданий организаций социального обслуживания, находящихся в аварийном и ветхом состоянии, и для обеспечения безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, а также в соответствии пунктом 5 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, утвержденных [постановлением](https://base.garant.ru/70644062/) Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую социальную программу Республики Тыва, направленную на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания на 2019-2022 годы (далее – Программа).

2. Определить Министерство труда и социальной политики Республики Тыва уполномоченным и ответственным органом исполнительной власти Республики Тыва за реализацию Программы.

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Натсак О.Д.

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 6 сентября 2019 г. № 441

**ПАСПОРТ**

социальной программы Республики Тыва, направленной

на обеспечение безопасных и комфортных условий

предоставления социальных услуг в сфере

социального обслуживания на 2019-2022 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | – | социальная программа Республики Тыва, направленная на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания на 2019- 2022 годы (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | – | постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»;  поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина от 9 сентября 2014 г. № НР Пр-2159 по обеспечению комплексной безопасности организаций социального обслуживания населения;  перечень поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 10 апреля 2015 г. № ДМ-П12-2387 по итогам форума социальных работников в г. Ярославле по активизации работ по снижению удельного веса учреждений социального обслуживания, находящихся в аварийном и ветхом состоянии |
| Государственный заказчик Программы | – | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| Разработчик Программы | – | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| Ответственный исполнитель Программы | – | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| Цель Программы | – | обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания в Республике Тыва |
| Задачи Программы | – | ликвидация зданий организаций социального обслуживания, находящихся в аварийном и ветхом состоянии, и строительство новых объектов капитального строительства в сфере социального обслуживания |
| Срок реализации Программы | – | 2019-2022 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | – | 1) строительство объекта капитального строительства «Строительство жилого корпуса на 40 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания для государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Буренский психоневрологический дом-интернат» для повторного применения на территории Республики Тыва»;  2) строительство объекта капитального строительства «Строительство 2 жилых корпусов по 40 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания в ГБУ Республики Тыва «Хайыраканский дом-интернат для престарелых и инвалидов с психоневрологическим отделением»;  3) строительство объекта капитального строительства «Строительство 4-х жилых корпусов по 40 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» по адресу: Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Авыйган, ул. Юбилейная, д. 1. |
| Источник финансового обеспечения | – | общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 495 862,03 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета – 490 903,39 тыс. рублей;  за счет средств республиканского бюджета – 4958,64 тыс. рублей |
| Контроль за ходом реализации Программы | – | Правительство Республики Тыва и уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | – | Сокращение числа зданий учреждений социального обслуживания населения, находящихся в аварийном и ветхом состоянии, от 52,9 до 11,76 процента от общего количества этих зданий, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в учреждениях социального обслуживания населения |

I. Содержание проблемы и необходимость

ее решения программными методами

Систему социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Республике Тыва осуществляют 9 учреждений социального обслуживания населения, которые предоставляют стационарные, полустационарные и нестационарные формы социального обслуживания. В республике одной из ключевых задач является ликвидация зданий учреждений социальной защиты, находящихся в ветхом и аварийном состоянии, где проживают 460 получателей социальных услуг. На сегодняшний день общее количество зданий, находящихся в аварийном и ветхом состоянии, составляет 9, в том числе аварийных 2 и ветхих 7. Вопросы в основном касаются зданий домов-интернатов, которые построены в 60-70 годах прошлого столетия. На сегодняшний день эксплуатационные возможности этих зданий практически полностью исчерпаны.

В связи с чем для обеспечения безопасности и создания комфортных условий проживания получателям социальных услуг, а также для исключения возможных аварийных рисков в ходе эксплуатации аварийных и ветхих зданий необходимо строительство новых зданий для системы социального обслуживания в Республике Тыва.

Настоящая Программа является важным элементом государственной социальной политики по обеспечению безопасными и комфортными условиями предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, а также действенным механизмом по модернизации материально-технической базы организаций социального обслуживания населения.

II. Основные цели и задачи, срок реализации Программы

Основной целью Программы является обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания в Республике Тыва.

Основными задачами Программы являются:

ликвидация зданий организаций социального обслуживания, находящихся в аварийном и ветхом состоянии;

строительство новых объектов капитального строительства в сфере социального обслуживания.

Срок реализации Программы – 2019-2022 годы.

III. Обоснование Программы

Итоги проведенных обследований технического состояния зданий организаций социального обслуживания населения показали острую необходимость принятия оперативных решений по строительству новых зданий для системы социального обслуживания региона для обеспечения комплексной безопасности проживания получателей социальных услуг. Своевременное принятие решений по строительству новых зданий позволит избежать непредвиденных чрезвычайных происшествий в ходе эксплуатации аварийных и ветхих зданий, в том числе при прохождении осенне-зимнего периода.

Ввод в эксплуатацию новых объектов позволит обеспечить безопасными и комфортными условиями проживания 280 человек.

IV. Система программных мероприятий Программы

Программа содержит мероприятия по строительству 3 объектов капитального строительства в сфере социального обслуживания, основной целью которых будет создание безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания на 2019-2022 годы, согласно приложению к настоящей Программе.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 495 862,03 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 490 903,39 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета – 4958,64 тыс. рублей.

VI. Механизм реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляет Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, которое обеспечивает:

своевременное представление в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации комплекта документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, утвержденных [постановлением](https://base.garant.ru/70644062/) Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» и Соглашением, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Республики Тыва (далее – Соглашение);

качественное выполнение мероприятий Программы и целевое использование субсидий за счет средств федерального бюджета и средств республиканского бюджета Республики Тыва;

представление соответствующих документов, отчетов и материалов, предусмотренных Соглашением;

направление в Правительство Республики Тыва предложений по внесению изменений в Программу и их согласование с заинтересованными лицами.

VII. Оценка эффективности Программы

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- сокращение числа зданий учреждений социального обслуживания населения, находящихся в аварийном и ветхом состоянии, от 52,9 до 11,76 процента от общего количества этих зданий;

- обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания населения.

VIII. Контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляют Правительство Республики Тыва, уполномоченные органы исполнительной власти Республики Тыва и федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

\_\_\_\_\_\_\_

Приложение

к социальной программе Республики Тыва,

направленной на обеспечение безопасных

и комфортных условий предоставления

социальных услуг в сфере социального

обслуживания на 2019-2022 годы

**МЕРОПРИЯТИЯ**

социальной программы Республики Тыва, направленной на

обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления

социальных услуг в сфере социального обслуживания на 2019-2022 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Всего | На 2019 год | | На 2020 год | | На 2021 год | | На 2022 год | |
| за счет средств федерального бюджета | за счет средств республиканского бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств республиканского бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств республиканского бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств республиканского бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Строительство жилого корпуса на 40 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания для государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Буренский психоневрологический дом-интернат» для повторного применения на территории Республики Тыва | 62 712,65 | 55 771,10 | 563,34 | 6 314,40 | 63,81 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 |
| 2. Строительство 2 жилых корпусов по 40 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания в ГБУ Республики Тыва «Хайыраканский дом-интернат для престарелых и инвалидов с психоневрологическим отделением» | 148 655,21 |  |  | 140 000,00 | 1 414,14 | 7 168,66 | 72,41 | |  | |  |
| 3. Строительство 4-х жилых корпусов по 40 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов по адресу: Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Авыйган, ул. Юбилейная, д. 1 | 284 494,17 |  |  | 144 949,00 | 1 464,13 | 130 617,34 | 1 319,37 | | 6 082,89 | | 61,44 |
| Итого | 495 862,03 | 55 771,10 | 563,34 | 291 263,40 | 2 942,08 | 137 786,00 | 1 391,78 | 6 082,89 | | 61,44 | |