ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 17 августа 2022 г. № 450-р

г. Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по решению проблемных**

**вопросов в реализации регионального**

**проекта «Создание единого цифрового контура**

**в здравоохранении на основе единой**

**государственной информационной системы**

**здравоохранения» национального**

**проекта «Здравоохранение» в 2022 году**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федераций от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Тыва от 14 марта 2019 г. № 123 «Об организации проектной деятельности», в целях достижения целевых показателей и результатов регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» в 2022 году:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализации мероприятий регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» в 2022 году (далее – план мероприятий).

2. Министерству здравоохранения Республики Тыва ежемесячно, до 5 числа, предоставлять информацию о ходе исполнения плана мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва Е. Хардикова

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 17 августа 2022 г. № 450-р

**П Л А Н**

мероприятий план мероприятий («дорожная карта»)

по реализации мероприятий регионального проекта

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении

на основе единой государственной информационной

системы здравоохранения» национального

проекта «Здравоохранение» в 2022 году

| Наименование мероприятия | Ожидаемый  результат | Срок  исполнения мероприятия | Ответственный  исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация широкомасштабной информационной работы среди населения республики о пользе и возможностях мероприятий, проводимых в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение» в средствах массовой информации | проведение информационной работы среди населения | ежемесячно | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва, Государственный комитет печати и массовых коммуникаций Республики Тыва, ФГУП «ГТРК «Тыва» (по согласованию) |
| 2. Проведение мониторинга использования услуги информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» фельдшерско-акушерскими пунктами | осуществление мониторинга использования услуги информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ежемесячно | Министерство здравоохранения Республики Тыва, АО «Тывазвязьинформ» (по согласованию) |
| 3. Осуществление мониторинга работоспособности сервисов Единого портала государственных и муниципальных услуг в сфере здравоохранения | проведение мониторинга работоспособности сервисов Единого портала государственных и муниципальных услуг в сфере здравоохранения | ежемесячно | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва |
| 4. Рассмотрение возможности приобретения (разработки) программного обеспечения BI системы для аналитики и принятия управленческих решений на основе первичных данных | управление системой для анализа данных здравоохранения | до 1 сентября 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва |
| 5. Обеспечение стабильности работы центра обработки данных Министерства здравоохранения Республики Тыва в плане электроснабжения и связи | обеспечение стабильности работы электроснабжения и связи | постоянно | Министерство цифрового развития Республики Тыва, АО «Тывазвязьинформ» (по согласованию) |
| 6. Осуществление медицинскими организациями передачи структурированных электронных медицинских документов в централизованные системы (подсистемы) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» из ГИС Республики Тыва в ВИМИС. Министерства здравоохранения Российской Федерации | передача структурированных электронных медицинских документов всеми медицинскими организациями в централизованные системы (подсистемы) | до 1 декабря  2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва,  ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва» |
| 7. Осуществление медицинскими организациями передачи структурированных электронных медицинских документов в централизованные системы (подсистемы) «Профилактическая медицина» из ГИС Республики Тыва  в ВИМИС. Министерства здравоохранения Российской Федерации | передача структурированных электронных медицинских документов всеми медицинскими организациями в централизованные системы (подсистемы) | до 1 декабря  2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва,  ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва» |
| 8. Рассмотрение возможности повышения заработной платы специалистам в сфере информационных технологий в подведомственных медицинских организациях и ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва» | уменьшение текучести кадров специалистов в сфере информационных технологий в подведомственных медицинских организациях | до 1 сентября 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |