ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**ДОКТААЛ**

от 20 июля 2022 г. № 462

г.Кызыл

**О внесении изменений в постановление**

**Правительства Республики Тыва**

**от 20 декабря 2013 г. № 750**

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 20 декабря 2013 г. № 750 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2025 годы» следующие изменения:

1) в наименовании слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2027 годы»;

2) в пункте 1 слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2027 годы»;

3) в государственной программе Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2025 годы» (далее – Программа):

а) в наименовании слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2027 годы»;

б) паспорт изложить в следующей редакции:

«П А С П О Р Т

государственной программы Республики Тыва

«Энергоэффективность и развитие энергетики

на 2014-2027 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы | – | государственная программа Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2027 годы» (далее – Программа) |
| Государственный заказчик Программы | – | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| Ответственный исполнитель Программы | – | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| Соисполнители Программы | – | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| Участники Программы | – | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| Подпрограммы Программы | – | подпрограмма 1 «Государственная поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Тыва»;подпрограмма 2 «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва»;подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва»;подпрограмма 4 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Тыва на 2019-2027 годы» |
| Цели Программы | – | надежное, качественное и экономически обоснованное обеспечение потребностей Республики Тыва в энергоносителях, энергии и сырье на принципах энергосбережения и энергоэффективности;создание условий для перевода сектора экономики, бюджетной сферы и населения на энергосберегающий путь развития |
| Задачи Программы | – | безаварийное прохождение осенне-зимнего периода;повышение эффективности теплоснабжения республики путем реконструкции и технического перевооружения предприятий топливно-энергетического комплекса;повышение эффективности производства и потребления топливно-энергетических ресурсов;разработка проектно-сметной документации строительства объектов теплоснабжения;строительство объектов электро- и теплоснабжения |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | – | повышение энергетической безопасности и надежности тепло- и электроснабжения Республики Тыва;рост производства тепловой энергии и электрической энергии дизельными электростанциями от 3 до 5 процентов к 2027 году;снижение потребления среднего расхода топлива (каменный уголь) от 29 до 31 процента к 2027 году;сохранение и модернизация 514 рабочих мест в действующих котельных и дизельных электростанциях;увеличение полезного отпуска электроэнергии от 10 до 20 процентов к 2027 году |
| Этапы и сроки реализации Программы | – | первый этап: 1 января 2014 г. – 31 декабря 2019 г.;второй этап: 1 января 2020 г. – 31 декабря 2027 г. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | – | общий объем финансирования Программы составит 41 701 664,4,0 тыс. рублей, в том числе:в 2014 г. – 961 822,5 тыс. рублей;в 2015 г. – 415 748,0 тыс. рублей;в 2016 г. – 453 047,8 тыс. рублей;в 2017 г. – 522 098,6 тыс. рублей;в 2018 г. – 609 485,0 тыс. рублей;в 2019 г. – 793 299,1 тыс. рублей;в 2020 г. – 3 881 384,9 тыс. рублей;в 2021 г. – 5 050 070,2 тыс. рублей;в 2022 г. – 5 451 819,6 тыс. рублей;в 2023 г. – 7 918 514,5 тыс. рублей;в 2024 г. – 11 277 342,4 тыс. рублей;в 2025 г. – 3 920 685,1 тыс. рублей;в 2026 г. – 219 875,2 тыс. рублей;в 2027 г. – 226 471,5 тыс. рублей.Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва составит 7 749 290,4 тыс. рублей, в том числе:в 2014 г. – 533 257,6 тыс. рублей;в 2015 г. – 415 748,0 тыс. рублей;в 2016 г. – 453 047,8 тыс. рублей;в 2017 г. – 522 098,6 тыс. рублей;в 2018 г. – 609 485,0 тыс. рублей;в 2019 г. – 793 299,1 тыс. рублей;в 2020 г. – 874 124,9 тыс. рублей;в 2021 г. – 1 050 070,2 тыс. рублей;в 2022 г. – 957 662,4 тыс. рублей;в 2023 г. – 611 122,6 тыс. рублей;в 2024 г. – 262 342,4 тыс. рублей;в 2025 г. – 220 685,1 тыс. рублей;в 2026 г. – 219 875,2 тыс. рублей;в 2027 г. – 226 471,5 тыс. рублей.Объем финансирования из федерального бюджета составит 24 152 374,0 тыс. рублей, в том числе:в 2014 г. – 428 564,9 тыс. рублей;в 2020 г. – 3 007 260,0 тыс. рублей;в 2021 г. – 4 000 000,0 тыс. рублей;в 2022 г. – 4 494 157,2 тыс. рублей;в 2023 г. – 4 522 391,9 тыс. рублей;в 2024 г. – 4 000 000,0 тыс. рублей;в 2025 г. – 3 700 000,0 тыс. рублей;в 2026 г. – 0,0 тыс. рублей;в 2027 г. – 0,0 тыс. рублей.Объем финансирования за счет внебюджетных источников составит 9 800 000,0 тыс. рублей, в том числе:в 2023 г. – 2 785 000,0 тыс. рублей;в 2024 г. – 7 015 000 тыс. рублей.Финансирование мероприятий Программы будет ежегодно корректироваться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва и других уровней бюджетов |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | – | повышение энергетической безопасности и надежности тепло- и электроснабжения Республики Тыва;увеличение полезного отпуска электроэнергии от 10 до 20 процентов к 2027 году;увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Тыва до 500 млн. рублей к 2027 году»; |

в) раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Основные цели, задачи и этапы реализации Программы

1. Целями Программы являются:

1) надежное, качественное и экономически обоснованное обеспечение потребностей Республики Тыва в энергоносителях, энергии и сырье на принципах энергосбережения и энергоэффективности;

2) создание условий для перевода сектора экономики, бюджетной сферы и населения на энергосберегающий путь развития;

3) обеспечение энергоресурсами новых потребителей для раскрытия инвестиционного потенциала Республики Тыва.

2. Задачами Программы являются:

1) безаварийное прохождение осенне-зимнего периода;

2) повышение эффективности теплоснабжения республики путем реконструкции и технического перевооружения предприятий топливно-энергетического комплекса;

3) повышение эффективности производства и потребления топливно-энергетических ресурсов;

4) разработка проектно-сметной документации строительства объектов теплоснабжения;

5) строительство объектов электро- и теплоснабжения.

3. Этапы реализации Программы:

1) первый этап: 1 января 2014 г. – 31 декабря 2019 г.;

2) второй этап: 1 января 2020 г. – 31 декабря 2027 г.»;

г) в разделе III:

в пункте 2 слова «возмещение убытков по выпадающим доходам» заменить словами «возмещение затрат»;

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

«проектирование энергосетевого хозяйства в соответствии с комплексным планом энергоснабжения инвестиционных проектов в промышленной и социальной сферах на территории Республики Тыва»;

пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

«перевести на централизованное энергоснабжение удаленные населенные пункты, работающие от дизель-генераторных установок, снизив цены для потребителей путем предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва на возмещение недополученных доходов хозяйствующих субъектов топливно-энергетического комплекса, связанных с государственным регулированием тарифов»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Реализация мер, направленных на комплексное энергоснабжение инвестиционных проектов в промышленной и социальной сферах на территории Республики Тыва.»;

д) раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Общий объем финансирования мероприятий составит 41 701 664,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 г. – 961 822,5 тыс. рублей;

в 2015 г. – 415 748,0 тыс. рублей;

в 2016 г. – 453 047,8 тыс. рублей;

в 2017 г. – 522 098,6 тыс. рублей;

в 2018 г. – 609 485,0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 793 299,1 тыс. рублей;

в 2020 г. – 3 881 384,9 тыс. рублей;

в 2021 г. – 5 050 070,2 тыс. рублей;

в 2022 г. – 5 451 819,6 тыс. рублей;

в 2023 г. – 7 918 514,5 тыс. рублей;

в 2024 г. – 11 277 342,4 тыс. рублей;

в 2025 г. – 3 920 685,1 тыс. рублей;

в 2026 г. – 219 875,2 тыс. рублей;

в 2027 г. – 226 471,5 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения:

подпрограммы 1 «Государственная поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» составит 532 168,5 тыс. рублей;

подпрограммы 2 «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» составит 32 767 205,9 тыс. рублей;

подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва» составит 8 395 075,9 тыс. рублей;

подпрограммы 4 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Тыва на 2019-2027 годы» составит 7 214,0 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва составит 7 749 290,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 г. – 533 257,6 тыс. рублей;

в 2015 г. – 415 748,0 тыс. рублей;

в 2016 г. – 453 047,8 тыс. рублей;

в 2017 г. – 522 098,6 тыс. рублей;

в 2018 г. – 609 485,0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 793 299,1 тыс. рублей;

в 2020 г. – 874 124,9 тыс. рублей;

в 2021 г. – 1 050 070,2 тыс. рублей;

в 2022 г. – 957 662,4,0 тыс. рублей;

в 2023 г. – 611 122,6 тыс. рублей;

в 2024 г. – 262 342,4 тыс. рублей;

в 2025 г. – 220 685,1 тыс. рублей;

в 2026 г. – 219 875,2 тыс. рублей;

в 2027 г. – 226 471,5 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения из средств республиканского бюджета Республики Тыва на реализацию:

подпрограммы 1 «Государственная поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» составит 532 168,5 тыс. рублей;

подпрограммы 2 «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» составит 267 205,9 тыс. рублей;

подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва» составит 6 942 701,9 тыс. рублей;

подпрограммы 4 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Тыва на 2019-2027 годы» составит 7214,0 тыс. рублей.

Объем финансирования из федерального бюджета составит 24 152 374,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 г. – 428 564,9 тыс. рублей;

в 2020 г. – 3 007 260,0 тыс. рублей;

в 2021 г. – 4 000 000,0 тыс. рублей;

в 2022 г. – 4 494 157,2 тыс. рублей;

в 2023 г. – 4 522 391,9 тыс. рублей.

в 2024 г. – 4 000 000,0 тыс. рублей;

в 2025 г. – 3 700 000,0 тыс. рублей.

в 2026 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2027 г. – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования из внебюджетных источников составит 9 800 000,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 г. – 2 785 000,0 тыс. рублей;

в 2024 г. – 7 015 000,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы будет ежегодно корректироваться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва и других уровней бюджетов.»;

е) в разделе VI:

в абзаце пятом слова «возмещение убытков по выпадающим доходам» заменить словами «возмещение затрат»;

в абзаце восьмом слова «Возмещение убытков по выпадающим доходам» заменить словами «Возмещение затрат»;

ж) в разделе VII цифры «2025» заменить цифрами «2027»;

з) в подпрограмме 1 «Государственная поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Тыва»:

в наименовании слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2027 годы»;

паспорт изложить в следующей редакции:

«П А С П О Р Т

подпрограммы 1 «Государственная поддержка

предприятий топливно-энергетического

комплекса Республики Тыва»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | – | Государственная поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Тыва (далее – Подпрограмма) |
| Основной разработчик Подпрограммы | – | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | – | в сфере реализации Подпрограммы не применяются республиканские целевые программы и ведомственные целевые программы, Подпрограмма состоит из основных мероприятий |
| Цель Подпрограммы | – | повышение энергетической безопасности и надежности тепло- и электроснабжения Республики Тыва |
| Задачи Подпрограммы | – | безаварийное прохождение осенне-зимнего периода;повышение эффективности производства и потребления топливно-энергетических ресурсов |
| Важнейший целевой индикатор и показатель Подпрограммы | – | повышение энергетической безопасности и надежности тепло- и электроснабжения Республики Тыва |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | – | 2014-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | – | общий объем финансирования Подпрограммы составит 532168,5 тыс. рублей, в том числе:в 2014 г. – 56483,2 тыс. рублей;в 2015 г. – 34179,1 тыс. рублей;в 2016 г. – 51200,0 тыс. рублей;в 2017 г. – 45227,4 тыс. рублей;в 2018 г. – 121100,0 тыс. рублей;в 2019 г. – 129178,8 тыс. рублей;в 2020 г. – 59800,0 тыс. рублей;в 2021 г. – 20000,0 тыс. рублей;в 2022 г. – 15000,0 тыс. рублей;в 2023 г. – 0,0 тыс. рублей;в 2024 г. – 0,0 тыс. рублей;в 2025 г. – 0,0 тыс. рублей;в 2026 г. – 0,0 тыс. рублей;в 2027 г. – 0,0 тыс. рублей.Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва составит 532168,5 тыс. рублей, в том числе:в 2014 г. – 56483,2 тыс. рублей;в 2015 г. – 34179,1 тыс. рублей;в 2016 г. – 51200,0 тыс. рублей;в 2017 г. – 45227,4 тыс. рублей;в 2018 г. – 121100,0 тыс. рублей;в 2019 г. – 129178,8 тыс. рублей;в 2020 г. – 59800,0 тыс. рублей;в 2021 г. – 20000,0 тыс. рублей;в 2022 г. – 15000,0 тыс. рублей;в 2023 г. – 0,0 тыс. рублей;в 2024 г. – 0,0 тыс. рублей;в 2025 г. – 0,0 тыс. рублей;в 2026 г. – 0,0 тыс. рублей;в 2027 г. – 0,0 тыс. рублей.Объем финансирования из федерального бюджета составит 0 тыс. рублей.Финансирование мероприятий Подпрограммы будет ежегодно корректироваться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва и других уровней бюджетов |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социальной и бюджетной эффективности Подпрограммы | – | повышение энергетической безопасности и надежности тепло- и электроснабжения Республики Тыва;рост производства тепловой энергии и электрической энергии дизельными электростанциями от 3 до 5 процентов к 2027 году»; |

в разделе II слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2027 годы»;

раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Общий объем предполагаемого финансирования Подпрограммы с 2014 по 2027 годы составит 532 168,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 г. – 56 483,2 тыс. рублей;

в 2015 г. – 34 179,1 тыс. рублей;

в 2016 г. – 51 200,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 45 227,4 тыс. рублей;

в 2018 г. – 121 100,0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 129 178,8 тыс. рублей;

в 2020 г. – 59 800,0 тыс. рублей;

в 2021 г. – 20 000,0 тыс. рублей;

в 2022 г. – 15 000,0 тыс. рублей;

в 2023 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2026 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2027 г. – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в порядке, установленном законом о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва.»;

в абзаце третьем раздела VII цифры «2025» заменить цифрами «2027»;

и) в подпрограмме 2 «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва»:

в наименовании слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2027 годы»;

паспорт изложить в следующей редакции:

«П А С П О Р Т

подпрограммы 2 «Модернизация и строительство

объектов топливно-энергетического

комплекса Республики Тыва»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | – | Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва (далее – Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | – | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| Соисполнители Подпрограммы | – | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| Участники Подпрограммы | – | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «Управляющая компания «ТЭК-4», ПАО «ФСК ЕЭС» (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), ООО «Дизель» (по согласованию) |
| Цель Подпрограммы | – | повышение энергетической безопасности и надежности тепло- и электроснабжения Республики Тыва |
| Задачи Подпрограммы | – | повышение эффективности теплоснабжения республики путем реконструкции и технического перевооружения предприятий топливно-энергетического комплекса;повышение эффективности производства и потребления топливно-энергетических ресурсов;разработка проектно-сметной документации строительства объектов теплоснабжения;новое строительство объектов электро- и теплоснабжения |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | – | снижение удельного веса тепловых потерь в общем объеме производства тепловой энергии до 5 процентов к 2027 году;снижение среднего удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию не менее от 8-12 кг у.т./Гкал или от 1,8-2,2 процента к 2020 году;снижение потребления среднего расхода топлива (каменный уголь) от 29 до 31 процента к 2027 году;увеличение полезного отпуска электроэнергии от 10 до 20 процентов к 2027 году |
| Сроки реализации Подпрограммы | – | 2014-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | – | общий объем финансирования Подпрограммы составит 32767205,9 тыс. рублей, в том числе:в 2014 г. – 10295,3 тыс. рублей;в 2015 г. – 0,0 тыс. рублей;в 2016 г. – 9500,0 тыс. рублей;в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей;в 2018 г. – 8000,0 тыс. рублей;в 2019 г. – 23029,0 тыс. рублей;в 2020 г. – 3072915,8 тыс. рублей;в 2021 г. – 4036618,0 тыс. рублей;в 2022 г. – 4041741,6 тыс. рублей;в 2023 г. – 6796943,2 тыс. рублей;в 2024 г. – 11027614,2 тыс. рублей;в 2025 г. – 3713118,8 тыс. рублей;в 2026 г. – 13512,3 тыс. рублей;в 2027 г. – 13917,7 тыс. рублей.Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва составит 267 205,9 тыс. рублей, в том числе:в 2014 г. – 10295,3 тыс. рублей;в 2015 г. – 0,0 тыс. рублей;в 2016 г. – 9500,0 тыс. рублей;в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей;в 2018 г. – 8000,0 тыс. рублей;в 2019 г. – 23029,0 тыс. рублей;в 2020 г. – 72915,8 тыс. рублей;в 2021 г. – 36618 тыс. рублей;в 2022 г. – 41741,6 тыс. рублей;в 2023 г. – 11943,2 тыс. рублей;в 2024 г. – 12614,2 тыс. рублей;в 2025 г. – 13118,8 тыс. рублей;в 2026 г. – 13512,3 тыс. рублей;в 2027 г. – 13917,7 тыс. рублей.Объем финансирования из федерального бюджета составит 22700000,0 тыс. рублей, в том числе:в 2020 г. – 3000000,0 тыс. рублей;в 2021 г. – 4000000,0 тыс. рублей;в 2022 г. – 4000000,0 тыс. рублей;в 2023 г. – 4000000,0 тыс. рублей;в 2024 г. – 4000000,0 тыс. рублей;в 2025 г. – 3700000,0 тыс. рублей;в 2026 г. – 0,00 тыс. рублей;в 2027 г. – 0,00 тыс. рублей.Объем финансирования за счет внебюджетных источников составит 9800000,0 тыс. рублей, в том числе:в 2023 г. – 2785000,0 тыс. рублей;в 2024 г. – 7015000,0 тыс. рублей.Финансирование мероприятий Подпрограммы будет ежегодно корректироваться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва и других уровней бюджетов |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социальной и бюджетной эффективности Подпрограммы | – | повышение энергетической безопасности и надежности тепло- и электроснабжения Республики Тыва;поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Тыва»; |

в разделе I:

в абзаце восьмом слова «на «левом берегу» г. Кызыла» заменить словами «в г. Кызыле»;

в подразделе «Строительство высоковольтных линий электропередач»:

абзац второй после слова «получены» дополнить словами «изменения в», слова «Туран – Ырбан – Туманная» заменить словами «Туран – Туманная»;

раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Основные цели, задачи и этапы реализации Подпрограммы

1. Целью Подпрограммы является повышение энергетической безопасности и надежности электро- и теплоснабжения.

2. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

повышение эффективности теплоснабжения республики путем повышения эффективности управления предприятиями топливно-энергетического комплекса;

повышение эффективности производства и потребления топливно-энергетических ресурсов;

разработка проектно-сметной документации строительства объектов теплоснабжения;

разработка проектно-сметной документации строительства объектов энергоснабжения;

строительство объектов электро- и теплоснабжения.

3. Срок реализации Подпрограммы – 2014-2027 годы.»;

раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Общий объем предполагаемого финансирования Подпрограммы с 2014 по 2027 годы составит 32767205,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 г. – 10295,3 тыс. рублей;

в 2015 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 г. – 9500,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 г. – 8000,0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 23029,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 3072915,8 тыс. рублей;

в 2021 г. – 4036618,0 тыс. рублей;

в 2022 г. – 4041741,6 тыс. рублей;

в 2023 г. – 6796943,2 тыс. рублей;

в 2024 г. – 11027614,2 тыс. рублей;

в 2025 г. – 3713118,8 тыс. рублей;

в 2026 г. – 13512,3 тыс. рублей;

в 2027 г. – 13917,7 тыс. рублей.

Объем финансирования:

из республиканского бюджета Республики Тыва – 267205,9 тыс. рублей;

из федерального бюджета – 22700000,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников – 9800000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в порядке, установленном законом о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва.»;

к) в подпрограмме 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва»:

в наименовании слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2027 годы»;

паспорт изложить в следующей редакции:

«П А С П О Р Т

подпрограммы 3 «Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности в Республике Тыва»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | – | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва (далее – Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | – | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| Соисполнители Подпрограммы | – | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| Участники Подпрограммы | – | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГАУ Республики Тыва «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва», ГУП Республики Тыва «Управляющая компания «ТЭК-4», ООО «Дизель» (по согласованию), МУП г. Кызыла «Енисей» (по согласованию), ООО «Газсервис» (по согласованию) |
| Цели Подпрограммы | – | повышение энергетической эффективности при транспортировке и использовании энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности и населением за счет снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу валового регионального (муниципального) продукта;создание условий для перевода сектора экономики, бюджетной сферы и населения на энергосберегающий путь развития |
| Задачи Подпрограммы | – | расширение применения энергосберегающих технологий в процессах производства продукции и оказания услуг в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – ЖКХ) и топливно-энергетическом комплексе (далее – ТЭК), в первую очередь, при реконструкции, модернизации и капитальном ремонте основных фондов;проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов объектов;организация учета и контроля всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов, полный переход на приборный учет |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | – | снижение энергоемкости объектов топливно-энергетического комплекса в 3,8 раза;снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями;повышение экологической эффективности республики: значительное снижение вредных выбросов в атмосферу в результате снижения количества сжигаемого угля;снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии по Республике Тыва на 5 процентов, то есть с 16 до 11 процентов.Целевые показатели по годам указаны в приложении № 16 к Программе |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | – | сроки реализации – 2014-2027 годы. Достижение целей Подпрограммы и решение поставленных задач предусматривается в два этапа:I этап – 2014-2020 годы;II этап – 2021-2027 годы.На I этапе предусмотрено оснащение исполнительных органов государственной власти Республики Тыва и их подведомственных организаций и подведомственных организаций муниципальных образований в Республике Тыва, собственников жилых домов и квартир в многоэтажных домах (кроме тепловой энергии) приборами учета энергетических ресурсов, а также проведение первоочередных мероприятий по энергосбережению и проведение энергетического обследования всех потребителей ресурсов, составление и утверждение энергетических паспортов.На II этапе предусмотрено формирование системы проведения энергосберегающих мероприятий |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | – | общий объем финансирования Подпрограммы составит 8395075,9 тыс. рублей, в том числе:в 2014 г. – 895044,0 тыс. рублей;в 2015 г. – 381568,9 тыс. рублей;в 2016 г. – 392347,8 тыс. рублей;в 2017 г. – 476871,2 тыс. рублей;в 2018 г. – 480385,0 тыс. рублей;в 2019 г. – 641091,2 тыс. рублей;в 2020 г. – 748669,1 тыс. рублей;в 2021 г. – 993452,2 тыс. рублей;в 2022 г. – 1395078,0 тыс. рублей;в 2023 г. – 1121571,3 тыс. рублей;в 2024 г. – 249728,2 тыс. рублей;в 2025 г. – 200352,3 тыс. рублей;в 2026 г. – 206362,9 тыс. рублей;в 2027 г. – 212553,8 тыс. рублей.Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва составит 6942701,9 тыс. рублей, в том числе:в 2014 г. – 466479,1 тыс. рублей;в 2015 г. – 381568,9 тыс. рублей;в 2016 г. – 392347,8 тыс. рублей;в 2017 г. – 476871,2 тыс. рублей;в 2018 г. – 480385,0 тыс. рублей;в 2019 г. – 641091,2 тыс. рублей;в 2020 г. – 741409,1 тыс. рублей;в 2021 г. – 993452,2 тыс. рублей;в 2022 г. – 900920,8 тыс. рублей;в 2023 г. – 599179,4 тыс. рублей;в 2024 г. – 249728,2 тыс. рублей;в 2025 г. – 200352,3 тыс. рублей;в 2026 г. – 206362,9 тыс. рублей;в 2027 г. – 212553,8 тыс. рублей.Объем финансирования из федерального бюджета составит 1452374 тыс. рублей, в том числе:в 2014 г. – 428564,90 тыс. рублей;в 2020 г. – 7260,00 тыс. рублей;в 2022 г. – 494157,2 тыс. рублей;в 2023 г. – 522391,9 тыс. рублей.Финансирование мероприятий Подпрограммы будет ежегодно корректироваться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва и других уровней бюджетов |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | – | в результате реализации мероприятий Подпрограммы в организациях и учреждениях бюджетной сферы Республики Тыва будет обеспечено наличие приборов учета (на уровне 5 процентов от общего количества потребителей):на I этапе будет обеспечен полный переход на приборный учет при расчетах за коммунальные услуги учреждений бюджетной сферы Республики Тыва и наличие энергетических паспортов, актов энергетических обследований и ежегодное снижение затрат республиканского бюджета Республики Тыва на оплату коммунальных услуг составит не менее 1,5 процента;на II этапе будут предусмотрены мероприятия по энергосбережению. Ежегодная экономия бюджетных средств, средств предприятий и населения за счет модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства составит не менее 2 процентов»; |

в разделе II:

абзацы шестой и седьмой признать утратившими силу;

в абзаце десятом слова «2021-2025 годы» заменить словами «2021-2027 годы»;

в абзаце двенадцатом слова «2021-2025 годы» заменить словами «2021-2027 годы»;

в разделе III:

в пункте 1 слова «возмещение убытков» заменить словами «возмещение недополученных доходов»;

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Государственная поддержка хозяйствующих субъектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва, в том числе финансирование на возмещение недополученных доходов хозяйствующих субъектов топливно-энергетического комплекса, связанных с государственным регулированием тарифов путем предоставления субсидий юридическим лицам, осуществляющим регулируемые виды деятельности и реализующим мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, на возмещение недополученных доходов, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энергоресурсов и воды, в том числе вследствие проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.»;

в пункте 4 слова «возмещение убытков» заменить словами «возмещение недополученных доходов»;

раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Общий объем предполагаемого финансирования Подпрограммы с 2014 по 2027 годы составит 8395075,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 г. – 895044,0 тыс. рублей;

в 2015 г. – 381568,9 тыс. рублей;

в 2016 г. – 392347,8 тыс. рублей;

в 2017 г. – 476871,2 тыс. рублей;

в 2018 г. – 480385,0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 641091,2 тыс. рублей;

в 2020 г. – 748669,1 тыс. рублей;

в 2021 г. – 993452,2 тыс. рублей;

в 2022 г. – 1395078,0 тыс. рублей;

в 2023 г. – 1121571,3 тыс. рублей;

в 2024 г. – 249728,2 тыс. рублей;

в 2025 г. – 200352,3 тыс. рублей;

в 2026 г. – 206362,9 тыс. рублей;

в 2027 г. – 212553,8 тыс. рублей.

Объем финансирования:

из республиканского бюджета Республики Тыва – 6942701,9 тыс. рублей;

из федерального бюджета – 1452374,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в порядке, установленном законом о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва.»;

в разделе VI:

в абзаце втором слова «возмещение убытков» заменить словами «возмещение недополученных доходов»;

л) в подпрограмме 4 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Тыва на 2019-2025 годы»:

в наименовании слова «2019-2025 годы» заменить словами «2019-2027 годы»;

паспорт изложить в следующей редакции:

«П А С П О Р Т

подпрограммы 4 «Газификация жилищно-коммунального

хозяйства, промышленных и иных организаций

Республики Тыва на 2019-2027 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Тыва на 2019-2027 годы (далее – Подпрограмма) |
| Государственный заказчик Подпрограммы | – | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| Основной разработчик Подпрограммы | – | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| Цели подпрограммы | – | повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях улучшения качества поставки газа потребителям и создания условий для газификации домовладений;обеспечение снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду |
| Задачи Подпрограммы | – | повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения;повышение надежности и безопасности предоставления услуг газоснабжения;бесперебойная поставка сжиженного газа в баллонах для бытовых нужд населения Республики Тыва |
| Важнейший целевой индикатор и показатель Подпрограммы | – | повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях улучшения качества поставки газа потребителям и создания условий для газификации домовладений |
| Сроки реализации Подпрограммы | – | 2019-2027 годы |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы | – | общий объем финансирования Подпрограммы составляет 7214,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва, в том числе по годам:в 2025 г. – 7214,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социальной и бюджетной эффективности Подпрограммы | – | повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях улучшения качества поставки газа потребителям и создания условий для газификации домовладений:снижение износа объектов газовой инфраструктуры республики на 15 процентов;повышение уровня газификации до 80 процентов»; |

в разделе II слова «2019-2025 годы» заменить словами «2019-2027 годы»;

в разделе IV цифры «2025» заменить цифрами «2027»;

м) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие

энергетики на 2014-2027 годы»

М Е Р О П Р И Я Т И Я

государственной программы Республики Тыва

«Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего тыс. рублей | В том числе по годам | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Результаты реализации мероприятия (достижения плановых показателей) |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Всего по Программе: | итого | 41701664,4 | 961822,5 | 415748,0 | 453047,8 | 522098,6 | 609485,0 | 793299,1 | 3881384,9 | 5050070,2 | 5451819,6 | 7918514,5 | 11277342,4 | 3920685,1 | 219875,2 | 226471,5 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва», ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4», ООО «Дизель» (по согласованию), МУП «Енисей», ООО «Газсервис» (по согласованию) |           |
| РБ | 7749290,4 | 533257,6 | 415748,0 | 453047,8 | 522098,6 | 609485,0 | 793299,1 | 874124,9 | 1050070,2 | 957662,4 | 611122,6 | 262342,4 | 220685,1 | 219875,2 | 226471,5 |
| ФБ | 24152374,0 | 428564,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3007260,0 | 4000000,0 | 4494157,2 | 4522391,9 | 4000000,0 | 3700000,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 9800000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2785000,0 | 7015000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | итого по подпрограмме «Государственная поддержка предприятий топливно-энергети-ческого комплекса Республики Тыва» | РБ | 532168,5 | 56483,2 | 34179,1 | 51200,0 | 45227,4 | 121100,0 | 129178,8 | 59800,0 | 20000,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | итого по подпрограмме «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» | итого | 32767205,9 | 10295,3 | 0,0 | 9500,0 | 0,0 | 8000,0 | 23029,0 | 3072915,8 | 4036618,0 | 4041741,6 | 6796943,2 | 11027614,2 | 3713118,8 | 13512,3 | 13917,7 |
| РБ | 267205,9 | 10295,3 | 0,0 | 9500,0 | 0,0 | 8000,0 | 23029,0 | 72915,8 | 36618,0 | 41741,6 | 11943,2 | 12614,2 | 13118,8 | 13512,3 | 13917,7 |
| ФБ | 22700000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000000,0 | 4000000,0 | 4000000,0 | 4000000,0 | 4000000,0 | 3700000,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 9800000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2785000,0 | 7015000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | итого по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва» | итого | 8395075,9 | 895044,0 | 381568,9 | 392347,8 | 476871,2 | 480385,0 | 641091,2 | 748669,1 | 993452,2 | 1395078,0 | 1121571,3 | 249728,2 | 200352,3 | 206362,9 | 212553,8 |  |  |      |
| РБ | 6942701,9 | 466479,1 | 381568,9 | 392347,8 | 476871,2 | 480385,0 | 641091,2 | 741409,1 | 993452,2 | 900920,8 | 599179,4 | 249728,2 | 200352,3 | 206362,9 | 212553,8 |
| ФБ | 1452374,0 | 428564,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7260,0 | 0,0 | 494157,2 | 522391,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | итого по подпрограмме «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Тыва на 2019-2027 годы» | РБ | 7214,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7214,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Государственная поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» | итого | 532168,5 | 56483,2 | 34179,1 | 51200,0 | 45227,4 | 121100,0 | 129178,8 | 59800,0 | 20000,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва», ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4», ООО «Дизель» (по согласованию) |   |
| 1.1. | Субсидии на государственную поддержку предприятий топливно-энергетического комплекса (предприятия ТЭК) | РБ | 390078,1 | 27100,0 | 31171,9 | 51200,0 | 45227,4 | 56300,0 | 129178,8 | 29900,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» | финансовая поддержка Правительства Республики Тыва предприятиям ТЭК на приобретение каменного угля и затрат на транспортировку каменного угля до крупных котельных республики. Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжением потребителей и безаварийное прохождение ОЗП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Субсидии на государственную поддержку предприятий топливно-энергетического комплекса (дизельные электростанции) | РБ | 139890,4 | 27183,2 | 3007,2 | 0,0 | 0,0 | 64800,0 | 0,0 | 29900,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ООО «Дизель» (по согласованию) | финансовая поддержка предприятий, вы-рабатывающих электрическую энергию автономными дизельными электростанциями не имеющих централизованного энергоснабжения, на приобретение дизельного топлива и затрат на транспортировку топлива. Обеспечение качественным и бесперебойным электроснабжением 3835 потребителей в населенных пунктах вырабатываемых электрическую энергию автономными дизельными электростанциями не имеющих централизованного энергоснабжения |
| 1.3. | Обеспечение электроснабжением республиканских мероприятий и праздников | РБ | 2200,0 | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию), администрации муниципальных образований (по согласованию) | обеспечение электроснабжением мероприятий и республиканских праздников, проводимых вне населенных пунктов Республики Тыва  |
| 2 | Мероприятия по капитальным вложениям |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 |   | финансовые средства на выполнение данного мероприятия не предусмотрены |
| 3 | Мероприятия по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 |   | финансовые средства на выполнение данного мероприятия не предусмотрены |
| 4 | Прочие мероприятия |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 |   | финансовые средства на выполнение данного мероприятия не предусмотрены |
| 1 | Подпрограмма 2 «Модернизация и строительство объектов топливно-энергети-ческого комплекса Республики Тыва» | итого | 32767205,9 | 10295,3 | 0,0 | 9500,0 | 0,0 | 8000,0 | 23029,0 | 3072915,8 | 4036618,0 | 4041741,6 | 6796943,2 | 11027614,2 | 3713118,8 | 13512,3 | 13917,7 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва», ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4», ООО «Дизель» (по согласованию), МУП «Енисей», ООО «Газсервис» (по согласованию) |   |
| РБ | 267205,9 | 10295,3 | 0,0 | 9500,0 | 0,0 | 8000,0 | 23029,0 | 72915,8 | 36618,0 | 41741,6 | 11943,2 | 12614,2 | 13118,8 | 13512,3 | 13917,7 |
| ФБ | 22700000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000000,0 | 4000000,0 | 4000000,0 | 4000000,0 | 4000000,0 | 3700000,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 9800000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2785000,0 | 7015000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Мероприятия по капитальнымвложениям | всего | 32761725,5 | 4814,9 | 0,0 | 9500,0 | 0,0 | 8000,0 | 23029,0 | 3072915,8 | 4036618,0 | 4041741,6 | 6796943,2 | 11027614,2 | 3713118,8 | 13512,3 | 13917,7 | 2014-2027 |   |   |
| РБ | 261725,5 | 4814,9 | 0,0 | 9500,0 | 0,0 | 8000,0 | 23029,0 | 72915,8 | 36618,0 | 41741,6 | 11943,2 | 12614,2 | 13118,8 | 13512,3 | 13917,7 |
| ФБ | 22700000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000000,0 | 4000000,0 | 4000000,0 | 4000000,0 | 4000000,0 | 3700000,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 9800000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2785000,0 | 7015000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | РБ | 4814,9 | 4814,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |   |
| 2.2. | Строительство котельных и тепловых сетей в гг. Шагонаре и Ак-Довураке | всего | 88815,8 | 0,0 | 0,0 | 9500,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 71315,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» | предотвращение экономического ущерба более 3 млрд. рублей, развитие строительства инфраструктуры гг. Шагонара и Ак-Довурака, комплексное подключение потребителей к централизованному теплоснабжению позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду; надежное и бесперебойное снабжение потребителей крупных котельных гг. Ак-Довурака, Шагонара |
| РБ | 88815,8 | 0,0 | 0,0 | 9500,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 71315,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Строительство объектов электросетевого хозяйства, в рамках реализации инвестиционных проектов по организации добычи меди, молибдена и попутных компонентов на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении Республики Тыва (плата за технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства), а так же строительство объектов электросетевого хозяйства для обеспечения централизованным электроснабжением Тоджинского кожууна Республики Тыва  | всего | 20300000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000000,0 | 4000000,0 | 4000000,0 | 4000000,0 | 5300000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020-2024 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ООО «Голевская горнорудная компания» (по согласованию) | бесперебойное и качественное снабжение электроэнергией горнодобывающего комбината в рамках инвестиционных проектов Правительства Республики Тыва; согласно Соглашению 1-АС от 3 июля 2020 г. установлены следующие показатели результативности предоставления субсидии: дополнительные рабочие места: 2020 г. – 60; 2021 г. – 60; 2022 г. – 5; 2023 г. – 10; 2024 г. – 90; 2025 г. – 110;2026 г. – 200;2027 г. – 1465, общий объем внебюджетных инвестиций в проект, в млн. рублей: 2020 г. – 4922,75; 2021 г. – 2204,1; 2022 г. – 690,24; 2023 г. – 1551,32; 2024 г. – 15000; 2025 г. – 17000; 2026 г. – 16000; 2027 г. – 4427,28. Соблюдение сроков технологического присоединения, выполняемого в рамках реализации инвестиционных проектов в 2024 году; максимальная мощность энергопринимающих устройств юридического лица, в отношении которых осуществлено технологическое присоединение, – 161 МВт |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 15000000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000000,0 | 4000000,0 | 4000000,0 | 4000000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 5300000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5300000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Строительство объектов электросетевого хозяйства в рамках реализации инвестиционных проектов по освоению Кызыл-Таштыгского месторождения полиметаллических руд в Республике Тыва (плата за технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства) | всего | 5300000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700000,0 | 2000000,0 | 600000,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2024 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ООО «Лунсин» (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), ПАО «ФСК ЕЭС» (по согласованию) | реализация проекта обеспечит электрификацию ГОК Лунсин, который в текущий момент обеспечивается автономной дизельной электростанцией, кроме того, при реализации проекта ГОК Лунсин будут обеспечены:- инвестиции – 38 млрд. рублей;- новые рабочие места – 1250 ед. (971 рабочее место имеется);- налоги в консолидированный бюджет – 600 млн. рублей |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 2600000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000000,0 | 600000,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 2700000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Строительство объектов электросетевого хозяйства, в рамках реализации инвестиционных проектов по освоению Кара-Бельдирского золоторудного месторождения в Республике Тыва (плата за технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства) | всего | 4200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3600000,0 | 600000,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2024 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ООО «Кара-Бельдир» (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), ПАО «ФСК ЕЭС» (по согласованию) | реализация проекта ГОК Кара-Бельдир обеспечит:- инвестиции – 11 млрд. рублей;- новые рабочие места – 300 ед.;- налоги в консолидированный бюджет – 890 млн. рублей в год (2024-2032 гг.) |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 2600000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000000,0 | 600000,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 1600000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Строительство объектов электросетевого хозяйства, в рамках реализации национального проекта «Жилье» (плата за технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства) | всего | 2500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500000,0 | 0,0 | 0,0 | 2025 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ», АО «Тываэнерго» (по согласованию)  | обеспечение снижения стоимости за кв.м. жилого и нежилого помещения в г. Кызыле, доступное жилье для населения |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 2500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500000,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Приобретение автономных систем электроснабжения | РБ | 168094,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23029,0 | 1600,0 | 36618,0 | 41741,6 | 11943,2 | 12614,2 | 13118,8 | 13512,3 | 13917,7 | 2019-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ООО «Диезль» (по согласованию) | в связи с большим износом имеющейся ДЭС в сс. Кызыл-Хая, Мугур-Аксы, Тоора-Хем, Ырбан, Севи, Сыстыг-Хем и ежегодным увеличением финансовых затрат на капитальный ремонт Министерство топлива и энергетики Республики Тыва предлагает приобрести дизель-генераторные установки 500 кВт, 200 кВт, 30 кВт.Обеспечение качественным и бесперебойным электроснабжением 3835 потребителей в населенных пунктах, не имеющих централизованного энергоснабжения |
| 2.8 | Развитие электросетевого хозяйства на территории Республики Тыва | ВБ | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85000,0 | 115000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023-2024 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, АО «Тываэнерго» (по согласованию) | обеспечение бесперебойным, качественным электроснабжением потребителей садоводческих некоммерческих товариществ, соблюдение требований правил устройства электроустановок и правил технической эксплуатации, требований к границам охранных зон объектов электросетевого хозяйства СНТ, организации системы учета электрической энергии и снижение накопленной задолженности за потребленную электроэнергию СНТ |
| 3 | Мероприятия по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам |   | 5480,4 | 5480,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 |   |   |
| 3.1. | Разработка проекта строительства модульной котельной с магистральными тепловыми сетями в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна | РБ | 4600,0 | 4600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» |   |
| 3.2. | Разработка проекта реконструкции (нового строительства) энергоисточника для нужд г. Шагонара | РБ | 499,5 | 499,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» |   |
| 3.3. | Проведение экспертизы проекта строительства модульной котельной с магистральными тепловыми сетями в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна | РБ | 380,9 | 380,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» |   |
| 4 | Прочие мероприятия |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |   |
|  | итого по подпрограмме: | всего | 32767205,9 | 10295,3 | 0,0 | 9500,0 | 0,0 | 8000,0 | 23029,0 | 3072915,8 | 4036618,0 | 4041741,6 | 6796943,2 | 11027614,2 | 3713118,8 | 13512,3 | 13917,7 | 2014-2027 |   |      |
| РБ | 267205,9 | 10295,3 | 0,0 | 9500,0 | 0,0 | 8000,0 | 23029,0 | 72915,8 | 36618,0 | 41741,6 | 11943,2 | 12614,2 | 13118,8 | 13512,3 | 13917,7 |
| ФБ | 22700000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000000,0 | 4000000,0 | 4000000,0 | 4000000,0 | 4000000,0 | 3700000,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 9800000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2785000,0 | 7015000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва» | всего | 8395075,9 | 895044,0 | 381568,9 | 392347,8 | 476871,2 | 480385,0 | 641091,2 | 748669,1 | 993452,2 | 1395078,0 | 1121571,3 | 249728,2 | 200352,3 | 206362,9 | 212553,8 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |     |
| РБ | 6942701,9 | 466479,1 | 381568,9 | 392347,8 | 476871,2 | 480385,0 | 641091,2 | 741409,1 | 993452,2 | 900920,8 | 599179,4 | 249728,2 | 200352,3 | 206362,9 | 212553,8 |
| ФБ | 1452374,0 | 428564,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7260,0 | 0,0 | 494157,2 | 522391,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Возмещение затрат по кредитам на строительство котельной с тепловыми сетями в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна, с использованием энергоэффективных технологий с высоким КПД | РБ | 104621,3 | 104621,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжением потребителей и безаварийное прохождение ОЗП  |
| 1.2. | Предоставление субсидий на мероприятия по энергосбережению и подготовку к отопительному сезону объектов жилищно-коммунального хозяйства | всего | 436564,9 | 436564,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |     |
| РБ | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 428564,9 | 428564,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по текущему и капитальному ремонту с целью повышения энергетической эффективности | РБ | 1087916,3 | 70674,8 | 40000,0 | 42440,8 | 87048,2 | 68712,0 | 71646,0 | 74788,6 | 86360,0 | 86642,0 | 84818,3 | 89583,9 | 92271,4 | 95039,6 | 97890,7 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | финансовые средства на подготовку предприятий к ОЗП на период 2021/22 года планируется направить на выполнение мероприятий по замене изношенных тепловых сетей, капитальному и текущему ремонту основного и вспомогательного оборудования котельных гг. Ак-Довурак и Шагонар, сс. Хову-Аксы и Чаа-Холь.ГУП Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4» (далее – ТЭК 4) будет подано заявление на установление тарифов на 2022 год.ТЭК 4 себестоимость отпуска заявлена в сумме расходов 884,209 млн. рублей, выручка (доходы) заявлена в сумме 292,974 млн. рублей, затраты, связанные с государственным регулированием тарифов, сложились на уровне 591,236 млн. рублей (884,209-292,974), в том числе:- на затраты – 430,952 млн. рублей;- на ремонт по мероприятиям государственной программы – 160,284 млн. рублей.Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжением потребителей и безаварийное прохождение ОЗП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Субсидии юридическим лицам, осуществляющим регулируемые виды деятельности и реализующим мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, на возмещение недополученных доходов, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энергоресурсов и воды, в том числе вследствие проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | РБ | 1541856,8 | 60576,0 | 70682,0 | 94628,4 | 100433,0 | 138581,0 | 182792,0 | 218900,7 | 303830,2 | 302915,5 | 26809,3 | 9969,5 | 10268,6 | 10576,6 | 10893,9 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» | качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжением потребителей и безаварийное прохождение ОЗП  |
| 1.5. | Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энергоресурсов, в том числе вследствие проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  | РБ | 1477539,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260153,1 | 267620,4 | 323055,4 | 326554,0 | 300156,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ООО «Дизель» (по согласованию) | обеспечение качественным и бесперебойным электроснабжением 3835 потребителей в населенных пунктах, не имеющих централизованного энергоснабжения |
| 1.6. | Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, тепловую энергию и водоснабжение вырабатываемыми муниципальными организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энергоресурсов и воды, в том числе вследствие проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  | РБ | 953729,9 | 126250,5 | 168901,0 | 187505,9 | 209362,4 | 199637,5 | 29243,7 | 32828,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | обеспечение качественным и бесперебойным тепло-электроснабжением в населения |
| 1.7. | Субсидии организациям электроснабжения на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением льготного тарифа на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей | РБ | 180337,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42124,9 | 74732,0 | 51385,1 | 12095,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, АО «Тываэнергосбыт» (по согласованию) | снижение стоимости тарифа за электроэнергию по всем потребителям в Республике Тыва на 30 процентов |
| 1.8. | Субсидии юридическим лицам на реализацию мероприятий по поставке оборудований, материалов для создания аварийного запаса и повышения энергетической эффективности | РБ | 47380,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6400,0 | 6500,0 | 6363,2 | 6720,7 | 6922,3 | 7130,0 | 7343,9 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | у Министерства топлива и энергетики Республики Тыва имеется одно подведомственное учреждение, входящее в бюджетную сеть, это ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва». Штат учреждения состоит из 4 единиц: генеральный директор 1 ед., заместитель генерального директора 2 ед., ведущий инженер 1 ед. Задачи ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва»: 1) проведение энергетических обследований организаций, в первую очередь образования, здравоохранения, социального обеспечения и культуры, финансируемых из республиканского бюджета на предмет сбережения потребления электроэнергии, тепловой энергии, воды и канализации и каменного угля;2) оптимизация расходов организаций из бюджета по оплате коммунальных услуг и потреблению каменного угля ведомственными котельными в результате реализации мероприятий по энергосбережению. Функции и возможности:1) техническое обследование объектов, в том числе:- инструментальное обследование количества и качества потребления электрической энергии и тепловой энергии;- расчет неэффективных потерь и расхода электроэнергии и тепловой энергии на основании тепловизионного мониторинга и оценка состояния теплосберегающих свойств зданий; - проверка правильности расчета счетов по оплате соответствующих услуг; 2) обследование технического состояния оборудования котельных, состава отходящих газов и КПД котлов, трубной разводки системы отопления; 3) подготовка технических предложений по повышению эффективности потребления коммунальных услуг и каменного угля;4) подготовка и реализация мероприятий по энергосбережению, в том числе через энергосервисные контракты.В соответствии c государственным заданием учреждением предоставляются следующие государственные услуги:- информационно-аналитическое обеспечение деятельности в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;- выполнение экспериментальных научных разработок;- выполнение опытно-конструкторских работ |
| 2 | Мероприятия по капитальным вложениям | всего | 549058,7 | 94456,5 | 98485,9 | 67772,7 | 75597,6 | 59759,7 | 30265,9 | 79496,9 | 43223,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |   |
| 2.1. | Капитальный ремонт объектов социальной сферы и республиканской собственности | РБ | 549058,7 | 94456,5 | 98485,9 | 67772,7 | 75597,6 | 59759,7 | 30265,9 | 79496,9 | 43223,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |   |
| 3 | Мероприятия по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам | всего | 161687,3 | 1900,0 | 3500,0 | 0,0 | 4430,0 | 13150,0 | 9250,0 | 18540,0 | 16770,0 | 14933,0 | 14618,7 | 15440,1 | 15903,3 | 16380,4 | 16871,8 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |     |
| РБ | 154427,3 | 1900,0 | 3500,0 | 0,0 | 4430,0 | 13150,0 | 9250,0 | 11280,0 | 16770,0 | 14933,0 | 14618,7 | 15440,1 | 15903,3 | 16380,4 | 16871,8 |
| ФБ | 7260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов Республики Тыва | РБ | 91355,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 4550,0 | 6500,0 | 7420,0 | 10133,0 | 9919,7 | 10477,1 | 10791,4 | 11115,2 | 11448,6 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | схема теплоснабжения является предпроектным документом, в котором обосновывается экономическая целесообразность и хозяйственная необходимость проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих теплоисточников и тепловых сетей.На основании и в соответствии с утвержденной администрацией города схемой теплоснабжения теплоснабжающая организация (статья 23, пункт 4 Федерального закона «О теплоснабжении») разрабатывает инвестиционную программу в целях реализации решений, предусмотренных этой схемой.Инвестиционная программа, согласованная с администрацией города, определяет объем финансовых потребностей по ее реализации и источники поступления средств для финансирования первого проекта (реконструкция (модернизация) действующей системы централизованного теплоснабжения) и второго проекта (мероприятия, связанные с подключением к действующей системе новых потребителей тепла). Согласно пункту 8 статьи 10 Федерального закона «О теплоснабжении» одним из источников финансирования мероприятий по реконструкции (модернизации) действующей системы централизованного теплоснабжения, предусмотренных утвержденной схемой теплоснабжения, может быть надбавка к тарифу на тепловую энергию сверх установленного федеральным органом предельного уровня. Затраты на подключение новых потребителей, предусмотренных схемой теплоснабжения, учитываются при определении тарифа на подключение |
| 3.2. | Проведение экспертизы схем теплоснабжения поселений и городских округов | РБ | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |   |
| 3.3. | Разработка топливно-энергетического баланса Республики Тыва | РБ | 4650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | топливно-энергети-ческий баланс – это система показателей, отражающая полное количественное соответствие между приходом и расходом топливно-энергети-ческих ресурсов в хозяйстве в целом или на отдельных его участках за выбранный интервал времени. Основанием для разработки топливно-энергетических балансов регионов является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».Согласно требованиям пункта 7 части 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ составление топливно-энергетического баланса субъекта Российской Федерации относится к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере теплоснабжения.Согласно требованиям пункта 10 статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации составляют топливно-энергетические балансы субъектов Российской Федерации в порядке и по форме, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.Регламентирует разработку топливно-энергетических балансов приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14 декабря 2011 г. № 600 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».Согласно требованиям пункта 56 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14 декабря 2011 г. № 600 составление топливно-энергетического баланса субъекта Российской Федерации должно быть завершено не позднее 1 октября года, следующего за отчетным, для которого составляется баланс.Кроме того, на основании части 10 статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказа Минэнерго России от 14 декабря 2011 г. № 600 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов», прокуратурой Республики Тыва дано представление об устранении нарушений законодательства, касающихся разработки топливно-энергетического баланса, от 30 сентября 2019 г. № у/8-595-2019. Прокуратурой Республики Тыва Министерству топлива и энергетики Республики Тыва также повторно направлено обращение о предоставлении информации о фактическом устранении нарушений, отраженных в представлении от 30 сентября 2019 г. № у/8-595-2019 |
| 3.4. | Корректировка Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва | РБ | 57942,3 | 1500,0 | 3500,0 | 0,0 | 4430,0 | 4150,0 | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 | 4800,0 | 4699,0 | 4963,0 | 5111,9 | 5265,2 | 5423,2 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» распоряжением Главы Республики Тыва ежегодно до 1 мая утверждается Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва.Целью СиПР является создание эффективной и сбалансированной энергетической инфраструктуры, обеспечивающей социально-экономическое развитие Республики Тыва и эффективное использование энергетических ресурсов на территории региона.Инвестиционный программы утверждаются с учетом утвержденной Схемы и программы развития Единой энергетической системы России, Схемы и программы перспективного развития субъектов Российской Федерации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. | Проведение энергетических обследований и составление энергетических паспортов | РБ | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |   |
| 3.6. | Подготовка технико-экономического обоснования по переработке угля | всего | 7340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | производство бездымного топлива из углей, добываемых в Республике Тыва для снижения загазованности воздушного бассейна г. Кызыла и республики  |
| РБ | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 7260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Прочие мероприятия: | всего | 1854383,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544,8 | 57740,5 | 56493,6 | 171688,2 | 582801,5 | 637420,4 | 115918,5 | 74986,7 | 77236,3 | 79553,4 | 2018-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |     |
| ФБ | 44699,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 494157,2 | 522391,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| РБ | 694022,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544,8 | 57740,5 | 56493,6 | 171688,2 | 88644,3 | 115028,5 | 115918,5 | 74986,7 | 77236,3 | 79553,4 |
| 4.1. | Субсидирование транспортных расходов перевозчиков на доставку твердого топлива (угля) до населенных пунктов и городского округа г. Ак-Довурак | РБ | 87955,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3017,2 | 0,0 | 1000,0 | 40822,3 | 43115,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва  | обеспечение снижение стоимости каменного угля за счет субсидирования транспортных расходов перевозчику в населённых пунктах, находящихся в отдаленности более 90 км от угольного разреза  |
| 4.2. | Субсидии на приобретение котельно-печного топлива для казенных, бюджетных и автономных учреждений, расположенных в труднодоступных местностях с ограниченными сроками завоза грузов | РБ | 453629,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41935,3 | 43871,3 | 45180,5 | 51175,4 | 50098,2 | 52913,1 | 54500,5 | 56135,5 | 57819,6 | 2018-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва», администрации муниципальных образований (по согласованию) | в связи со сложными физико-географи-ческими условиями расположения республики и с наличием населенных пунктов, расположенных в труднодоступных местностях, не имеющих автомобильной дороги общего пользования, возникают периоды сезонной изоляции в передвижении населения и доставке грузов. Для обеспечения своевременного завоза грузов и для распределения субвенций на транспортную доставку угля в труднодоступные и отдаленные населенные пункты муниципальных районов Республики Тыва Правительством Республики Тыва ежегодно утверждается финансовые средства для закупки и доставки угля учреждениям, расположенным в труднодоступных населенных пунктах, в республиканском бюджете предусматривается в виде целевого межбюджетного трансферта в размере 70 процентов от необходимого объема, софинансирование за счет муниципального бюджета составляет 30 процентов |
| 4.3. | Субсидии на финансовое обеспечение ГАУ Республики Тыва «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | РБ | 139207,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544,8 | 5775,2 | 6405,2 | 5204,4 | 19236,3 | 18831,4 | 19889,5 | 20486,2 | 21100,8 | 21733,8 | 2018-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | научно-техническая деятельность и проведение прикладных научных исследований в сфере повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов потребителями и производительности труда с учетом экономических, экологических и социальных последствий |
| 4.4. | Субсидии на компенсацию расходов топливных складов на территории Республики Тыва | РБ | 21272,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18000,0 | 3272,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | приобретение населением каменного угля с топливных складов согласно предельной розничной цене, установленной постановлением Правительства Республики Тыва от 21 мая 2020 г. № 212 |
| 4.5. | Финансовое обеспечение для участия в аукционе по угольным месторождениям Правительства Республики Тыва | РБ | 5600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2400,0 | 3200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019-2020 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | обеспечение собственным угольным топливом потребителей Республики Тыва, выполнение работ по разработке технического заключения и предварительного технико-экономического обоснования для разработки месторождения каменного угля и разработка основных технических решений по разработке открытым способом (карьером) каменного угля пласта № 1 участка Одегелдей Ак-Тальского месторождения каменного угля с организацией работ по вахтовому методу.Увеличение количества угледобывающих предприятий, создание конкуренции угледобывающих предприятий и снижение стоимости каменного угля для населения |
| 4.6. | Приобретение резервного источника электроснабжений | РБ | 7630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва», ООО «Дизель» (по согласованию) | обеспечение качественным и бесперебойным электроснабжением 3835 потребителей в населенных пунктах, не имеющих централизованного энергоснабжения |
| 4.7. | Субсидии на выполнение работ по строительству, модернизации, реконструкции объектов коммунального хозяйства, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, в том числе поставка материалов и оборудования | РБ | 20800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | повышение качества услуг по снабжению теплом потребителей и сокращение вредных выбросов в атмосферу (увеличение уровня экологической безопасности). Повышение эффективности работы, повышение мощности и безопасности, уменьшение расходов твердого топлива |
| 4.8. | Субсидии на приобретение материалов и оборудования для объектов коммунального хозяйства, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения | РБ | 26288,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26288,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | повышение качества услуг по снабжению теплом потребителей и сокращение вредных выбросов в атмосферу (увеличение уровня экологической безопасности). Повышение эффективности работы, повышение мощности и безопасности, уменьшение расходов твердого топлива |
| 4.9. | Субсидии на строительство, модернизацию, реконструкцию объектов коммунального хозяйства, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, в том числе поставка материалов и оборудования | РБ | 10255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | повышение качества услуг по снабжению теплом потребителей и сокращение вредных выбросов в атмосферу (увеличение уровня экологической безопасности). Повышение эффективности работы, повышение мощности и безопасности, уменьшение расходов твердого топлива |
| 4.10. | Субсидии на выполнение работ и поставку материалов, оборудования по уличному освещению | РБ | 10314,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10314,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | комплексное решение проблемы обеспечения потребности населения в среде проживания, отвечающей современным требованиям, повышение безопасности функционирования транспортной системы, повышение уровня комфортности пребывания на территории, повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития благоустройства |
| 4.11. | Субсидии на приобретение автономных систем электроснабжения | РБ | 24130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | обеспечение бесперебойным электроснабжением населения и государственных учреждений Республики Тыва |
| 4.12. | Компенсация территориальным сетевым организациям, функционирующим в Республике Тыва, выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня | РБ | 12793,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2525,3 | 4991,7 | 5276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021-2023 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, АО «Тываэнергосбыт» (по согласованию) | снижение стоимости тарифа за электроэнергию прочим потребителям на 30 процентов |
| ФБ | 1016549,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 494157,2 | 522391,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.13 | Субсидии на выполнение работ по строительству линий электропередачи (ВЛ)- 0,4 кВт для пансионата оз. Дус-Холь, прибрежной зоны, уличного освещения и тротуарной зоны оз. Дус-Холь | РБ | 8968,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8968,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2022 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» |  |
| 4.14. | Субсидии на строительство воздушных линий электропередачи | РБ | 8990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2021 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | обеспечение бесперебойного электроснабжения кислородной станции ГБУЗ «Барун-Хемчикская ЦКБ» |
|  | итого по подпрограмме: | всего | 8395075,9 | 895044,0 | 381568,9 | 392347,8 | 476871,2 | 480385,0 | 641091,2 | 748669,1 | 993452,2 | 1395078,0 | 1121571,3 | 249728,2 | 200352,3 | 206362,9 | 212553,8 |  |  |     |
| РБ | 8990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206362,9 | 212553,8 |
| ФБ | 8395075,9 | 895044,0 | 381568,9 | 392347,8 | 476871,2 | 480385,0 | 641091,2 | 748669,1 | 993452,2 | 1395078,0 | 1121571,3 | 249728,2 | 200352,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 4 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Тыва на 2019-2027 годы» |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) |   |
| 2 | Мероприятия по капитальным вложениям: |   | 7214,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7214,0 | 0,0 | 0,0 |  |   |   |
| 2.1. | Реконструкция и модернизация существующей инфраструктуры газоснабжения (реконструкция газопроводов (подземных, внутренних) СУГ с заменой запорной арматуры, модернизация оборудования групповых резервуарных установок (ГРУ) СУГ, реконструкция газонаполнительного пункта (ГНП) и газовых участков в муниципальных образованиях) | РБ | 4914,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4914,0 | 0,0 | 0,0 | 2025 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) | повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях улучшения качества поставки газа потребителям и создания условий для газификации домовладений |
| 2.2. | Приобретение специализированных транспортных средств | РБ | 2300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2300,0 | 0,0 | 0,0 | 2025 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) | обеспечение снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду |
| 3 | Мероприятия по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |   |
| 3.1. | Разработка проекта строительства цеха и лаборатории по ремонту и техническому освидетельствованию газового оборудования | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | финансовые средства на выполнение данного мероприятия не предусмотрены |
| 3.2. | Разработка проекта строительства автомобильных газозаправочных станций | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | финансовые средства на выполнение данного мероприятия не предусмотрены |
| 4 | Прочие мероприятия: |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |   |
| 4.1 | Мероприятия по подготовке населения к использованию газа, в том числе информирование населения о сроках, порядке, об условиях подключения  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014-2027 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | финансовые средства на выполнение данного мероприятия не предусмотрены |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к газораспределительным сетям, о прогнозной стоимости газа, расчете максимальной потребности населенного пункта в газе, выделении в установленном порядке земельных участков для размещения объектов, используемых для обеспечения населения газом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по подпрограмме: |   | 7214,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7214,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |   | »; |

н) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к государственной программе Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие

энергетики на 2014-2027 годы»

П Л А Н

реализации государственной программы Республики Тыва

«Энергоэффективность и развитие энергетики

на 2014-2027 годы» на период 2020-2027 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события государственной программы | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Ответственные за исполнение |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Государственная поддержка предприятий топливно-энергети-ческого комплекса Республики Тыва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Субсидии на государственную поддержку предприятий топливно-энергетического комплекса (предприятия ТЭК) | 1 март |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | Минтопэнерго Республики Тыва |
| 1.2 | Субсидии на государственную поддержку предприятий топливно-энергетического комплекса (дизельные электростанции) | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | Минтопэнерго Республики Тыва |
| 2 | Подпрограмма 2 «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство котельных и тепловых сетей в гг. Шагонаре и Ак-Довураке | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | Минтопэнерго Республики Тыва |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Строительство объектов электросетевого хозяйства в рамках реализации инвестиционных проектов по организации добычи меди, молибдена и попутных компонентов на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении Республики Тыва (плата за технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства) | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | Минтопэнерго Республики Тыва |
| 2.3 | Строительство объектов электросетевого хозяйства в рамках реализации инвестиционных проектов по освоению Кызыл-Таштыгского месторождения полиметаллических руд в Республике Тыва (плата за технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства) | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | Минтопэнерго Республики Тыва |
| 2.4 | Строительство объектов электросетевого хозяйства в рамках реализации инвестиционных проектов по освоению Кара-Бельдирского золоторудного месторождения в Республике Тыва (плата за технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства) | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | 1 марта |  | 15 сентября |  | Минтопэнерго Республики Тыва |
| 2.5 | Приобретение автономных систем электроснабжения | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | Минтопэнерго Республики Тыва |
| 3 | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минтопэнерго Республики Тыва |
| 3.1 | Погашение недополученных доходов по выпадающим доходам предприятий топливно-энергетического комплекса, связанных с государственным регулированием тарифов | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | Минтопэнерго Республики Тыва |
| 3.2 | Возмещение недополученных доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | Минтопэнерго Республики Тыва |
| 3.3 | Выполнение работ по корректировке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва |  | 1 мая |  |  |  | 1 мая |  |  |  | 1 мая |  |  |  | 1 мая |  |  |  | 1 мая |  |  |  | 1 мая |  |  |  | 1 мая |  |  | Минтопэнерго Республики Тыва |
| 3.4 | Выполнение работ по разработке схем теплоснабжения городов и поселений Республики Тыва | 20 февраля | 30 июня |  |  | 20 февраля | 30 июня |  |  | 20 февраля | 30 июня |  |  | 20 февраля | 30 июня |  |  | 20 февраля | 30 июня |  |  | 20 февраля | 30 июня |  |  | 20 февраля | 30 июня |  |  | Минтопэнерго Республики Тыва |
| 4 | Подпрограмма 4 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Тыва на 2019-2020 годы», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минтопэнерго Республики Тыва |
| 4.1 | Контрольное событие подпрограммы 4 – реконструкция и модернизация существующей инфраструктуры газоснабжения |  | 30 июня |  |  |  | 30 июня |  |  |  | 30 июня |  |  |  | 30 июня |  |  |  | 30 июня |  |  |  | 30 июня |  |  |  | 30 июня |  |  | Минтопэнерго Республики Тыва |
| 4.2 | Контрольное событие подпрограммы 4 – приобретение специализированных транспортных средств |  |  |  | 30 октября |  |  |  | 30 октября |  |  |  | 30 октября |  |  |  | 30 октября |  |  |  | 30 октября |  |  |  | 30 октября |  |  |  | 30 октября | Минтопэнерго Республики Тыва |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Контрольное событие подпрограммы 4 – выполнение работ по разработке проекта строительства цеха и лаборатории по ремонту и техническому освидетельствованию газового оборудования | 30 января |  | 1 сентября |  | 30 января |  | 1 сентября |  | 30 января |  | 1 сентября |  | 30 января |  | 1 сентября |  | 30 января |  | 1 сентября |  | 30 января |  | 1 сентября |  | 30 января |  | 1 сентября |  | Минтопэнерго Республики Тыва | »; |

о) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к государственной программе Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие

энергетики на 2014-2027 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

по оплате налогов и сборов в республиканский бюджет Республики

Тыва по финансовым средствам, выделяемым из республиканского

бюджета по государственной программе Республики Тыва

«Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2027 годы»

| Показатели | Плановые значения |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Всего, в том числе: | 12958,7 | 13995,4 | 15115,0 | 16324,2 | 17630,2 | 18159,1 | 18703,8 | 19265,0 | 19842,9 | 20438,2 | 21051,3 | 21682,9 |
| Предприятия топливно-энергетического комплекса, получающие субсидии из бюджета, в том числе: | 9345,1 | 10092,7 | 10900,1 | 11772,1 | 12713,9 | 13095,3 | 13488,1 | 13892,8 | 14309,6 | 14738,8 | 15181,0 | 15636,4 |
| Налог на доходы физических лиц | 8700,0 | 9396,0 | 10147,7 | 10959,5 | 11836,3 | 12191,3 | 12557,1 | 12933,8 | 13321,8 | 13721,5 | 14133,1 | 14557,1 |
| Налог на имущество организаций | 105,0 | 113,4 | 122,5 | 132,3 | 142,9 | 147,1 | 151,6 | 156,1 | 160,8 | 165,6 | 170,6 | 175,7 |
| Транспортный налог | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| УСН | 540,0 | 583,2 | 629,9 | 680,2 | 734,7 | 756,7 | 779,4 | 802,8 | 826,9 | 851,7 | 877,2 | 903,5 |
| Муниципальные дизельные электростанции получающие субсидии из бюджета, в том числе: | 3613,6 | 3902,7 | 4214,9 | 4552,1 | 4916,3 | 5063,8 | 5215,7 | 5372,2 | 5533,4 | 5699,4 | 5870,3 | 6046,4 |
| Налог на доходы физических лиц | 2071,8 | 2237,5 | 2416,5 | 2609,9 | 2818,7 | 2903,2 | 2990,3 | 3080,0 | 3172,4 | 3267,6 | 3365,6 | 3466,6 |
| Налог на прибыль организаций | 649,9 | 701,9 | 758,1 | 818,7 | 884,2 | 910,8 | 938,1 | 966,2 | 995,2 | 1025,1 | 1055,8 | 1087,5 |
| Земельный налог | 33,3 | 36,0 | 38,9 | 42,0 | 45,3 | 46,7 | 48,1 | 49,5 | 51,0 | 52,6 | 54,1 | 55,8 |
| Налог на имущество организаций | 41,1 | 44,4 | 48,0 | 51,8 | 56,0 | 57,6 | 59,4 | 61,1 | 63,0 | 64,9 | 66,8 | 68,8 |
| УСН | 494,8 | 534,4 | 577,1 | 623,3 | 673,2 | 693,4 | 714,2 | 735,6 | 757,7 | 780,4 | 803,8 | 827,9 |
| Прочие | 322,6 | 348,5 | 376,3 | 406,4 | 439,0 | 452,1 | 465,7 | 479,7 | 494,1 | 508,9 | 524,1 | 539,9 | »; |

п) в приложении № 8 к Программе:

в правом верхнем углу слова «2014-2020 годы» заменить словами «2014-2027 годы»;

в наименовании слова «2014-2020 годы» заменить словами «2014-2027 годы»;

р) в правом верхнем углу приложения № 11 к Программе слова «2014-2020 годы» заменить словами «2014-2027 годы»;

с) в правом верхнем углу приложения № 12 к Программе слова «2014-2020 годы» заменить словами «2014-2027 годы»;

т) в правом верхнем углу приложения № 13 к Программе слова «2014-2020 годы» заменить словами «2014-2027 годы»;

у) в правом верхнем углу приложения № 14 к Программе слова «2014-2020 годы» заменить словами «2014-2027 годы»;

ф) в приложении № 15 к Программе:

в правом верхнем углу слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2027 годы»;

в пункте 2 слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2027 годы»;

х) приложение № 16 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 16

к государственной программе Республики

Тыва «Энергоэффективность и развитие

энергетики на 2014-2027 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

государственной программы Республики Тыва

«Энергоэффективность и развитие энергетики

на 2014-2027 годы»

| Показатели | Единица измерения | Плановые значения |
| --- | --- | --- |
| на 2016 год | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | на 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. рублей | 4 092,4 | 4 153,8 | 4 236,9 | 4 321,6 | 4 408,0 | 4 496,2 | 4 586,1 | 4 677,8 | 4 771,4 | 4 866,8 | 4 964,2 | 5 063,4 |
| Темп роста отгрузки – РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | процентов к предыдущему году в действующих ценах | 106,7 | 101,5 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| Индекс производства – РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,0 | 101,0 | 101,0 | 101,5 | 102,0 | 102,5 | 103,0 | 103,5 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Уголь | тыс. тонн | 1 314,0 | 1 353,4 | 1 700,0 | 1 900,0 | 500,0 | 510,0 | 1 241,0 | 1 253,4 | 1 265,9 | 1 278,6 | 1 291,4 | 1 304,3 |
| Электроэнергия, в том числе произведенная | млн. кВт. час. | 100,8 | 102,8 | 104,9 | 107,0 | 108,0 | 109,1 | 110,2 | 111,3 | 112,4 | 113,6 | 114,7 | 115,8 |
| атомными электростанциями | млн. кВт. час. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тепловыми электростанциями | млн. кВт. час. | 100,8 | 102,8 | 104,9 | 107,0 | 108,0 | 109,1 | 110,2 | 111,3 | 112,4 | 113,6 | 114,7 | 115,8 |
| гидроэлектростанциями | млн. кВт. час. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики (топливно-энергетический комплекс) | единиц | 0 | 0 | 0 | 3052 | 3055 | 3070 | 3075 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 |
| Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Увеличение количества рабочих мест, созданных в рамках реализации инвестиционных проектов, в том числе: | единиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 5,0 | 10,0 | 90,0 | 110,0 | 200,0 | 1 465,0 |
| строительство высоковольтных линий электропередач | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем внебюджетных инвестиций, направленных на реализацию инвестиционных проектов | млн. рублей |  |  |  |  | 4 922,8 | 2 204,1 | 690,2 | 1 551,3 | 15 000,0 | 17 000,0 | 16 000,0 | 4 427,3 |
| Соблюдение сроков на осуществление технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, выполняемого в рамках реализации инвестиционных проектов, в том числе: | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  | апрель 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| заключение государственной экспертизы обоснованности проектно-сметной документации |  |  |  |  |  | май 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| заключение договора технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  |  | июнь 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| начало строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  | июль 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридического лица к электрическим сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  | декабрь 2024 г. |  |  |  |  |
| Технологические потери | млн. кВт. час. |  |  |  |  | 210,92 | 159,91 | 155,91 | 152,73 | 149,73 | 146,74 | 143,8 | 140,92 | »; |

ц) в приложении № 17 к Программе:

в правом верхнем углу слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2027 годы»;

в наименовании слова «возмещение убытков по выпадающим доходам» заменить словами «возмещение недополученных доходов»;

в пункте 1 слова «возмещение убытков» заменить словами «возмещение недополученных доходов»;

в пункте 2 слова «2014-2025 годы на возмещение убытков» заменить словами «2014-2027 годы» на возмещение недополученных доходов»;

в пункте 5 слова «возмещение убытков» заменить словами «возмещение недополученных доходов»;

ч) в приложении № 18 к Программе:

в правом верхнем углу слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2027 годы»;

в наименовании слова «возмещение убытков» заменить словами «возмещение недополученных доходов»;

в пункте 1 слова «возмещение убытков» заменить словами «возмещение недополученных доходов», слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2027 годы»;

в пункте 2 слова «возмещение убытков» заменить словами «возмещение недополученных доходов»;

в пункте 5 слова «возмещение убытков» заменить словами «возмещение недополученных доходов»;

ш) в приложении № 19 к Программе:

в правом верхнем углу слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2027 годы»;

в пункте 2 слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2027 годы»;

щ) в приложении № 20 к Программе:

в правом верхнем углу слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2027 годы»;

в наименовании слова «возмещение убытков» заменить словами «возмещение недополученных доходов»;

в пункте 1 слова «возмещение убытков» заменить словами «возмещение недополученных доходов»;

в пункте 2 слова «2014-2025 годы на возмещение убытков» заменить словами «2014-2027 годы» на возмещение недополученных доходов»;

в пункте 5 слова «возмещение убытков» заменить словами «возмещение недополученных доходов»;

ы) в правом верхнем углу приложения № 21 к Программе слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2027 годы»;

э) в правом верхнем углу приложения № 22 к Программе слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2027 годы».

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг