ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 2 декабря 2019 г. № 571

г.Кызыл

О принятии решения о подготовке и

реализации бюджетных инвестиций в объект

капитального строительства государственной

собственности Республики Тыва

В соответствии со [статьей 79](consultantplus://offline/ref=0DEBC597D47B83833E64B5B6F2AD3C6268C95C755FDE849B2D9CCC5FBB8B99CEEF3BE5B51985597F0C5FA2C2592190CF12E44741ADF5DA51F1JDQ) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [Законом](consultantplus://offline/ref=0DEBC597D47B83833E64ABBBE4C162696CC1027C5AD58CCB73C39702EC829399A874BCE55DD3507A0C4AF79203769DCEF1J3Q) Республики Тыва от 3 декабря 2018 г. № 446-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять предложение Министерства труда и социальной политики Республики Тыва о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства на 2020-2021 годы.

1.1. Наименование объекта капитального строительства – «Строительство 4-х жилых корпусов по 40 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов».

1.2. Планируемое место нахождения объекта капитального строительства – земельный участок с кадастровым номером 17:04:0902001:1, адрес (местонахождение) объекта: Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Авыйган, ул. Юбилейная,

д. 1;

1.3. Направление инвестирования – строительство.

1.4. Наименование государственного заказчика – Министерство труда и социальной политики Республики Тыва.

1.5. Наименование застройщика – Министерство труда и социальной политики Республики Тыва.

1.6. Мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу, –общая площадь здания не менее 3703,08 кв. м; вместимость – 160 койко-мест/мест/человек.

1.7. Год начала реализации инвестиций в объект капитального строительства – 2020 г.

1.8. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства – 2021 г.

1.9. Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства – 284 588,75 тыс. рублей, в том числе затраты на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий – 347,9 тыс. рублей.

1.10. Распределение предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства по годам:

2020 год – 146 413,13 тыс. рублей;

2021 год – 137 827,72 тыс. рублей.

1.11. Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта – 284 588,75 тыс. рублей:

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 3190,35 тыс. рублей, в том числе подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий – 347,9 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 281 398,4 тыс. рублей;

1.12. Распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта:

2020 год – 146 413,13 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 144 949,0 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 1 464,13 тыс. рублей;

2021 год – 137 827,72 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 136 449,4 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 1 378,32 тыс. рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва Ш. Хопуя