ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 6 декабря 2018 г. № 601

г.Кызыл

О межведомственном взаимодействии органов

исполнительной власти Республики Тыва

при подготовке проектов государственно-частного

партнерства на территории Республики Тыва

В целях реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDC32461D4C15D6CBFA1131E5818C2393640CC9H5h7B) от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ) и Закона Республики Тыва от 30 декабря 2016 г. № 235-ЗРТ «Об участии Республики Тыва в государственно-частном партнерстве» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

[Перечень](#P72) органов исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющих отдельные права и обязанности публичного партнера, в соответствии с отраслевой принадлежностью объекта соглашения о государственно-частном партнерстве (далее – Перечень);

[Порядок](#P139) взаимодействия органов исполнительной власти Республики Тыва при рассмотрении публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, поступившего от лица, которое может быть частным партнером;

[Порядок](#P166) взаимодействия органов исполнительной власти Республики Тыва для осуществления отбора инвестиционных проектов в целях разработки предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства по инициативе публичного партнера;

Порядок взаимодействия органов исполнительной власти Республики Тыва по размещению информации о соглашениях о государственно-частном партнерстве на официальном сайте уполномоченного органа.

2. Установить, что:

1) органы исполнительной власти Республики Тыва, указанные в [Перечне](#P72), от имени публичного партнера – Республики Тыва осуществляют:

разработку предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства (далее – предложение), если инициатором проекта государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) является публичный партнер в соответствии с требованиями, установленными [частью 3 статьи 8](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDC32461D4C15D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E56D7H6h6B) Федерального закона № 224-ФЗ;

прием предложения, поступившего от лица, которое в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDC32461D4C15D6CBFA1131E581H8hCB) № 224-ФЗ может быть частным партнером (далее – частный партнер), в соответствии с [частью 2 статьи 8](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDC32461D4C15D6CBFA1131E5818C2393640CC9H5hEB) Федерального закона № 224-ФЗ, последующее его рассмотрение в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDF3B47154316D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E57D7H6hCB) рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1388, и принятие решения в соответствии с [частью 5 статьи 8](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDC32461D4C15D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E56D6H6h0B) Федерального закона № 224-ФЗ;

участие в предварительных переговорах, связанных с разработкой предложения, в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDF3B46184A17D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E57D6H6h5B) проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 ноября 2015 г. № 864, а также в переговорах по рассмотрению предложения в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDF3B46184E12D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E57D6H6h5B) проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 ноября 2015 г. № 863, [Правилами](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDF3A4E14421BD6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E57D6H6h5B) проведения уполномоченным органом переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства на предмет оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2015 г. № 1309;

принятие решения и направление предложения частного партнера на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества или о невозможности реализации проекта ГЧП в соответствии с [частью 8 статьи 8](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDC32461D4C15D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E56D4H6h5B) Федерального закона № 224-ФЗ;

направление частному партнеру и размещение на официальном сайте публичного партнера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документов и сведений, предусмотренных [частью 9 статьи 8](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDC32461D4C15D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E56D4H6h4B) Федерального закона № 224-ФЗ;

подготовку и согласование проекта правового акта (решения) о реализации проекта ГЧП;

принятие решения о заключении соглашения с частным партнером, а также его заключение и исполнение в случае, установленном [частью 9 статьи 10](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDC32461D4C15D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E56D0H6h1B) Федерального закона № 224-ФЗ;

полномочия в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDC32461D4C15D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E52D5H6hCB) Федерального закона № 224-ФЗ;

полномочия в соответствии с [пунктами 2, 3](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDF3B47184D13D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E57D6H6h1B), 7, [10](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDF3B47184D13D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E57D5H6h4B), 12, [13](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDF3B47184D13D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E57D5H6h1B),[14](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDF3B47184D13D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E57D5H6h0B), [17](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDF3B47184D13D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E57D5H6hDB)-[20](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDF3B47184D13D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E57D4H6h4B) перечня отдельных прав и обязанностей публичного партнера, которые могут осуществляться уполномоченными им органами и (или) юридическими лицами в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 1366 (далее – Перечень отдельных прав и обязанностей публичного партнера);

полномочия в соответствии с [частью 7 статьи 5](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDC32461D4C15D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E57D2H6h0B), частями 3, 5, 6 статьи 13, [частями 1](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDC32461D4C15D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E55D2H6hDB), [6 статьи 14](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDC32461D4C15D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E55D1H6h0B) Федерального закона № 224-ФЗ;

разработку и согласование с Министерством экономики Республики Тыва конкурсной документации, порядка размещения сообщения о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, формы подачи заявок на участие в конкурсе, порядка предварительного отбора участников конкурса, оценки конкурсного предложения и размещения результатов конкурса;

2) Министерство экономики Республики Тыва является уполномоченным органом исполнительной власти Республики Тыва по:

осуществлению полномочий, установленных [частью 2 статьи 17](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDC32461D4C15D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E54D7H6h7B) Федерального закона № 224-ФЗ;

размещению в соответствии с [частью 8 статьи 10](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDC32461D4C15D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E56D0H6h6B) Федерального закона № 224-ФЗ на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте публичного партнера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решения о реализации проекта ГЧП, принятого на основании предложения о реализации проекта ГЧП, подготовленного частным партнером;

организации, подготовке и проведению конкурса на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве (кроме совместного конкурса) в установленном Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDC32461D4C15D6CBFA1131E581H8hCB) № 224-ФЗ порядке, за исключением функций, которые выполняет конкурсная комиссия в соответствии с [частью 3 статьи 22](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDC32461D4C15D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E53D5H6h1B) Федерального закона № 224-ФЗ, а также по реализации мероприятий, предусмотренных [частями 6](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDC32461D4C15D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E53D1H6h3B) и [7 статьи 25](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDC32461D4C15D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E53D1H6h2B), [частью 7 статьи 28](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDC32461D4C15D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E53DEH6h2B) Федерального закона № 224-ФЗ;

организации и проведению конкурса в целях замены частного партнера, за исключением функций, которые выполняет конкурсная комиссия в соответствии с [частью 3 статьи 22](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDC32461D4C15D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E53D5H6h1B) Федерального закона № 224-ФЗ;

согласованию порядка размещения сообщения о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, формы подачи заявок на участие в конкурсе, порядка предварительного отбора участников конкурса, оценки конкурсного предложения и размещения результатов конкурса;

3) Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва от имени публичного партнера осуществляет полномочия в соответствии с [пунктами 6](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDF3B47184D13D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E57D6H6h2B), [8](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDF3B47184D13D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E57D6H6hCB), [9](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDF3B47184D13D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E57D5H6h5B), [11](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDF3B47184D13D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E57D5H6h7B), [15](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDF3B47184D13D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E57D5H6h3B) Перечня отдельных прав и обязанностей публичного партнера.

3. Министерству экономики Республики Тыва осуществлять организационно-методическое руководство и координацию деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва, связанную с рассмотрением предложения, а также деятельности по подготовке документов, необходимых для принятия решения о разработке предложения.

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва О. Натсак

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 6 декабря 2018 г. № 601

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

органов исполнительной власти Республики Тыва,

осуществляющих отдельные права и обязанности

публичного партнера, в соответствии с отраслевой

принадлежностью объекта соглашения

о государственно-частном партнерстве

|  |  |
| --- | --- |
| Орган исполнительной власти  Республики Тыва | Объект соглашения о государственно-частном  партнерстве |
| 1. Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 1) частные автомобильные дороги или участки частных автомобильных дорог, мосты, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты (объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог), элементы обустройства автомобильных дорог, объекты, предназначенные для взимания платы (в том числе пункты взимания платы), объекты дорожного сервиса;  2) транспорт общего пользования;  3) объекты железнодорожного транспорта;  4) воздушные суда, аэродромы, аэропорты, технические средства и другие предназначенные для обеспечения полетов воздушных судов средства, за исключением объектов, отнесенных к имуществу государственной авиации или к единой системе организации воздушного движения |
| 2. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | 1) мелиоративные системы и объекты их инженерной инфраструктуры, за исключением государственных мелиоративных систем;  2) объекты производства, первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной продукции, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о развитии сельского хозяйства перечень и определенные согласно критериям, установленным Правительством Российской Федерации |
| 3. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов |
| 4. Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 1) объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии;  2) объекты по производству топлива |

|  |  |
| --- | --- |
| Орган исполнительной власти  Республики Тыва | Объект соглашения о государственно-частном  партнерстве |
| 5. Министерство культуры и туризма Республики Тыва | 1) объекты культуры;  2) объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма |
| 6. Министерство здравоохранения Республики Тыва | объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для санаторно-курортного лечения и иной деятельности в сфере здравоохранения |
| 7. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | объекты социального обслуживания населения |
| 8. Министерство образования и науки Республики Тыва | объекты образования, в том числе объекты, предназначенные для отдыха и оздоровления детей |
| 9. Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 1) гидротехнические сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек;  2) объекты экологии, в том числе мусороперерабатывающие заводы;  3) объекты лесного хозяйства;  4) объекты охотничьей инфраструктуры |
| 10. Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва | объекты спорта |
| 11. Министерство информатизации и связи Республики Тыва | подземные и подводные технические сооружения, переходы, линии связи и коммуникации, иные линейные объекты связи и коммуникации |
| 12. Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва | объекты внешнеэкономической деятельности |

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 6 декабря 2018 г. № 601

[П О Р Я Д О К](#P139)

взаимодействия органов исполнительной власти

Республики Тыва при рассмотрении публичным

партнером предложения о реализации проекта

государственно-частного партнерства, поступившего

от лица, которое может быть частным партнером

1. Настоящий Порядок взаимодействия органов исполнительной власти Республики Тыва при рассмотрении публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, поступившего от лица, которое в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ) может быть частным партнером (далее – Порядок), регламентирует порядок рассмотрения документов, необходимых для принятия решения о направлении предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства (далее – предложение) на рассмотрение в Министерство экономики Республики Тыва (далее – уполномоченный орган), в целях оценки эффективности и определения сравнительных преимуществ проекта государственно-частного партнерства (далее – ГЧП).

2. Орган исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющий отдельные права и обязанности публичного партнера в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва (далее – публичный партнер), в течение пяти календарных дней со дня получения предложения от лица, которое в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDC32461D4C15D6CBFA1131E581H8hCB) № 224-ФЗ может быть частным партнером, направляет в орган исполнительной власти Республики Тыва согласно установленной компетенции запросы о предоставлении информации, необходимой публичному партнеру для рассмотрения и оценки предложения в соответствии с [пунктами 5](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDF3B47154316D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E57D6H6h1B), [7](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDF3B47154316D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E57D5H6h2B) постановления Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1388 «Об утверждении Правил рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства». К запросу прикладывается предложение.

3. Орган исполнительной власти Республики Тыва в течение 15 календарных дней со дня получения запроса, указанного в [пункте 2](#P151) Порядка, рассматривает поступившие документы и направляет в пределах своей компетенции публичному партнеру запрашиваемую информацию.

4. В случае необходимости урегулирования вопросов и разногласий, возникающих при рассмотрении органами исполнительной власти Республики Тыва, указанными в [пункте 3](#P152) Порядка, предложения, публичный партнер организует проведение совещаний с участием органов исполнительной власти республики, указанных в [пункте 3](#P152) Порядка.

5. По результатам рассмотрения предложения публичным партнером принимается одно из решений, предусмотренных [частью 5 статьи 8](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDC32461D4C15D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E56D6H6h0B) Федерального закона № 224-ФЗ.

6. В случае если публичным партнером принято решение о направлении предложения на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества, публичный партнер в срок, не превышающий 10 дней со дня принятия такого решения, направляет предложение, а также копии протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае если эти переговоры были проведены) на рассмотрение в уполномоченный орган.

\_\_\_\_\_\_\_\_

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 6 декабря 2018 г. № 601

[**П О Р Я Д О К**](#P166)

взаимодействия органов исполнительной власти

Республики Тыва для осуществления отбора

инвестиционных проектов в целях разработки

предложения о реализации проекта

государственно-частного партнерства по

инициативе публичного партнера

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия органов исполнительной власти Республики Тыва для осуществления отбора инвестиционных проектов в целях разработки предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства по инициативе публичного партнера (далее – Порядок) регламентирует вопросы взаимодействия при подготовке и рассмотрении документов, необходимых для разработки предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства (далее – предложение) по инициативе публичного партнера.

1.2. Рассмотрение инвестиционных проектов в целях разработки предложения осуществляется в следующие этапы:

1) разработка концепции инвестиционного проекта (далее – концепция);

2) анализ концепции;

3) отбор инвестиционных проектов в целях разработки предложения.

2. Разработка концепции инвестиционного проекта

2.1. Подготовку концепции осуществляет орган исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющий отдельные права и обязанности публичного партнера в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва (далее – разработчик концепции).

2.2. Концепция должна включать в себя следующие сведения:

2.2.1. Описание инвестиционного проекта:

1) наименование инвестиционного проекта;

2) обоснование актуальности инвестиционного проекта;

3) краткое описание инвестиционного проекта;

4) осуществление инвестором финансирования создания (реконструкции) объекта;

5) осуществление инвестором эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта;

6) срок или порядок определения срока возникновения права собственности на объект у инвестора;

7) необходимость проектирования объекта инвестором (если предусматривается);

8) необходимость осуществления инвестором полного или частичного финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта (если предусматривается);

9) необходимость обеспечения из республиканского (федерального) бюджета финансирования создания (реконструкции) инвестором объекта, а также финансирования его эксплуатации и (или) технического обслуживания (если предусматривается);

10) необходимость передачи инвестором объекта в республиканскую собственность по истечении определенного соглашением о государственно-частном партнерстве срока, но не позднее дня прекращения соглашения (если предусматривается);

11) необходимость регулирования цен (тарифов) и (или) утверждения инвестиционных программ, в случае осуществления инвестором деятельности, предусматривающей реализацию производимых им товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, осуществляется по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ним.

2.2.2. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта, определяемые в соответствии со стратегией социально-экономического развития Республики Тыва, с приоритетами, целями, задачами и направлениями социально-экономической политики Республики Тыва, показателями достижения целей социально-экономического развития Республики Тыва.

2.2.3. Срок реализации инвестиционного проекта или порядок определения такого срока.

2.2.4. Сведения об объекте, предлагаемом к созданию и (или) реконструкции:

1) вид объекта (объектов) в соответствии с [частью 1 статьи 7](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDC32461D4C15D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E57D0H6h2B) Федерального закона № 224-ФЗ;

2) наименование собственника объекта, предлагаемого к реконструкции;

3) адрес (место нахождения) объекта, предлагаемого к созданию и (или) реконструкции;

4) перечень имущества, которое планируется создать, в том числе объекты движимого имущества, технологически связанные с объектами недвижимого имущества, с указанием технико-экономических характеристик;

5) информация о наличии (об отсутствии) прав третьих лиц в отношении объекта, в том числе прав государственных или муниципальных унитарных предприятий, государственных или муниципальных учреждений;

6) наличие задания на проектирование объекта;

7) наличие проектной документации на объект;

8) наименование собственника проектной документации на объект (если имеется);

9) юридическое лицо, осуществлявшее разработку проектной документации на объект или задания на проектирование объекта (если имеется).

2.3. Концепция представляется в Министерство экономики Республики Тыва (далее – Министерство) разработчиком концепции в форме электронного документа через систему электронного документооборота Правительства Республики Тыва.

3. Анализ концепции

3.1. Министерство после поступления концепции в течение 20 рабочих дней рассматривает и анализирует ее на предмет определения соответствия требованиям, установленным [подпунктами 2.2.1](#P185)-[2.2.4 пункта 2.2 раздела 2](#P199) Порядка, и по результатам рассмотрения представленной концепции Министерство в течение 10 рабочих дней принимает одно из следующих решений:

3.1.1. Об отклонении концепции.

3.1.2. О подготовке заключения на концепцию и ее внесении на рассмотрение на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Республике Тыва (далее - Совет).

3.2. Основанием для принятия Министерством решения, указанного в [подпункте 3.1.1 пункта 3.1](#P214) настоящего раздела, является:

1) несоответствие представленной концепции требованиям, указанным в [подпунктах 2.2.1](#P185)-[2.2.4 пункта 2.2 раздела 2](#P199) Порядка;

2) несоответствие инвестиционного проекта установленным в стратегии социально-экономического развития Республики Тыва приоритетам, целям, задачам и направлениям социально-экономической политики Республики Тыва, а также показателям достижения целей социально-экономического развития Республики Тыва.

3.3. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отклонении концепции Министерство направляет разработчику концепции уведомление об отклонении концепции с указанием причин возврата.

3.4. В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для отклонения, разработчик концепции вправе повторно направить концепцию в Министерство в целях проведения ее анализа в порядке, предусмотренном [пунктами 3.1](#P213)-[3.3](#P219) настоящего раздела.

3.5. При принятии решения, указанного в [подпункте 3.1.2 пункта 3.1](#P215) настоящего раздела, Министерство в течение 20 рабочих дней со дня принятия решения готовит заключение на концепцию, которое утверждается заместителем Председателя Правительства Республики Тыва, курирующим финансово-экономические вопросы.

3.6. Министерство направляет разработчику концепции копию заключения на концепцию в течение трех рабочих дней со дня его утверждения в соответствии с [пунктом 3.4](#P220) настоящего раздела.

4. Отбор инвестиционных проектов

в целях разработки предложения

4.1. В случае принятия решения, указанного в [подпункте 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3](#P215) Порядка, Министерство направляет на рассмотрение в Совет на очередное (внеочередное) заседание копию концепции и заключение на концепцию.

4.2. По итогам рассмотрения документов, указанных в [пункте 4.1](#P227) настоящего раздела, Совет в течение трех рабочих дней принимает одно из следующих решений:

4.2.1. О целесообразности разработки предложения.

4.2.2. О нецелесообразности разработки предложения.

4.3. Министерство уведомляет разработчика концепции о принятом Советом решении в течение 10 рабочих дней после принятия Советом решения.

4.4. В случае принятия Советом решения, указанного в [подпункте 4.2.1 пункта 4.2](#P229) настоящего раздела, разработчик концепции разрабатывает предложение о реализации проекта государственно-частного партнерства по [форме](consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDF3B47144915D6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E57D6H6h4B), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1386 «Об утверждении формы предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства», и направляет его в Министерство в целях проведения оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества.

\_\_\_\_\_\_\_\_

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 6 декабря 2018 г. № 601

**П О Р Я Д О К**

взаимодействия органов исполнительной власти

Республики Тыва по размещению информации

о соглашениях о государственно-частном партнерстве

на официальном сайте уполномоченного органа

1. Настоящий Порядок взаимодействия органов исполнительной власти Республики Тыва по размещению информации о соглашениях о государственно-частном партнерстве на официальном сайте уполномоченного органа (далее – Порядок) регламентирует вопросы взаимодействия органов исполнительной власти Республики Тыва по предоставлению сведений о ходе реализации соглашений о государственно-частном партнерстве в Министерство экономики Республики Тыва (далее – уполномоченный орган) в целях их дальнейшего размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства экономики Республики Тыва (далее – официальный сайт).

2. Органы исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющие отдельные права и обязанности публичного партнера, в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва:

- в течение пяти рабочих дней после принятия правового акта о реализации проекта государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) направляют в уполномоченный орган сведения по планируемым к реализации соглашениям о ГЧП;

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения соглашения о ГЧП направляют в уполномоченный орган сведения, указанные в части 2 статьи 11 Федерального закона № 224-ФЗ.

В дальнейшем каждые шесть месяцев в течение всего периода реализации соглашения о ГЧП направляют в уполномоченный орган сведения о фактических сроках исполнения сторонами обязательств по соглашению, а также о фактически достигнутых значениях критериев эффективности проекта и значениях показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа.

При этом информация обо всех юридически значимых действиях в отношении соглашения о ГЧП (заключение, внесение в него изменений и расторжение, государственная регистрация прав на владение и пользование объектом, подписание акта приема-передачи объекта, передача земельных участков, приемка выполненных работ по строительству (реконструкции) объекта, ввод объекта в эксплуатацию) направляется в уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня совершения таких действий с приложением копий соответствующих документов.

3. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня получения сведений, указанных в [пункте 2](#P254) Порядка, размещает их на официальном сайте.

4. Уполномоченный орган запрашивает разъяснения и дополнительные сведения по соглашениям о ГЧП в случае, если представленных ранее сведений недостаточно для их размещения на официальном сайте.

Органы исполнительной власти Республики Тыва в течение пяти рабочих дней со дня поступления запроса направляют в уполномоченный орган запрашиваемые сведения и предоставляют разъяснения.

\_\_\_\_\_\_\_\_