620200099/27955(4)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 2 ноября 2023 г. № 792

г. Кызыл

**Об утверждении государственной программы**

**Республики Тыва «Энергоэффективность и**

**развитие энергетики в Республике Тыва» и**

**о признании утратившими силу некоторых**

**постановлений Правительства Республики**

**Тыва в области энергоэффективности**

**и развития энергетики**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Республики Тыва от 19 июля 2023 г. № 528   
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва», распоряжением Правительства Республики Тыва от 1 августа 2023 г. № 468-р «О перечне государственных (комплексных) программ Республики Тыва, подлежащих финансированию в 2024 году» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва».

2. Признать утратившими силу с 1 января 2024 г.:

постановление Правительства Республики Тыва от 20 декабря 2013 г. № 750 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва на 2014-2027 годы»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=DC928AD391F38FC8DCA0FC40B681AF5F9B26AA61437609F9A69B0BA5A5BB5BB5BE7CBFFD48954338E15AF61C7A3776F5pCR5F) Правительства Республики Тыва от 28 апреля 2014 г. № 172   
«О внесении изменений в государственную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва на 2014-2020 годы»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=DC928AD391F38FC8DCA0FC40B681AF5F9B26AA61437609F9A69B0BA5A5BB5BB5BE7CBFFD48954338E15AF61C7A3776F5pCR5F) Правительства Республики Тыва от 26 июня 2014 г. № 313   
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 20 декабря 2013 г. № 750»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=DC928AD391F38FC8DCA0FC40B681AF5F9B26AA61437609F9A69B0BA5A5BB5BB5BE7CBFFD48954338E15AF61C7A3776F5pCR5F) Правительства Республики Тыва от 17 апреля 2015 г. № 200   
«О внесении изменений в государственную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва на 2014-2020 годы»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=DC928AD391F38FC8DCA0FC40B681AF5F9B26AA61437609F9A69B0BA5A5BB5BB5BE7CBFFD48954338E15AF61C7A3776F5pCR5F) Правительства Республики Тыва от 3 марта 2016 г. № 62   
«О внесении изменений в государственную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва на 2014-2020 годы»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=DC928AD391F38FC8DCA0FC40B681AF5F9B26AA61437609F9A69B0BA5A5BB5BB5BE7CBFFD48954338E15AF61C7A3776F5pCR5F) Правительства Республики Тыва от 17 января 2018 г. № 7   
«О внесении изменений в государственную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва на 2014-2020 годы»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=DC928AD391F38FC8DCA0FC40B681AF5F9B26AA61437609F9A69B0BA5A5BB5BB5BE7CBFFD48954338E15AF61C7A3776F5pCR5F) Правительства Республики Тыва от 17 мая 2018 г. № 254   
«О внесении изменений в государственную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва на 2014-2020 годы»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=DC928AD391F38FC8DCA0FC40B681AF5F9B26AA61437609F9A69B0BA5A5BB5BB5BE7CBFFD48954338E15AF61C7A3776F5pCR5F) Правительства Республики Тыва от 21 февраля 2019 г. № 92   
«О внесении изменений в государственную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва на 2014-2020 годы»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=DC928AD391F38FC8DCA0FC40B681AF5F9B26AA61437609F9A69B0BA5A5BB5BB5BE7CBFFD48954338E15AF61C7A3776F5pCR5F) Правительства Республики Тыва от 30 сентября 2019 г. № 474 «О внесении изменений в государственную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва на 2014-2020 годы»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=DC928AD391F38FC8DCA0FC40B681AF5F9B26AA61437609F9A69B0BA5A5BB5BB5BE7CBFFD48954338E15AF61C7A3776F5pCR5F) Правительства Республики Тыва от 26 декабря 2019 г. № 629 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 20 декабря 2013 г. № 750»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=DC928AD391F38FC8DCA0FC40B681AF5F9B26AA61437609F9A69B0BA5A5BB5BB5BE7CBFFD48954338E15AF61C7A3776F5pCR5F) Правительства Республики Тыва от 30 июня 2020 г. № 303   
«О внесении изменений в государственную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва на 2014-2025 годы»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=DC928AD391F38FC8DCA0FC40B681AF5F9B26AA61437609F9A69B0BA5A5BB5BB5BE7CBFFD48954338E15AF61C7A3776F5pCR5F) Правительства Республики Тыва от 31 июля 2020 г. № 341   
«О внесении изменений в государственную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва на 2014-2025 годы»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=DC928AD391F38FC8DCA0FC40B681AF5F9B26AA61437609F9A69B0BA5A5BB5BB5BE7CBFFD48954338E15AF61C7A3776F5pCR5F) Правительства Республики Тыва от 30 марта 2021 г. № 152   
«О внесении изменений в государственную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва на 2014-2025 годы»;

постановление Правительства Республики Тыва от 26 мая 2021 г. № 249   
«О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва на 2014-2025 годы»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=DC928AD391F38FC8DCA0FC40B681AF5F9B26AA61437609F9A69B0BA5A5BB5BB5BE7CBFFD48954338E15AF61C7A3776F5pCR5F) Правительства Республики Тыва от 20 июля 2021 г. № 361   
«О внесении изменений в государственную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва на 2014-2025 годы»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=DC928AD391F38FC8DCA0FC40B681AF5F9B26AA61437609F9A69B0BA5A5BB5BB5BE7CBFFD48954338E15AF61C7A3776F5pCR5F) Правительства Республики Тыва от 10 ноября 2021 г. № 610   
«О внесении изменений в государственную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва на 2014-2025 годы»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=DC928AD391F38FC8DCA0FC40B681AF5F9B26AA61437609F9A69B0BA5A5BB5BB5BE7CBFFD48954338E15AF61C7A3776F5pCR5F) Правительства Республики Тыва от 18 мая 2022 г. № 298   
«О внесении изменений в государственную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва на 2014-2025 годы»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=DC928AD391F38FC8DCA0FC40B681AF5F9B26AA61437609F9A69B0BA5A5BB5BB5BE7CBFFD48954338E15AF61C7A3776F5pCR5F) Правительства Республики Тыва от 20 июля 2022 г. № 462   
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 20 декабря 2013 г. № 750»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=DC928AD391F38FC8DCA0FC40B681AF5F9B26AA61437609F9A69B0BA5A5BB5BB5BE7CBFFD48954338E15AF61C7A3776F5pCR5F) Правительства Республики Тыва от 11 ноября 2022 г. № 723   
«О внесении изменений в государственную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва на 2014-2027 годы»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=DC928AD391F38FC8DCA0FC40B681AF5F9B26AA61437609F9A69B0BA5A5BB5BB5BE7CBFFD48954338E15AF61C7A3776F5pCR5F) Правительства Республики Тыва от 13 апреля 2023 г. № 240   
«О внесении изменений в государственную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва на 2014-2027 годы»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=DC928AD391F38FC8DCA0FC40B681AF5F9B26AA61437609F9A69B0BA5A5BB5BB5BE7CBFFD48954338E15AF61C7A3776F5pCR5F) Правительства Республики Тыва от 5 июля 2023 г. № 475   
«О внесении изменений в государственную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва на 2014-2027 годы».

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва О. Лукин

Утверждена

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 2 ноября 2023 г. № 792

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

«Энергоэффективность и развитие

энергетики в Республике Тыва»

П А С П О Р Т

государственной программы Республики

Тыва «Энергоэффективность и развитие

энергетики в Республике Тыва»

(далее – государственная программа)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор государственной программы | – | заместитель Председателя Правительства Республики Тыва  Лукин О.Н. |
| Ответственный исполнитель государственной программы Республики Тыва | – | министр топлива и энергетики Республики Тыва  Куулар Э.А. |
| Период реализации | – | 1 января 2024 г. – 31 декабря 2030 г. |
| Цели государственной программы Республики Тыва | – | 1) надежное, качественное и экономически обоснованное обеспечение потребностей Республики Тыва в энергоносителях, энергии и сырье на принципах энергосбережения и энергоэффективности;  2) создание условий для перевода сектора экономики, бюджетной сферы и населения на энергосберегающий путь развития |
| Направления (подпрограммы) | – | подпрограмма 1 «Государственная поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Тыва»;  подпрограмма 2 «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва»;  подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва»;  подпрограмма 4 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Тыва» |
| Объемы финансового обеспечения за счет всех источников за весь период реализации | – | общий объем финансирования Программы составит  20 017 469,6 тыс. рублей, в том числе:  в 2024 г. – 11 697 880,0 тыс. рублей;  в 2025 г. – 4 414 177,0 тыс. рублей;  в 2026 г. – 735 602,3 тыс. рублей;  в 2027 г. – 757 670,4 тыс. рублей;  в 2028 г. – 780 400,5 тыс. рублей;  в 2029 г. – 803 812,5 тыс. рублей;  в 2030 г. – 827 926,9 тыс. рублей.  Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва составит 5 417 469,6 тыс. рублей, в том числе:  в 2024 г. – 797 880,0 тыс. рублей;  в 2025 г. – 714 177,0 тыс. рублей;  в 2026 г. – 735 602,3 тыс. рублей;  в 2027 г. – 757 670,4 тыс. рублей;  в 2028 г. – 780 400,5 тыс. рублей;  в 2029 г. – 803 812,5 тыс. рублей;  в 2030 г. – 827 926,9 тыс. рублей.  Объем финансирования из федерального бюджета составит 7 700 000,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2024 г. – 4 000 000,0 тыс. рублей;  в 2025 г. – 3 700 000,0 тыс. рублей;  Объем финансирования за счет внебюджетных источников составит 6 900 000,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2024 г. – 6 900 000,0 тыс. рублей.  Финансирование мероприятий Программы будет ежегодно корректироваться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва и других уровней бюджетов |

I. Стратегические приоритеты

в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

Оценка текущего состояния сферы

Республика Тыва расположена в центре Азии на юге Восточной Сибири, в верховьях реки Енисей. Протяженность территории с севера на юг составляет 420 км, с запада на восток – 630 км. Граничит на юге и юго-востоке с Монголией, на северо-востоке – с Иркутской областью, на северо-западе – с Республикой Хакасия, на востоке – с Республикой Бурятия, на западе – с Республикой Алтай, на севере – с Красноярским краем. Главная река – Улуг-Хем (Великий Енисей). Общая площадь – 168,6 тыс. кв. километров, численность населения – более 324 тыс. человек.

Тува представляет собой гористый регион с чередованием горных хребтов и межгорных котловин. Около 80 процентов территории республики занимают горы и лишь оставшаяся ее часть – равнинные участки. На территории республики насчитывается более 430 озер, большинство из которых ледникового происхождения.

Ежегодно в Республике Тыва потребляется от 8 до 9,5 млн. кВт. часов электроэнергии. Остальная часть необходимого количества электроэнергии приобретается на оптовом рынке электроэнергии (далее – ОРЭМ).

Энергосистема Республики Тыва входит в объединенную энергосистему Сибири, граничит с Красноярской и Хакасской энергосистемой объединенных энергетических систем Сибири и энергосистемой Республики Монголия. Электроснабжение осуществляется от системных подстанций 220/110 кВ и узловых подстанций, обслуживаемых межрегиональной энергетической системой Сибири и межрегиональной сетевой компанией Сибири по сетям ОАО «ФСК ЕЭС», а также мобильной газотурбинной электростанции (далее – МГТЭС), принадлежащей ОАО «Мобильные ГТЭС «Тыва», и дизельных электростанций, расположенных в районах с децентрализованным электроснабжением.

Крупными предприятиями энергетической отрасли являются АО «Тываэнерго», Тывинский участок «МЭС Сибири».

Функции передачи и распределения электроэнергии осуществляют предприятия «Магистральные электрические сети» ФСК ЕЭС России и филиал ПАО «МРСК Сибири» – АО «Тываэнерго».

Филиал ПАО «МРСК Сибири» – АО «Тываэнерго» осуществляет эксплуатацию и обслуживание электрических сетей 6-110 кВ на территории Республики Тыва, за исключением приграничной с энергосистемой Республики Монголия ПС 110 кВ «Хандагайты» и ВЛ 110 кВ на Улангом (через Госграницу), принадлежащих филиалу АО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири.

ПАО «МРСК Сибири» – АО «Тываэнерго» обслуживает территорию площадью 110,3 тыс. кв. км. Протяженность линий электропередачи 35-110 кВ составляет 1458,4 км. Основное оборудование включает в себя 36 подстанций напряжением 35-110 кВ и 833 подстанции напряжением 6-10/0,4 кВ. Городские электрические сети находятся частично в собственности АО «МРСК Сибири» – АО «Тываэнерго», частично – в собственности государства, обслуживаются электрические сети силами персонала АО «МРСК Сибири» – АО «Тываэнерго», а также персоналом, обслуживающим ведомственные сети.

Доля дизельных электростанций в общей электрогенерации несколько ниже. Всего функционируют 20 дизельных электростанций (далее – ДЭС): с. Тоора-Хем,   
с. Ырбан, с. Хамсара, с. Сыстыг-Хем Тоджинского кожууна, с. Мугур-Аксы, с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна, с. Кунгуртуг, с. Балыктыг Тере-Хольского кожууна, с. Хут, с. Севи Пий-Хемского кожууна, с. Усть-Ужеп, с. Катазы Каа-Хемского кожууна, с. Качык Эрзинского кожууна. Суммарная установленная мощность дизельных электростанций составляет порядка 5 МВт.

Производство электрической энергии на АО «Кызылская ТЭЦ» осуществляется в небольших объемах для обеспечения собственных нужд, основным видом деятельности является производство тепловой энергии для снабжения теплом города.

Кроме этого, на территории республики существуют и проектируются объекты малой энергетики. Из малых гидроэлектростанций (далее – ГЭС) функционирует одна на реке Барлык (с. Тоолайлыг Монгун-Тайгинского кожууна), проектная мощность – 15 кВт. Деятельность существующей локальной малой ГЭС на реке Чаваш (курорт Уш-Белдир) приостановлена, проектная мощность – 165 кВт.

Красноярский край, Республика Хакасия и Республика Тыва остаются регионами, которые не имеют выхода к Единой системе газоснабжения и, как следствие, не имеют региональных систем газоснабжения.

Основным вариантом решения вопроса газоснабжения является развитие направления сжиженного природного газа (далее – СПГ), в первую очередь, основываясь на понимании потенциально-временных возможностях подключения потребителей республики к магистральным газораспределительным сетям (далее – ГРС), а во вторую, реальная возможность газификации существенно удаленных от магистральных трубопроводов потребителей, исключая строительство трубопроводных систем транспорта.

Потребность в СПГ вызвана, в первую очередь, необходимостью перевода бытовых систем отопления и автономной генерации тепла с угля на газ. Практически половина населения республики проживают в столице региона, где очень остро стоит вопрос экологического благополучия. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе ежегодно увеличивается и на настоящий момент характеризируется как «очень высокий».

В г. Кызыле проживает более 119 тысяч человек, имеется 18 тысяч частных домовладений с печным отоплением. Отопительный сезон в среднем длится около 9 месяцев, при этом объектами энергетики потребляется около 200 тысяч тонн, а населением более 130 тысяч тонн угля. Практически все выбросы вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляются без использования оборудования очистки дымовых газов.

Поэтапная реализация данного направления позволит обеспечить дополнительный ресурс для промышленно-экономического роста региона, откроет перспективы газификации всей республики, потребность в электроснабжении новых потребителей, стоимость энергопотребления для предприятий и населения, улучшит инвестиционную привлекательность Республики Тыва, способствует созданию новых высокотехнологичных рабочих мест, улучшит экологическую ситуацию в первую очередь в г. Кызыле, которая является одним из наиболее острых социальных запросов населения.

II. Приоритеты и цели государственной программы

К основным целям государственной программы относятся:

1) надежное, качественное и экономически обоснованное обеспечение потребностей Республики Тыва в энергоносителях, энергии и сырье на принципах энергосбережения и энергоэффективности;

2) создание условий для перевода сектора экономики, бюджетной сферы и населения на энергосберегающий путь развития.

III. Задачи государственной программы

В рамках реализации целей государственной программы необходимо выполнить следующие задачи:

1) безаварийное прохождение осенне-зимнего периода, повышение эффективности производства и потребления топливно-энергетических ресурсов;

2) повышение эффективности теплоснабжения республики, путем реконструкции и технического перевооружения предприятий топливно-энергетического комплекса;

3) повышение эффективности производства и потребления топливно-энергетических ресурсов; разработка проектно-сметной документации строительства объектов теплоснабжения;

4) новое строительство объектов электро- и теплоснабжения;

5) расширение применения энергосберегающих технологий в процессах производства и передачи коммунальных услуг потребителям;

6) проведение энергоаудита, энергетических обследований;

7) организация учета и контроля всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов, переход на приборный учет;

8) повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения;

9) повышение надежности и безопасности предоставления услуг газоснабжения;

10) бесперебойная поставка сжиженного газа в баллонах для бытовых нужд населения Республики Тыва.

IV. Реестр документов, входящих в состав

государственной программы «Энергоэффективность

и развитие энергетики в Республике Тыва»

| № п/п | Тип документа | Вид  документа | Наименование  документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стратегические приоритеты | постановление | Об утверждении государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва» и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Тыва в области энергоэффективности и развитии энергетики |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  |
| 2 | Паспорт | постановление | Об утверждении государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва» и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Тыва в области энергоэффективности и развитии энергетики |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  |
| 3 | Структура | постановление | Об утверждении государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва» и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  |

| № п/п | Тип документа | Вид  документа | Наименование  документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Республики Тыва в области энергоэффективности и развитии энергетики |  |  |  |
| 4 | Показатели | постановление | Об утверждении государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва» и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Тыва в области энергоэффективности и развитии энергетики |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  |
| 5 | Помесячный план | постановление | Об утверждении государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва» и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Тыва в области энергоэффективности и развитии энергетики |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  |
| 6 | Ресурсное обеспечение | постановление | Об утверждении государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва» и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Тыва в области энергоэффективности и развитии энергетики |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  |
| 7 | Методика оценки эффективности | постановление | Об утверждении государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва» и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Тыва в области энергоэффективности и развитии энергетики |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  |

| № п/п | Тип документа | Вид  документа | Наименование  документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва на государственную поддержку предприятий топливно-энергетического комплекса | постановление | Об утверждении государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва» и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Тыва в области энергоэффективности и развитии энергетики |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  |
| 9 | Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва на возмещение недополученных доходов предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности и реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | постановление | Об утверждении государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва» и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Тыва в области энергоэффективности и развитии энергетики |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  |
| 10 | Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва на возмещение недополученных доходов по текущему и капитальному ремонтам с целью повышения энергетической эффективности в рамках реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | постановление | Об утверждении государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва» и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Тыва в области энергоэффективности и развитии энергетики |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  |
| 11 | Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва на приобретение автономных систем электроснабжения | постановление | Об утверждении государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва» и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Тыва в области энергоэффективности и развитии энергетики |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  |
| 12 | Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва на возмещение недополученных доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, вырабатываемую организациями топливно-энергетического комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки ресурсов, в том числе мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | постановление | Об утверждении государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва» и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Тыва в области энергоэффективности и развитии энергетики |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  |
| 13 | Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва на приобретение котельно-печного топлива с учетом доставки для учреждений, расположенных в труднодоступных местностях с ограниченными сроками завоза грузов | постановление | Об утверждении государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва» и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Тыва в области энергоэффективности и развитии энергетики |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  |
| 14 | Порядок определения объема и условий предоставления из республиканского бюджета Республики Тыва субсидий на иные цели государственным учреждениям, в отношении которых Министерство топлива и энергетики Республики Тыва осуществляет функции и полномочия учредителя | постановление | Об утверждении государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва» и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Тыва в области энергоэффективности и развитии энергетики |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  |

V. Структура государственной программы

«Энергоэффективность и развитие

энергетики в Республике Тыва»

| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых  эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с  показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=8536F02F2C12B03C8887D543B407C474EFCB78687B7E63922C95141FABE2B410BBD0A22EDB4E7D9C5FBD5181E09C0A17B2700ED6E9CBC8E0580ECEdEI1G) «Государственная поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» | | |
| Ведомственный проект «Субсидии на государственную поддержку предприятий ТЭК» | | | |
| 1.1. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | | 2024-2030 |
| 1.1.1. | Безаварийное прохождение осенне-зимнего периода | повышение энергетической безопасности и надежности тепло- и электроснабжения Республики Тыва | - |
| 2. | [Подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=8536F02F2C12B03C8887D543B407C474EFCB78687B7E63922C95141FABE2B410BBD0A22EDB4E7D9C5FB35985E09C0A17B2700ED6E9CBC8E0580ECEdEI1G) «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» | | |
| Ведомственный проект «Строительство объектов электросетевого  хозяйства в рамках реализации инвестиционных проектов» | | | |
| 2.1. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | | 2024-2030 |
| 2.1.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства | повышение энергетической безопасности и надежности электроснабжения Республики Тыва | количество потребителей – 51 ед.  Внебюджетные инвестиции – 6 900 000,00 тыс. рублей |
| Ведомственный проект «Приобретение автономных систем электроснабжения» | | | |
| 2.2. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | | 2024-2030 |
| 2.2.1. | Приобретение автономных систем электроснабжения | повышение энергетической безопасности и надежности тепло- и электроснабжения Республики Тыва | 7 единиц ежегодно |
| 3. | [Подпрограмма 3](consultantplus://offline/ref=8536F02F2C12B03C8887D543B407C474EFCB78687B7E63922C95141FABE2B410BBD0A22EDB4E7D9C5EBA5A86E09C0A17B2700ED6E9CBC8E0580ECEdEI1G) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва» | | |
| Ведомственный проект «Возмещение недополученных доходов  юридическим лицам, осуществляющим регулируемые виды деятельности» | | | |
| 3.1. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | | 2024-2030 |
| 3.1.1. | рост производства тепловой энергии | повышение эффективности производства и потребления топливно-энергетических ресурсов | объем полезного отпуска (тыс. Гкал.ч) |
| 3.1.2. | рост производства электрической энергии | объем полезного отпуска (тыс. кВт. ч) |
| Ведомственный проект «Создание аварийного запаса» | | | |
| 3.2. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | | 2024-2030 |
| 3.2.1. | поставка материалов и оборудования по созданию аварийного запаса | повышение энергетической безопасности и надежности тепло- и электроснабжения Республики Тыва | 6 500,00 тыс. рублей ежегодно |

| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых  эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с  показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| Ведомственный проект «Актуализация схем теплоснабжения  и разработка топливно-энергетического баланса» | | | |
| 3.3. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | | 2024-2030 |
| 3.3.1. | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов Республики Тыва | в целях актуализации роста перспективных нагрузок, внесения новых технических решений по модернизации, реконструкции тепловых сетей, реализации планов по наладке гидравлического режима тепловых сетей, указания технических решений на действующих источниках тепловой энергии по перспективам модернизации и реконструкции | 1 единица |
| 3.3.2. | Разработка топливно-энергетического баланса Республики Тыва | показать реальную эффективность использования топливно-энергетических ресурсов на определенной территории, выявить резервы её повышения для обеспечения дальнейшего социально-экономического развития территории | 1 единица |
| Ведомственный проект «Субсидии на приобретение котельно-печного  топлива для казенных, бюджетных и автономных учреждений, расположенных  в труднодоступных местностях с ограниченными сроками завоза грузов» | | | |
| 3.4. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | | 2024-2030 |
| 3.4.1. | обеспечение каменным углем учреждения, расположенные в труднодоступных местностях | выделяются субсидии на приобретение котельно-печного топлива для казенных, бюджетных и автономных учреждений, расположенных в труднодоступных местностях с ограниченными сроками завоза грузов | 100 процентов завоза угля |
| 4. | [Подпрограмма 4](consultantplus://offline/ref=8536F02F2C12B03C8887D543B407C474EFCB78687B7E63922C95141FABE2B410BBD0A22EDB4E7D9C5DBB5A87E09C0A17B2700ED6E9CBC8E0580ECEdEI1G) «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Тыва» | | |
| Ведомственный проект «Реконструкция и модернизация существующей  системы газоснабжения и приобретение специализированных транспортных средств» | | | |
| 4.1. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | | 2024-2030 годы |
| 4.1.1. | повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения;  повышение надежности и безопасности предоставления услуг газоснабжения;  бесперебойная поставка сжиженного газа в баллонах для бытовых нужд населения Республики Тыва | повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях улучшения качества поставки газа потребителям и создания условий для газификации домовладений;  снижение износа объектов газовой инфраструктуры республики | - |

Приложение № 1

к государственной программе Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва»

**П О К А З А Т Е Л И**

государственной программы Республики Тыва «Энергоэффективность

и развитие энергетики в Республике Тыва»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель «Повышение энергетической безопасности и надежности тепло-, электро-, газоснабжения Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество потребителей при технологическом присоединении объектов электросетевого хозяйства в рамках исполнения инвестиционных проектов | 642 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  | на бумажном носителе |
| 2 | Внебюджетные инвестиции при технологическом присоединении объектов электросетевого хозяйства в рамках исполнения инвестиционных проектов | 384 | 0 | 6900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  | на бумажном носителе |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Количество приобретенных автономных систем электроснабжения | 796 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  | на бумажном носителе |
| 4 | Полезный отпуск тепловой энергии | 234 | 143,38 | 143,38 | 109,57 | 109,57 | 109,57 | 109,57 | 109,57 | 109,57 |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  | на бумажном носителе |
| 5 | Полезный отпуск электрической энергии | 215 | 8900 | 9200 | 9350 | 9510 | 9650 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  | на бумажном носителе |
| 6 | Поставка материалов и оборудования для создания аварийного запаса | 384 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  | на бумажном носителе |
| 7 | Разработка схем теплоснабжения | 642 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  | на бумажном носителе |
| 8 | Разработка и актуализация топливно-энергети-ческого баланса Республики Тыва | 642 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  | на бумажном носителе |
| 9 | Приобретение котельно-печного топлива для казенных, бюджетных и автономных учреждений, расположенных в труднодоступных местностях с ограниченными сроками завоза грузов | 744 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  | на бумажном носителе |
| 10 | Реконструкция и модернизация существующей системы газоснабжения и приобретение специализированных транспортных средств | 642 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |  | на бумажном носителе |

Приложение № 2

к государственной программе Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва»

**ПОМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН**

достижения показателей государственной программы Республики Тыва

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На  конец года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель «Повышение энергетической безопасности и надежности тепло-, электро-, газоснабжения Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество потребителей при технологическом присоединении объектов электросетевого хозяйства в рамках исполнения инвестиционных проектов | 642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Внебюджетные инвестиции при технологическом присоединении объектов электросетевого хозяйства в рамках исполнения инвестиционных проектов | 796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6900000 | 6900000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Количество приобретенных автономных систем электроснабжения | 796 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  | 7 |
| 4 | Полезный отпуск тепловой энергии | 385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,38 | 143,38 |
| 5 | Полезный отпуск электрической энергии | 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9200 | 9200 |
| 6 | Поставка материалов и оборудования для создания аварийного запаса | 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6500 | 6500 |
| 7 | Разработка схем теплоснабжения | 642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 8 | Разработка и актуализация топливно-энергетического баланса Республики Тыва | 642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 9 | Приобретение котельно-печного топлива для казенных, бюджетных и автономных учреждений, расположенных в труднодоступных местностях с ограниченными сроками завоза грузов | 744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Реконструкция и модернизация существующей системы газоснабжения и приобретение специализированных транспортных средств | 642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к государственной программе Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

государственной программы Республики Тыва «Энергоэффективность

и развитие энергетики в Республике Тыва»

| № п/п | Наименование  мероприятий | Источники  финансирования | ГРБС | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
|  | Государственная программа / наименование структурного элемента: | всего | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 11 697 880,0 | 4 414 177,0 | 735 602,3 | 757 670,4 | 780 400,5 | 803 812,5 | 827 926,9 | 20 017 469,6 |
| республиканский | 797 880,0 | 714 177,0 | 735 602,3 | 757 670,4 | 780 400,5 | 803 812,5 | 827 926,9 | 5 417 469,6 |
| межбюджетные трансферты из федерального | 4 000 000,0 | 3 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 700 000,0 |
| внебюджетные источники | 6 900 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 900 000,0 |
| 1. | Всего по подпрограмме «Государственная поддержка предприятий топливно-энергети-ческого комплекса Республики Тыва» | республиканский | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Всего по подпрограмме «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» | всего | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 10 932 259,0 | 3 732 259,0 | 33 226,8 | 34 223,6 | 35 250,3 | 36 307,8 | 37 397,0 | 14 840 923,4 |
| республиканский | 32 259,0 | 32 259,0 | 33 226,8 | 34 223,6 | 35 250,3 | 36 307,8 | 37 397,0 | 240 923,4 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 4 000 000,0 | 3 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 700 000,0 |
| внебюджетные источники | 6 900 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 900 000,0 |
| 3. | Всего по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва» | всего | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 765 621,0 | 681 918,0 | 702 375,5 | 723 446,8 | 745 150,2 | 767 504,7 | 790 529,9 | 5 176 546,1 |
| республиканский | 765 621,0 | 681 918,0 | 702 375,5 | 723 446,8 | 745 150,2 | 767 504,7 | 790 529,9 | 5 176 546,1 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Всего по подпрограмме «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Тыва» | республиканский | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Государственная поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» | всего | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Субсидии на государственную поддержку предприятий топливно-энергети-ческого комплекса (предприятия ТЭК) | республиканский | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Субсидии на государственную поддержку предприятий топливно-энергети-ческого комплекса (дизельные электростанции) | республиканский | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва» | всего | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 10 932 259,0 | 3 732 259,0 | 33 226,8 | 34 223,6 | 35 250,3 | 36 307,8 | 37 397,0 | 14 840 923,4 |
| республиканский | 32 259,0 | 32 259,0 | 33 226,8 | 34 223,6 | 35 250,3 | 36 307,8 | 37 397,0 | 240 923,4 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 4 000 000,0 | 3 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 700 000,0 |
| внебюджетные источники | 6 900 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 900 000,0 |
| 2.1. | Строительство объектов электросетевого хозяйства, в рамках реализации инвестиционных проектов по организации добычи меди, молибдена и попутных компонентов на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении Республики Тыва (плата за технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства), а так же строительство объектов электросетевого хозяйства для обеспечения централизованным электроснабжением Тоджинского кожууна Республики Тыва | внебюджетные источники | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 5 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 300 000,0 |
| 2.2. | Строительство объектов электросетевого хозяйства, в рамках реализации инвестиционных проектов по освоению Кызыл-Таштыгского месторождения полиметаллических руд в Республике Тыва (плата за технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства) | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 2 000 000,0 | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 600 000,0 |
| 2.3. | Строительство объектов электросетевого хозяйства, в рамках реализации инвестиционных проектов по освоению Кара-Бельдирского золоторудного месторождения в Республике Тыва (плата за технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства) | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 2 000 000,0 | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 600 000,0 |
| внебюджетные источники | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 1 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600 000,0 |
| 2.4. | Строительство объектов электросетевого хозяйства, в рамках реализации национального проекта «Жилье» (плата за технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства) | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 0,0 | 2 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500 000,0 |
| 2.5. | Приобретение автономных систем электроснабжения | республиканский | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 32 259,0 | 32 259,0 | 33 226,8 | 34 223,6 | 35 250,3 | 36 307,8 | 37 397,0 | 240 923,4 |
| 2.6. | Развитие электросетевого хозяйства на территории Республики Тыва | республиканский | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва» | всего | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 765 621,0 | 681 918,0 | 702 375,5 | 723 446,8 | 745 150,2 | 767 504,7 | 790 529,9 | 5 176 546,1 |
| республиканский | 765 621,0 | 681 918,0 | 702 375,5 | 723 446,8 | 745 150,2 | 767 504,7 | 790 529,9 | 5 176 546,1 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по текущему и капитальному ремонту с целью повышения энергетической эффективности | республиканский | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 82 327,0 | 69 801,0 | 71 895,0 | 74 051,9 | 76 273,4 | 78 561,6 | 80 918,5 | 533 828,5 |
| 3.2. | Субсидии юридическим лицам, осуществляющим регулируемые виды деятельности и реализующим мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, на возмещение части затрат, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энергоресурсов и воды, в том числе вследствие проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | республиканский | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 295 440,0 | 244 584,0 | 251 921,5 | 259 479,2 | 267 263,5 | 275 281,4 | 283 539,9 | 1 877 509,6 |
| 3.3. | Субсидии на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энергоресурсов, в том числе вследствие проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | республиканский | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 300 712,0 | 280 712,0 | 289 133,4 | 297 807,4 | 306 741,6 | 315 943,8 | 325 422,1 | 2 116 472,3 |
| 3.4. | Субсидии юридическим лицам на реализацию мероприятий по поставке оборудований, материалов для создания аварийного запаса и повышения энергетической эффективности | республиканский | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 695,0 | 6 895,9 | 7 102,7 | 7 315,8 | 7 535,3 | 48 544,7 |
| 3.5. | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов Республики Тыва | республиканский | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 10 133,0 | 10 133,0 | 10 437,0 | 10 750,1 | 11 072,6 | 11 404,8 | 11 746,9 | 75 677,4 |
| 3.6. | Разработка топливно-энергетического баланса Республики Тыва | республиканский | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 5 580,0 | 5 580,0 | 5 747,4 | 5 919,8 | 6 097,4 | 6 280,3 | 6 468,7 | 41 673,7 |
| 3.7. | Корректировка Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва | республиканский | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8. | Обеспечение электроснабжением и освещением республиканских мероприятий и праздников | республиканский | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.9. | Субсидии на приобретение котельно-печного топлива для казенных, бюджетных и автономных учреждений, расположенных в труднодоступных местностях с ограниченными сроками завоза грузов | республиканский | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 61 322,0 | 61 322,0 | 63 161,7 | 65 056,5 | 67 008,2 | 69 018,5 | 71 089,0 | 457 977,8 |
| 3.10. | Субсидии на финансовое обеспечение ГАУ Республики Тыва «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» | республиканский | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 3 607,0 | 3 286,0 | 3 384,6 | 3 486,1 | 3 590,7 | 3 698,4 | 3 809,4 | 24 862,2 |
| 3.11. | Компенсация территориальным сетевым организациям, функционирующим в Республике Тыва, выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня | республиканский | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Газификация жилищно-комму-нального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Тыва» | республиканский | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Реконструкция и модернизация существующей инфраструктуры газоснабжения (Реконструкция газопроводов (подземных, внутренних) СУГ с заменой запорной арматуры, модернизация оборудования групповых резервуарных установок (ГРУ) СУГ, реконструкция газонаполнительного пункта (ГНП) и газовых участков в муниципальных образованиях) | республиканский | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Приобретение специализированных транспортных средств | республиканский | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к государственной программе Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва»

**М Е Т О Д И К А**

оценки эффективности государственной программы

Республики Тыва «Энергоэффективность

и развитие энергетики в Республике Тыва»

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации отдельного показателя Программы определяется на основе расчета коэффициента эффективности отдельного показателя по формуле:

K = F / P,

где:

K – коэффициент эффективности хода показателя Программы;

F – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

P – нормативное значение показателя, утвержденное Программой.

Оценка эффективности достижения отдельного показателя Программы определяется по формуле:

E = K x 100%,

где:

E – эффективность хода реализации соответствующего показателя Программы (процентов);

K – коэффициент эффективности хода реализации соответствующего показателя Программы.

Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе достижения (не достижения) показателя Программы:

100 процентов и более – соответствует запланированным результатам;

80-95 процентов – частично выполнено;

менее 80 процентов – не эффективно.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к государственной программе Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва»

**П О Р Я Д О К**

предоставления субсидий из республиканского бюджета

Республики Тыва на государственную поддержку

предприятий топливно-энергетического комплекса

I. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет условия и порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва на государственную поддержку предприятий топливно-энергетического комплекса (далее – Порядок).

2. Субсидии предоставляются в соответствии с государственной программой Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва» на финансовое обеспечение следующих затрат:

а) на оплату потребленной электрической энергии, а также на уплату кредиторской задолженности по данным направлениям;

б) на приобретение топлива, в том числе каменного угля, газообразного топлива и дизельного топлива;

в) на приобретение аварийного запаса оборудования и материалов, а также на уплату кредиторской задолженности по данным направлениям;

г) на приобретение транспортных средств и запасных частей, а также на уплату кредиторской задолженности по данным направлениям;

д) на оплату труда работникам получателей субсидии;

е) на погашение задолженности, в том числе реструктурированной, по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды;

ж) на оплату потребленных услуг водоснабжения и канализации, а также на уплату кредиторской задолженности по данным направлениям;

з) на оплату транспортных расходов, а также на уплату кредиторской задолженности по данным направлениям;

и) на выполнение текущего и капитального ремонта объектов коммунального хозяйства;

к) на обеспечение электроснабжением республиканских мероприятий и праздников;

л) на модернизацию и строительство объектов топливно-энергетического комплекса;

м) на оказание услуг по охране объектов топливно-энергетического комплекса.

3. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство топлива и энергетики Республики Тыва (далее – Министерство).

4. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) – хозяйствующие субъекты топливно-энергетического комплекса, находящиеся на территории Республики Тыва, видом деятельности которых является один из следующих видов деятельности:

производство и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

распределение газообразного топлива;

перевозка грузов автотранспортом;

эксплуатация и содержание электрических сетей;

производство (дизельные электростанции), передача и распределение электроэнергии.

5. Субсидия предоставляется юридическим лицам путем отбора в форме запроса предложений (далее – отбор) Министерством, находящимся по адресу: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 11, адрес электронной почты – mte@tuva.ru.

6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона (решения) о бюджете (закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете).

II. Условия и порядок предоставления субсидий

7. Субсидии на финансовое обеспечение затрат предоставляются в пределах затрат получателя субсидии на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, но не более бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на текущий финансовый год и плановый период.

8. Решение о проведении отбора, сроках (дате начала и дате окончания) приема заявок и документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, месте их приема, сроках проведения отбора утверждается приказом Министерства о проведении отбора не позднее пяти рабочих дней до даты начала приема заявок.

9. Объявление о проведении отбора с указанием порядка и сроков (даты начала и даты окончания) приема заявок и документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, места приема заявлений, сроков проведения отбора размещается на официальном сайте Министерства (http://mte17.ru) (далее – официальный сайт) не позднее одного рабочего дня со дня утверждения приказа Министерства о проведении отбора.

10. Для перечисления субсидий получатель представляет в Министерство заявку в бумажном виде, в которой указывается в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с проводимым отбором с приложением следующих документов:

счета, выставленные энергоснабжающими организациями, и организациями водоснабжения и канализации, – в случае расчетов по предоплате за электрическую, тепловую энергию, услуги водоснабжения и канализации, счета-фактуры, выставленные поставщиком ресурсов, либо акты сверки взаиморасчетов – в случае наличия кредиторской задолженности. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Министерством и получателем субсидии, но не позднее 30 февраля года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет в Министерство копию платежного поручения, подтверждающего оплату за потребленные ресурсы;

счета, выставленные поставщиком топлива, либо договор поставки – в случае расчетов по предоплате за топливо. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Министерством и получателем субсидии, но не позднее 30 февраля года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет в Министерство копию платежного поручения, подтверждающего оплату поставок топлива, и акт сверки взаимных расчетов;

счета, выставленные поставщиком сырья и материалов, либо договор поставки – в случае расчетов по предоплате за сырье и материалы. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Министерством и получателем субсидии, но не позднее 30 февраля года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет в Министерство копию платежного поручения, подтверждающего оплату поставок сырья и материалов, и товарные накладные;

счета, выставленные транспортными компаниями, либо договор транспортных услуг – в случае расчетов по предоплате за транспортные услуги. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Министерством и получателем субсидии, но не позднее 30 февраля года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет в Министерство копию платежного поручения, подтверждающего оплату транспортных услуг, и акты выполненных работ;

копию штатного расписания получателя субсидии и справку – расчетную ведомость (по унифицированной форме № Т-51, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 5 января 2004 г.   
№ 1) по оплате труда работникам получателя субсидии на дату не позднее 31 декабря текущего финансового года. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Министерством и получателем субсидии, но не позднее 30 февраля года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет в Министерство документы, подтверждающие оплату труда работникам получателя субсидии;

справку о состоянии расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и государственными внебюджетными фондами по задолженности, образованной на дату не позднее 31 декабря текущего финансового года. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Министерством и получателем субсидии, но не позднее 30 февраля года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет в Министерство платежные документы, подтверждающие оплату задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды, образованной на дату не позднее 31 декабря текущего финансового года;

сметный расчет на выполнение ремонтных работ объектов коммунального хозяйства либо электроснабжения республиканских мероприятий и праздников, при наличии кредиторской задолженности – акты сверки взаиморасчетов. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Министерством и получателем субсидии, но не позднее 30 февраля года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет в Министерство акт о приемке выполненных работ по [форме   
№ КС-2](consultantplus://offline/ref=DF77C5ED75375654FA409895F477A8C23B5B0C9CC180639911B52DE608655455CDA685628EE78F5C3FFEEC1CC0DC1402EA39D5219DC7AAc6g4D), справку о стоимости выполненных работ и затрат по [форме № КС-3](consultantplus://offline/ref=DF77C5ED75375654FA409895F477A8C23B5B0C9CC180639911B52DE608655455CDA685628EE48C503FFEEC1CC0DC1402EA39D5219DC7AAc6g4D), в случае выполнения ремонтных работ хозяйственным способом копию организационно-распорядительного акта о приемке и стоимости выполненных работ с приложением документов, подтверждающих оплату и понесенные затраты;

договоры (контракты) поставки аварийного запаса оборудования и материалов, приобретения транспортных средств и запасных частей и приобретения материалов и оборудования, при наличии кредиторской задолженности – акты сверки взаиморасчетов. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Министерством и получателем субсидии, но не позднее 30 февраля года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет в Министерство товарные (транспортные) накладные с приложением документов, подтверждающих оплату;

счета, выставленные организациями, оказывающими услуги охраны объектов предприятий топливно-энергетического комплекса, – акты оказанных услуг, либо акты сверки взаиморасчетов – в случае наличия кредиторской задолженности. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Министерством и получателем субсидии, но не позднее 30 февраля года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет в Министерство копию платежного поручения, подтверждающего оплату за потребленные ресурсы.

11. Министерство осуществляет прием, регистрацию в журнале регистрации представленных документов в день подачи с присвоением входящего номера и даты поступления. Министерство в день поступления документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка, регистрирует их.

12. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявки, указанного в объявлении, рассматривает заявки и принимает решение допуске к участию в отборе или об отклонении заявки.

Участник отбора вправе отозвать заявку путем направления в Министерство заявления об отзыве заявки в течение срока подачи заявок. Возврат заявок осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления в Министерство.

Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва и подачи новой заявки в течение срока подачи заявок.

13. Основаниями для отклонения заявок участников отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:

а) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 4 настоящего Порядка;

б) несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;

в) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

г) подача участником отбора заявки после даты и времени, определенных для подачи заявок.

14. Уведомление о принятом решении о допуске к участию в отборе или об отклонении заявки направляется Министерством участнику отбора в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения способом, указанным участником отбора в заявлении на участие в отборе.

В уведомлении о принятом решении об отклонении заявки указываются основания его принятия и порядок обжалования.

Участники отбора, которым отказано в допуске к участию в отборе, после устранения оснований для отказа в допуске к участию в отборе вправе подать заявки на участие в повторном отборе в случае его объявления.

Повторное обращение организации с заявкой в Министерство допускается до истечения срока, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, после устранения обстоятельств, указанных в пункте 13 настоящего Порядка.

15. Решение о предоставлении субсидии принимается Министерством на основании совокупного анализа представленных участником отбора заявок и документов, а также соответствию участника отбора критериям и требованиям, указанным в пунктах 4 и 21 настоящего Порядка.

В случае если несколько участников отбора соответствуют критериям и требованиям настоящего Порядка, победителем отбора признается участник отбора, который первым представил в установленный срок заявку.

16. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются в том числе:

а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 10 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

б) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.

17. Министерство в течение 5 календарных дней со дня принятия решения письменно уведомляет участника отбора о принятом решении:

а) в случае принятия решения об отклонении заявки участника отбора с указанием причин отклонения;

б) в случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа;

в) в случае принятия решения о предоставлении субсидии также направляет проект соглашения о предоставлении субсидии. Получатель субсидии в течение 3 дней со дня получения проекта соглашения о предоставлении субсидии подписывает и направляет его главному распорядителю.

18. Министерство не позднее 14 календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора, размещает на едином портале (в случае проведения отбора в системе «Электронный бюджет»), или на своем официальном сайте информацию о результатах рассмотрения заявок, включающей следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;

дата, время и место оценки заявок участников отбора;

информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;

информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;

последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение о предоставлении субсидий, и размер предоставляемой ему субсидии.

19. Размер субсидии определяется исходя из потребностей, заявленных получателем субсидии, но не более бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на текущий финансовый год и плановый период.

20. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с соглашением, заключаемым между Министерством и получателем субсидии (далее – соглашение), по форме, утвержденной Министерством финансов Республики Тыва.

В соглашении предусматриваются:

а) условия и порядок предоставления субсидии;

б) направление использования средств, полученных получателем в виде субсидии;

в) размер субсидии;

г) сроки перечисления субсидии, в том числе порядок использования остатка субсидии, не использованного в течение текущего финансового года;

д) право Министерства на проведение проверок соблюдения получателем субсидий условий, установленных соглашением;

е) порядок, сроки и форма представления отчетности об использовании субсидии;

ж) порядок возврата в республиканский бюджет Республики Тыва средств получателем субсидии в следующих случаях:

установления по итогам проверок, проведенных Министерством и уполномоченным органом государственного финансового контроля, факта нецелевого использования субсидии и нарушения условий, определенных настоящим Порядком и соглашением;

образования остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году;

з) требование, что в случае уменьшения Министерству как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям;

и) достигнутые или планируемые результаты предоставления субсидии.

21. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:

у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Республики Тыва, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (за исключением субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам) (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом);

участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом,

участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации [перечень](consultantplus://offline/ref=1C00B49EDBDD09C63BABCF6FCF1612DD498E2CD38ADEB9315FD6A94871C7F22ECB58DC254699B865BF18AEB0D5435ABA09A6468C9BF97735R4O3M) государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее – офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ;

участники отбора не должны получать средства из федерального бюджета (бюджета Республики Тыва, местного бюджета), из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, установленные правовым актом;

участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом);

22. Сроки (периодичность) перечисления субсидии определяются в соответствии с кассовым планом по расходам республиканского бюджета Республики Тыва.

23. Субсидия перечисляется на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях (за исключением субсидий, подлежащих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению).

24. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций Министерство перечисляет субсидии лицам, являющимся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам и контрактам, заключенным с получателем субсидии в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат, предусмотренных в пункте 2 настоящего Порядка (далее соответственно – поставщик, договор, контракт), при наличии следующих условий:

1) представление получателем субсидии в течение срока, установленного в пункте 24 настоящего Порядка, ходатайства о перечислении субсидий поставщику;

2) представление заверенных копий договоров, контрактов, подтверждающих направление субсидии по целевому назначению;

3) заключение между Министерством, получателем субсидии и поставщиком дополнительного соглашения о перечислении субсидий поставщику и обеспечении целевого назначения субсидии.

III. Требование к отчетности

25. Получатели субсидии представляют в Министерство отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии и характеристик (при установлении характеристик), об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Республики Тыва, по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом, – в срок не позднее 20 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

26. Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.

IV. Контроль за целевым использованием

субсидий и порядок возврата

27. Получатели субсидии несут персональную ответственность за нецелевое использование субсидии и недостоверность представленных сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

28. Министерство осуществляет проверку соблюдения получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также орган государственного финансового контроля осуществляет проверку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии проводится исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результатов предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.

29. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных Министерством и органами государственного финансового контроля Республики Тыва, нарушений организацией условий, установленных при предоставлении субсидии настоящим Порядком и (или) соглашением, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных нарушений составляет акт о нарушении условий и порядка предоставления субсидии, в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения (далее – акт).

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых направляется соответствующей организации в срок не позднее 10 рабочих дней со дня составления акта.

30. В случае неустранения организацией нарушений в сроки, указанные в акте, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания сроков направляет организации требование о возврате субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва.

31. Получатель субсидии обязан осуществить возврат предоставленной субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва в течение 10 рабочих дней со дня получения требования о возврате субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва. В случае невозврата предоставленной субсидии в установленный настоящим пунктом срок Министерство обращается за взысканием указанных средств в судебном порядке.

32. В случае наличия неиспользованных остатков субсидии на конец отчетного года в случаях, предусмотренных соглашением, сумма неиспользованного остатка субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Тыва в течение 10 рабочих дней со дня предъявления Министерством требования о возврате, а в случае невозврата субсидии в указанные сроки Министерство обращается за взысканием указанных средств в судебном порядке.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к государственной программе Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва»

**П О Р Я Д О К**

предоставления субсидий из республиканского бюджета

Республики Тыва на возмещение недополученных доходов

предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности

и реализующих мероприятия в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва на возмещение недополученных доходов предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности и реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Порядок).

2. Субсидии предоставляются в соответствии с государственной [программой](consultantplus://offline/ref=6081003818EEEBA18B220ADF76D5420B080C86D702AF4EE16FF7D08668C09D49A7DC7CA87BD84AD85712C20E65139539B9257A0C4C17C0F5191B9AF1h2D) Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва» на возмещение недополученных доходов:

а) на приобретение топлива, в том числе каменного угля и газообразного топлива, а также на уплату кредиторской задолженности по данным направлениям;

б) на приобретение топлива, в том числе каменного угля и газообразного топлива;

в) на приобретение сырья и материалов, а также на уплату кредиторской задолженности по данным направлениям;

г) на оплату труда работникам получателей субсидии;

д) на погашение задолженности, в том числе реструктурированной, по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды;

е) на оплату потребленных услуг электроснабжения, водоснабжения и канализации, а также на уплату кредиторской задолженности по данным направлениям;

ж) на оплату транспортных расходов, а также на уплату кредиторской задолженности по данным направлениям.

3. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство топлива и энергетики Республики Тыва (далее – Министерство).

4. Получателями субсидий являются хозяйствующие субъекты топливно-энергетического комплекса, находящиеся на территории Республики Тыва, видом деятельности, которых является один из следующих видов деятельности:

производство и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

распределение газообразного топлива;

перевозка грузов автотранспортом;

эксплуатация и содержание электрических сетей;

производство (дизельные электростанции), передача и распределение электроэнергии.

5. Субсидия предоставляется юридическим лицам путем отбора в форме запроса предложений (далее – отбор) Министерством, находящимся по адресу: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 11, адрес электронной почты – mte@tuva.ru.

6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона (решения) о бюджете (закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете).

II. Условия и порядок предоставления субсидий

7. Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с видами деятельности, указанных в [пункте 2](#Par23) настоящего Порядка (далее – субсидии), предоставляются в пределах затрат, понесенных получателем субсидии, но не более бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на текущий финансовый год и плановый период.

8. Решение о проведении отбора, сроках (дате начала и дате окончания) приема заявок и документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, месте их приема, сроках проведения отбора утверждается приказом Министерства о проведении отбора не позднее пяти рабочих дней до даты начала приема заявок.

9. Объявление о проведении отбора с указанием порядка и сроков (даты начала и даты окончания) приема заявок и документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, места приема заявлений, сроков проведения отбора размещается на официальном сайте Министерства (http://mte17.ru) (далее – официальный сайт) не позднее одного рабочего дня со дня утверждения приказа Министерства о проведении отбора.

10. Для перечисления субсидий получатель представляет в Министерство заявку в бумажном виде, в которой указывается в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с проводимым отбором с приложением следующих документов:

счета, выставленные энергоснабжающей организацией и организацией водоснабжения и канализации, – в случае расчетов по предоплате за электрическую, тепловую энергию и услуги водоснабжения и канализации, счета-фактуры, выставленные поставщиком ресурсов, либо акты сверки взаиморасчетов – в случае наличия кредиторской задолженности. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Министерством и получателем субсидии, но не позднее 30 февраля года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет в Министерство копию платежного поручения, подтверждающего оплату за потребленные ресурсы;

счета, выставленные поставщиком топлива, либо договор поставки – в случае расчетов по предоплате за топливо. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Министерством и получателем субсидии, но не позднее 30 февраля года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет в Министерство копию платежного поручения, подтверждающего оплату поставок топлива, и акт сверки взаимных расчетов;

счета, выставленные поставщиком сырья и материалов, либо договор поставки – в случае расчетов по предоплате за сырье и материалы. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Министерством и получателем субсидии, но не позднее 30 февраля года, следующего за отчетным, получатель субсидии предоставляет в Министерство копию платежного поручения, подтверждающего оплату поставок сырья и материалов, и товарные накладные;

счета, выставленные транспортными компаниями, либо договор транспортных услуг – в случае расчетов по предоплате за транспортные услуги. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Министерством и получателем субсидии, но не позднее 30 февраля года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет в Министерство копию платежного поручения, подтверждающего оплату транспортных услуг, и акты выполненных работ;

копию штатного расписания получателя субсидии и справку – [расчетную ведомость](consultantplus://offline/ref=6081003818EEEBA18B220AC975B918050800DADD02A41BB532F187D938C6C809E7DA29EB3FD64CDB5C46914E3B4AC77DF22870125017CBFEh8D) (по унифицированной форме № Т-51, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 5 января 2004 г.   
№ 1) по оплате труда работникам получателя субсидии на дату не позднее 31 декабря текущего финансового года. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Министерством и получателем субсидии, но не позднее 30 февраля года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет в Министерство документы, подтверждающие оплату труда работникам получателя субсидии;

справку о состоянии расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и государственными внебюджетными фондами по задолженности, образованной на дату не позднее 31 декабря текущего финансового года. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Министерством и получателем субсидии, но не позднее 30 февраля года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет в Министерство платежные документы, подтверждающие оплату задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды, образованной на дату не позднее 31 декабря текущего финансового года.

11. Министерство осуществляет прием, регистрацию в журнале регистрации представленных документов в день подачи с присвоением входящего номера и даты поступления. Министерство в день поступления документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка, регистрирует их.

12. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявки, указанного в объявлении, рассматривает заявки и принимает решение допуске к участию в отборе или об отклонении заявки.

Участник отбора вправе отозвать заявку путем направления в Министерство заявления об отзыве заявки в течение срока подачи заявок. Возврат заявок осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления в Министерство.

Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва и подачи новой заявки в течение срока подачи заявок.

13. Основаниями для отклонения заявок участников отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:

а) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 4 настоящего Порядка;

б) несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;

в) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

г) подача участником отбора заявки после даты и времени, определенных для подачи заявок.

14. Уведомление о принятом решении о допуске к участию в отборе или об отклонении заявки направляется Министерством участнику отбора в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения способом, указанным участником отбора в заявлении на участие в отборе.

В уведомлении о принятом решении об отклонении заявки указываются основания его принятия и порядок обжалования.

Участники отбора, которым отказано в допуске к участию в отборе, после устранения оснований для отказа в допуске к участию в отборе вправе подать заявки на участие в повторном отборе в случае его объявления.

Повторное обращение организации с заявкой в Министерство допускается до истечения срока, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, после устранения обстоятельств, указанных в пункте 13 настоящего Порядка.

15. Решение о предоставлении субсидии принимается Министерством на основании совокупного анализа представленных участником отбора заявок и документов, а также соответствию участника отбора критериям и требованиям, указанным в пунктах 4 и 21 настоящего Порядка.

В случае если несколько участников отбора соответствуют критериям и требованиям настоящего Порядка, победителем отбора признается участник отбора, который первым представил в установленный срок заявку.

16. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются в том числе:

а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 10 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

б) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.

17. Министерство в течение 5 календарных дней со дня принятия решения письменно уведомляет участника отбора о принятом решении:

а) в случае принятия решения об отклонении заявки участника отбора с указанием причин отклонения;

б) в случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа;

в) в случае принятия решения о предоставлении субсидии также направляет проект соглашения о предоставлении субсидии. Получатель субсидии в течение 3 дней со дня получения проекта соглашения о предоставлении субсидии подписывает и направляет его главному распорядителю.

18. Министерство не позднее 14 календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора, размещает на едином портале (в случае проведения отбора в системе «Электронный бюджет»), или на своем официальном сайте информацию о результатах рассмотрения заявок, включающей следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;

дата, время и место оценки заявок участников отбора;

информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;

информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;

последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение о предоставлении субсидий, и размер предоставляемой ему субсидии.

19. Размер субсидии определяется исходя из потребностей, заявленных получателем субсидии, но не более бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на текущий финансовый год и плановый период.

20. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с соглашением, заключаемым между Министерством и получателем субсидии (далее – соглашение), по форме, утвержденной Министерством финансов Республики Тыва.

В соглашении предусматриваются:

а) условия и порядок предоставления субсидии;

б) направление использования средств, полученных получателем в виде субсидии;

в) размер субсидии;

г) сроки перечисления субсидии, в том числе порядок использования остатка субсидии, не использованного в течение текущего финансового года;

д) право Министерства на проведение проверок соблюдения получателем субсидий условий, установленных соглашением;

е) порядок, сроки и форма представления отчетности об использовании субсидии;

ж) порядок возврата в республиканский бюджет Республики Тыва средств получателем субсидии в следующих случаях:

установления по итогам проверок, проведенных Министерством и уполномоченным органом государственного финансового контроля, факта нецелевого использования субсидии и нарушения условий, определенных настоящим Порядком и соглашением;

образования остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году;

з) требование, что в случае уменьшения Министерству как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям;

и) достигнутые или планируемые результаты предоставления субсидии.

21. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:

у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Республики Тыва, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (за исключением субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам) (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом);

участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом,

участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации [перечень](consultantplus://offline/ref=1C00B49EDBDD09C63BABCF6FCF1612DD498E2CD38ADEB9315FD6A94871C7F22ECB58DC254699B865BF18AEB0D5435ABA09A6468C9BF97735R4O3M) государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее – офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ;

участники отбора не должны получать средства из федерального бюджета (бюджета Республики Тыва, местного бюджета), из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, установленные правовым актом;

участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом).

22. Сроки (периодичность) перечисления субсидии определяются в соответствии с кассовым планом по расходам республиканского бюджета Республики Тыва.

23. Субсидия перечисляется на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях (за исключением субсидий, подлежащих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению).

24. Субсидия перечисляется не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия Министерством как получателем бюджетных средств по результатам рассмотрения им документов, решения о предоставлении субсидии.

25. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций Министерство перечисляет субсидии лицам, являющимся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам и контрактам, заключенным с получателем субсидии в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат, предусмотренных в [пункте 2](#Par19) настоящего Порядка (далее соответственно – поставщик, договор, контракт), при наличии следующих условий:

1) представление получателем субсидии в течение срока, установленного в пункте 24 настоящего Порядка, ходатайства о перечислении субсидий поставщику;

2) представление заверенных копий договоров, контрактов, подтверждающих направление субсидии по целевому назначению;

3) заключение между Министерством, получателем субсидии и поставщиком дополнительного соглашения о перечислении субсидий поставщику и обеспечении целевого назначения субсидии.

III. Требование к отчетности

26. Получатели субсидии представляют в Министерство отчет о целевом использовании субсидий в Министерство представляется получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня поступления субсидий на расчетный счет получателя.

27. Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.

IV. Контроль за целевым использованием

субсидий и порядок возврата

28. Получатели субсидии несут персональную ответственность за нецелевое использование субсидии и недостоверность представленных сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

29. Министерство осуществляет проверку соблюдения получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также орган государственного финансового контроля осуществляет проверку в соответствии со [статьями 268.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454253&dst=3704&field=134&date=30.10.2023) и [269.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454253&dst=3722&field=134&date=30.10.2023) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии проводится исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результатов предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.

30. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных Министерством и органами государственного финансового контроля Республики Тыва, нарушений организацией условий, установленных при предоставлении субсидии настоящим Порядком и (или) соглашением, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных нарушений составляет акт о нарушении условий и порядка предоставления субсидии, в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения (далее – акт).

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых направляется соответствующей организации в срок не позднее 10 рабочих дней со дня составления акта.

31. В случае неустранения организацией нарушений в сроки, указанные в акте, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания сроков направляет организации требование о возврате субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва.

32. Получатель субсидии обязан осуществить возврат предоставленной субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва в течение 10 рабочих дней со дня получения требования о возврате субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва. В случае невозврата предоставленной субсидии в установленный настоящим пунктом срок Министерство обращается за взысканием указанных средств в судебном порядке.

33. В случае наличия неиспользованных остатков субсидии на конец отчетного года в случаях, предусмотренных соглашением, сумма неиспользованного остатка субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Тыва в течение 10 рабочих дней со дня предъявления Министерством требования о возврате, а в случае невозврата субсидии в указанные сроки Министерство обращается за взысканием указанных средств в судебном порядке.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 7

к государственной программе Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва»

**П О Р Я Д О К**

предоставления субсидий из республиканского бюджета

Республики Тыва на возмещение недополученных доходов

по текущему и капитальному ремонтам с целью повышения

энергетической эффективности в рамках реализации

мероприятий в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва на возмещение недополученных доходов по текущему и капитальному ремонту с целью повышения энергетической эффективности в рамках реализации государственной [программы](consultantplus://offline/ref=469909190EC3FA676E1D333349E7B2A8B3008F0A9B012B1B8458F80DFC12DE1F984D71098C19CAA7728947B4D975A8F0D5AFB169D546B6679C9069m5hDD) Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва» (далее – Порядок).

2. Субсидии предоставляются на возмещение недополученных доходов:

а) на выполнение текущего и капитального ремонта объектов коммунального хозяйства;

б) на приобретение аварийного запаса оборудования и материалов, а также на уплату кредиторской задолженности по данным направлениям;

в) на приобретение транспортных средств и запасных частей, а также на уплату кредиторской задолженности по данным направлениям;

г) на приобретение материалов и оборудования, а также на уплату кредиторской задолженности по данным направлениям;

д) на оплату транспортных расходов по доставке материалов и оборудования в целях обеспечения подготовки к отопительному периоду;

е) на оплату услуг по выполнению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, сооружений в целях обеспечения подготовки к отопительному периоду;

ж) на оплату аренды транспортных средств и спецтехники (экскаватор, автокран) в целях обеспечения подготовки к отопительному периоду;

з) на оплату поставки дизельного топлива в целях выполнения растопок котельных агрегатов в котельных.

3. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство топлива и энергетики Республики Тыва (далее – Министерство).

4. Получателями субсидий являются хозяйствующие субъекты топливно-энергетического комплекса, находящиеся на территории Республики Тыва, видом деятельности которых является один из следующих видов деятельности:

производство и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

распределение газообразного топлива;

перевозка грузов автотранспортом;

эксплуатация и содержание электрических сетей;

производство (дизельные электростанции), передача и распределение электроэнергии.

5. Субсидия предоставляется юридическим лицам путем отбора в форме запроса предложений (далее – отбор) Министерством, находящимся по адресу: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 11, адрес электронной почты – mte@tuva.ru.

6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона (решения) о бюджете (закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете).

II. Условия и порядок предоставления субсидий

7. Субсидии на возмещение недополученных доходов предоставляются в пределах затрат, понесенных получателем субсидии, но не более бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на текущий финансовый год и плановый период.

8. Решение о проведении отбора, сроках (дате начала и дате окончания) приема заявок и документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, месте их приема, сроках проведения отбора утверждается приказом Министерства о проведении отбора не позднее пяти рабочих дней до даты начала приема заявок.

9. Объявление о проведении отбора с указанием порядка и сроков (даты начала и даты окончания) приема заявок и документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, места приема заявлений, сроков проведения отбора размещается на официальном сайте Министерства (http://mte17.ru) (далее – официальный сайт) не позднее одного рабочего дня со дня утверждения приказа Министерства о проведении отбора.

10. Для перечисления субсидий получатель представляет в Министерство заявку в бумажном виде, в которой указывается в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с проводимым отбором с приложением следующих документов:

договоры (контракты) и сметный расчет на выполнение ремонтных работ объектов коммунального хозяйства, при наличии кредиторской задолженности – акты сверки взаиморасчетов. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Министерством и получателем субсидии, но не позднее 30 февраля года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет в Министерство акт о приемке выполненных работ по [форме № КС-2](consultantplus://offline/ref=469909190EC3FA676E1D33254A8BE8A6B50DD2079C0A7E4FD95EAF52AC148B5FD84B244AC815CDAF79DD14F4872CFAB49EA2BB77C946BDm7hAD), справку о стоимости выполненных работ и затрат по [форме № КС-3](consultantplus://offline/ref=469909190EC3FA676E1D33254A8BE8A6B50DD2079C0A7E4FD95EAF52AC148B5FD84B244AC816CEA379DD14F4872CFAB49EA2BB77C946BDm7hAD), в случае выполнения ремонтных работ хозяйственным способом – копию организационно-распорядительного акта о приемке и стоимости выполненных работ с приложением документов, подтверждающих оплату и понесенные затраты;

договоры (контракты) поставки аварийного запаса оборудования и материалов, приобретения транспортных средств и запасных частей и приобретения материалов и оборудования, при наличии кредиторской задолженности – акты сверки взаиморасчетов. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Министерством и получателем субсидии, но не позднее 30 февраля года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет в Министерство товарные (транспортные) накладные с приложением документов, подтверждающих оплату;

счета, выставленные поставщиком сырья, материалов и оборудования либо договор поставки – в случае расчетов по предоплате за сырье, материалы и оборудования. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Министерством и получателем субсидии, но не позднее 30 февраля года, следующего за отчетным, получатель субсидии предоставляет в Министерство копию платежного поручения, подтверждающего оплату поставок сырья и материалов, и акты приемки-передачи оборудований, счета-фактуры и (или) товарные накладные и (или) универсальные передаточные документы;

счета, выставленные транспортными компаниями, либо договор транспортных услуг – в случае расчетов по предоплате за транспортные услуги. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Министерством и получателем субсидии, но не позднее 30 февраля года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет в Министерство копию платежного поручения, подтверждающего оплату транспортных услуг, и акты выполненных работ;

счета, выставленные экспертными компаниями, договоры (контракты) оказания услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности объектов с приложением проектной документации – в случае расчетов по предоплате за проведение экспертизы, при наличии кредиторской задолженности – акты сверки взаиморасчетов. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Министерством и получателем субсидии, но не позднее 30 февраля года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет в Министерство копию платежного поручения, акты оказанных услуг и заключение экспертизы объектов;

счета, выставленные арендодателем транспортных средств, либо договор аренды транспортных средств – в случае расчетов по предоплате за транспортные услуги. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Министерством и получателем субсидии, но не позднее 30 февраля года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет в Министерство копию платежного поручения, подтверждающего оплату транспортных услуг, и акты приема-передачи транспортных средств, акты оказанных услуг;

11. Министерство осуществляет прием, регистрацию в журнале регистрации представленных документов в день подачи с присвоением входящего номера и даты поступления. Министерство в день поступления документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка, регистрирует их.

12. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявки, указанного в объявлении, рассматривает заявки и принимает решение допуске к участию в отборе или об отклонении заявки.

Участник отбора вправе отозвать заявку путем направления в Министерство заявления об отзыве заявки в течение срока подачи заявок. Возврат заявок осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления в Министерство.

Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва и подачи новой заявки в течение срока подачи заявок.

13. Основаниями для отклонения заявок участников отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:

а) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 4 настоящего Порядка;

б) несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;

в) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

г) подача участником отбора заявки после даты и времени, определенных для подачи заявок.

14. Уведомление о принятом решении о допуске к участию в отборе или об отклонении заявки направляется Министерством участнику отбора в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения способом, указанным участником отбора в заявлении на участие в отборе.

В уведомлении о принятом решении об отклонении заявки указываются основания его принятия и порядок обжалования.

Участники отбора, которым отказано в допуске к участию в отборе, после устранения оснований для отказа в допуске к участию в отборе вправе подать заявки на участие в повторном отборе в случае его объявления.

Повторное обращение организации с заявкой в Министерство допускается до истечения срока, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, после устранения обстоятельств, указанных в пункте 13 настоящего Порядка.

15. Решение о предоставлении субсидии принимается Министерством на основании совокупного анализа представленных участником отбора заявок и документов, а также соответствию участника отбора критериям и требованиям, указанным в пунктах 4 и 21 настоящего Порядка.

В случае если несколько участников отбора соответствуют критериям и требованиям настоящего Порядка, победителем отбора признается участник отбора, который первым представил в установленный срок заявку.

16. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются в том числе:

а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 10 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

б) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.

17. Министерство в течение 5 календарных дней со дня принятия решения письменно уведомляет участника отбора о принятом решении:

а) в случае принятия решения об отклонении заявки участника отбора с указанием причин отклонения;

б) в случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа;

в) в случае принятия решения о предоставлении субсидии также направляет проект соглашения о предоставлении субсидии. Получатель субсидии в течение 3 дней со дня получения проекта соглашения о предоставлении субсидии подписывает и направляет его главному распорядителю.

18. Министерство не позднее 14 календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора, размещает на едином портале (в случае проведения отбора в системе «Электронный бюджет»), или на своем официальном сайте информацию о результатах рассмотрения заявок, включающей следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;

дата, время и место оценки заявок участников отбора;

информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;

информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;

последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение о предоставлении субсидий, и размер предоставляемой ему субсидии.

19. Размер субсидии определяется исходя из потребностей, заявленных получателем субсидии, но не более бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на текущий финансовый год и плановый период.

20. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с соглашением, заключаемым между Министерством и получателем субсидии (далее - соглашение), по форме, утвержденной Министерством финансов Республики Тыва.

В соглашении предусматриваются:

а) условия и порядок предоставления субсидии;

б) направление использования средств, полученных получателем в виде субсидии;

в) размер субсидии;

г) сроки перечисления субсидии, в том числе порядок использования остатка субсидии, не использованного в течение текущего финансового года;

д) право Министерства на проведение проверок соблюдения получателем субсидий условий, установленных соглашением;

е) порядок, сроки и форма представления отчетности об использовании субсидии;

ж) порядок возврата в республиканский бюджет Республики Тыва средств получателем субсидии в следующих случаях:

установления по итогам проверок, проведенных Министерством и уполномоченным органом государственного финансового контроля, факта нецелевого использования субсидии и нарушения условий, определенных настоящим Порядком и соглашением;

образования остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году;

з) требование, что в случае уменьшения Министерству как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям;

и) достигнутые или планируемые результаты предоставления субсидии.

21. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:

у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Республики Тыва, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (за исключением субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам) (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом);

участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом,

участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации [перечень](consultantplus://offline/ref=1C00B49EDBDD09C63BABCF6FCF1612DD498E2CD38ADEB9315FD6A94871C7F22ECB58DC254699B865BF18AEB0D5435ABA09A6468C9BF97735R4O3M) государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее – офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ;

участники отбора не должны получать средства из федерального бюджета (бюджета Республики Тыва, местного бюджета), из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, установленные правовым актом;

участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом).

22. Сроки (периодичность) перечисления субсидии определяются в соответствии с кассовым планом по расходам республиканского бюджета Республики Тыва.

23. Субсидия перечисляется на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях (за исключением субсидий, подлежащих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению).

24. Субсидия перечисляется не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия Министерством как получателем бюджетных средств по результатам рассмотрения им документов, решения о предоставлении субсидии.

25. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций Министерство перечисляет субсидии лицам, являющимся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам и контрактам, заключенным с получателем субсидии в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат, предусмотренных в [пункте 2](#Par19) настоящего Порядка (далее соответственно – поставщик, договор, контракт), при наличии следующих условий:

1) представление получателем субсидии в течение срока, установленного в пункте 24 настоящего Порядка, ходатайства о перечислении субсидий поставщику;

2) представление заверенных копий договоров, контрактов, подтверждающих направление субсидии по целевому назначению;

3) заключение между Министерством, получателем субсидии и поставщиком дополнительного соглашения о перечислении субсидий поставщику и обеспечении целевого назначения субсидии.

III. Требование к отчетности

26. Получатели субсидии представляют в Министерство отчет о целевом использовании субсидий не позднее 10 рабочих дней со дня поступления субсидий на расчетный счет получателя.

27. Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.

IV. Контроль за целевым использованием

субсидий и порядок возврата

28. Получатели субсидии несут персональную ответственность за нецелевое использование субсидии и недостоверность представленных сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

29. Министерство осуществляет проверку соблюдения получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также орган государственного финансового контроля осуществляет проверку в соответствии со [статьями 268.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454253&dst=3704&field=134&date=30.10.2023) и [269.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454253&dst=3722&field=134&date=30.10.2023) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии проводится исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результатов предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.

30. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных Министерством и органами государственного финансового контроля Республики Тыва, нарушений организацией условий, установленных при предоставлении субсидии настоящим Порядком и (или) соглашением, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных нарушений составляет акт о нарушении условий и порядка предоставления субсидии, в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения (далее – акт).

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых направляется соответствующей организации в срок не позднее 10 рабочих дней со дня составления акта.

31. В случае неустранения организацией нарушений в сроки, указанные в акте, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания сроков направляет организации требование о возврате субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва.

32. Получатель субсидии обязан осуществить возврат предоставленной субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва в течение 10 рабочих дней со дня получения требования о возврате субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва. В случае невозврата предоставленной субсидии в установленный настоящим пунктом срок Министерство обращается за взысканием указанных средств в судебном порядке.

33. В случае наличия неиспользованных остатков субсидии на конец отчетного года в случаях, предусмотренных соглашением, сумма неиспользованного остатка субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Тыва в течение 10 рабочих дней со дня предъявления Министерством требования о возврате, а в случае невозврата субсидии в указанные сроки Министерство обращается за взысканием указанных средств в судебном порядке.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 8

к государственной программе Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва»

**П О Р Я Д О К**

предоставления субсидий из республиканского

бюджета Республики Тыва на приобретение

автономных систем электроснабжения

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва на приобретение автономных систем электроснабжения для организаций, осуществляющих производство электрической энергии по электрическим сетям в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах (далее – организации).

2. Субсидии предоставляются в соответствии с государственной программой Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва» на финансовое обеспечение следующих затрат:

а) приобретение автономных систем электроснабжения, в том числе на базе шасси транспортного прицепа, транспортных средств;

б) оплату транспортных расходов по доставке приобретенной автономной системы электроснабжения;

в) на оплату пусконаладочных работ приобретенной автономной системы электроснабжения;

г) приобретение автономных систем электроснабжения, находящихся в резервном режиме.

3. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство топлива и энергетики Республики Тыва (далее – Министерство).

4. Получателями субсидий являются организации, осуществляющие производство электрической энергии по электрическим сетям в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах.

5. Субсидия предоставляется юридическим лицам путем отбора в форме запроса предложений (далее – отбор) Министерством, находящимся по адресу: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 11, адрес электронной почты – mte@tuva.ru.

6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона (решения) о бюджете (закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете).

II. Условия и порядок предоставления субсидий

7. Субсидии организациям на финансовое обеспечение затрат предоставляются в пределах затрат получателя субсидии на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, но не более бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на текущий финансовый год и плановый период.

8. Решение о проведении отбора, сроках (дате начала и дате окончания) приема заявок и документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, месте их приема, сроках проведения отбора утверждается приказом Министерства о проведении отбора не позднее пяти рабочих дней до даты начала приема заявок.

9. Объявление о проведении отбора с указанием порядка и сроков (даты начала и даты окончания) приема заявок и документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, места приема заявлений, сроков проведения отбора размещается на официальном сайте Министерства (http://mte17.ru) (далее – официальный сайт) не позднее одного рабочего дня со дня утверждения приказа Министерства о проведении отбора.

10. Для перечисления субсидий получатель представляет в Министерство заявку в бумажном виде, в которой указывается в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с проводимым отбором с приложением следующих документов:

а) дефектная ведомость;

б) акт о невозможности восстановления к работоспособности вышедших из строя или отработавших свой ресурс автономных систем электроснабжения в муниципальных районах, относящихся к децентрализованным системам электроснабжения;

в) договор поставки автономных систем электроснабжения;

г) счет на оплату договора поставки автономных систем электроснабжения.

11. Министерство осуществляет прием, регистрацию в журнале регистрации представленных документов в день подачи с присвоением входящего номера и даты поступления. Министерство в день поступления документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка, регистрирует их.

12. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявки, указанного в объявлении, рассматривает заявки и принимает решение допуске к участию в отборе или об отклонении заявки.

Участник отбора вправе отозвать заявку путем направления в Министерство заявления об отзыве заявки в течение срока подачи заявок. Возврат заявок осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления в Министерство.

Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва и подачи новой заявки в течение срока подачи заявок.

13. Основаниями для отклонения заявок участников отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:

а) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 4 настоящего Порядка;

б) несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;

в) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

г) подача участником отбора заявки после даты и времени, определенных для подачи заявок.

14. Уведомление о принятом решении о допуске к участию в отборе или об отклонении заявки направляется Министерством участнику отбора в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения способом, указанным участником отбора в заявлении на участие в отборе.

В уведомлении о принятом решении об отклонении заявки указываются основания его принятия и порядок обжалования.

Участники отбора, которым отказано в допуске к участию в отборе, после устранения оснований для отказа в допуске к участию в отборе вправе подать заявки на участие в повторном отборе в случае его объявления.

Повторное обращение организации с заявкой в Министерство допускается до истечения срока, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, после устранения обстоятельств, указанных в пункте 13 настоящего Порядка.

15. Решение о предоставлении субсидии принимается Министерством на основании совокупного анализа представленных участником отбора заявок и документов, а также соответствию участника отбора критериям и требованиям, указанным в пунктах 4 и 21 настоящего Порядка.

В случае если несколько участников отбора соответствуют критериям и требованиям настоящего Порядка, победителем отбора признается участник отбора, который первым представил в установленный срок заявку.

16. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются в том числе:

а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 10 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

б) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.

17. Министерство в течение 5 календарных дней со дня принятия решения письменно уведомляет участника отбора о принятом решении:

а) в случае принятия решения об отклонении заявки участника отбора с указанием причин отклонения;

б) в случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа;

в) в случае принятия решения о предоставлении субсидии также направляет проект соглашения о предоставлении субсидии. Получатель субсидии в течение 3 дней со дня получения проекта соглашения о предоставлении субсидии подписывает и направляет его главному распорядителю.

18. Министерство не позднее 14 календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора, размещает на едином портале (в случае проведения отбора в системе «Электронный бюджет»), или на своем официальном сайте информацию о результатах рассмотрения заявок, включающей следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;

дата, время и место оценки заявок участников отбора;

информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;

информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;

последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение о предоставлении субсидий, и размер предоставляемой ему субсидии.

19. Размер субсидии определяется исходя из потребностей, заявленных получателем субсидии, но не более бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на текущий финансовый год и плановый период.

20. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с соглашением, заключаемым между Министерством и получателем субсидии (далее – соглашение), по форме, утвержденной Министерством финансов Республики Тыва.

В соглашении предусматриваются:

а) условия и порядок предоставления субсидии;

б) направление использования средств, полученных получателем в виде субсидии;

в) размер субсидии;

г) сроки перечисления субсидии, в том числе порядок использования остатка субсидии, не использованного в течение текущего финансового года;

д) право Министерства на проведение проверок соблюдения получателем субсидий условий, установленных соглашением;

е) порядок, сроки и форма представления отчетности об использовании субсидии;

ж) порядок возврата в республиканский бюджет Республики Тыва средств получателем субсидии в следующих случаях:

установления по итогам проверок, проведенных Министерством и уполномоченным органом государственного финансового контроля, факта нецелевого использования субсидии и нарушения условий, определенных настоящим Порядком и соглашением;

образования остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году;

з) требование, что в случае уменьшения Министерству как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям;

и) достигнутые или планируемые результаты предоставления субсидии.

21. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:

у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Республики Тыва, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (за исключением субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам) (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом);

участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом,

участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации [перечень](consultantplus://offline/ref=1C00B49EDBDD09C63BABCF6FCF1612DD498E2CD38ADEB9315FD6A94871C7F22ECB58DC254699B865BF18AEB0D5435ABA09A6468C9BF97735R4O3M) государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее – офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ;

участники отбора не должны получать средства из федерального бюджета (бюджета Республики Тыва, местного бюджета), из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, установленные правовым актом;

участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом);

22. Сроки (периодичность) перечисления субсидии определяется в соответствии с кассовым планом по расходам республиканского бюджета Республики Тыва.

23. Субсидия перечисляется на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях (за исключением субсидий, подлежащих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению).

24. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций Министерство перечисляет субсидии лицам, являющимся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам и контрактам, заключенным с получателем субсидии в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат, предусмотренных в пункте 2 настоящего Порядка (далее соответственно – поставщик, договор, контракт), при наличии следующих условий:

1) представление получателем субсидии в течение срока, установленного в пункте 24 настоящего Порядка, ходатайства о перечислении субсидий поставщику;

2) представление заверенных копий договоров, контрактов, подтверждающих направление субсидии по целевому назначению;

3) заключение между Министерством, получателем субсидии и поставщиком дополнительного соглашения о перечислении субсидий поставщику и обеспечении целевого назначения субсидии.

III. Требование к отчетности

25. Получатели субсидии представляют в Министерство отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии и характеристик (при установлении характеристик), об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Республики Тыва, по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом, – в срок не позднее 20 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

26. Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.

IV. Контроль за целевым использованием

субсидий и порядок возврата

27. Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое использование субсидий и недостоверность представленных сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

28. Министерство осуществляет проверку соблюдения получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также орган государственного финансового контроля осуществляет проверку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии проводится исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результатов предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.

29. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных Министерством и органами государственного финансового контроля Республики Тыва, нарушений организацией условий, установленных при предоставлении субсидии настоящим Порядком и (или) соглашением, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных нарушений составляет акт о нарушении условий и порядка предоставления субсидии, в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения (далее – акт).

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых направляется соответствующей организации в срок не позднее 10 рабочих дней со дня составления акта.

30. В случае неустранения организацией нарушений в сроки, указанные в акте, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания сроков направляет организации требование о возврате субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва.

31. Получатель субсидии обязан осуществить возврат предоставленной субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва в течение 10 рабочих дней со дня получения требования о возврате субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва. В случае невозврата предоставленной субсидии в установленный настоящим пунктом срок Министерство обращается за взысканием указанных средств в судебном порядке.

32. В случае наличия неиспользованных остатков субсидии на конец отчетного года в случаях, предусмотренных соглашением, сумма неиспользованного остатка субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Тыва в течение 10 рабочих дней со дня предъявления Министерством требования о возврате, а в случае невозврата субсидии в указанные сроки Министерство обращается за взысканием указанных средств в судебном порядке.

Приложение № 9

к государственной программе Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва»

**П О Р Я Д О К**

предоставления субсидий из республиканского бюджета

Республики Тыва на возмещение недополученных доходов,

связанных с применением государственных регулируемых цен

на электрическую энергию, вырабатываемую организациями

топливно-энергетического комплекса, понесенных в процессе

выработки и (или) транспортировки энергоресурсов, в том

числе вследствие проведения мероприятий в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва на возмещение недополученных доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, вырабатываемую организациями топливно-энергетического комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энергоресурсов, в том числе вследствие проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, осуществляющими производство электрической энергии по электрическим сетям в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах (далее – организации).

2. Субсидии предоставляются в соответствии с государственной [программой](consultantplus://offline/ref=210CB9D3E4BDF9EA4FB3B4B2ECC28D5FF9FADB38F8F43EB38D8DE2566B336EA790603AECBDA4F10554F023B52A9CAA36AB0E9DEE49C0E01210E181d6i6D) Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва» на возмещение недополученных доходов:

а) на приобретение дизельного топлива с учетом транспортных расходов, а также на уплату кредиторской задолженности по данным направлениям;

б) на оплату заработной платы и начислений, а также на уплату кредиторской задолженности по данным направлениям;

в) на приобретение транспортных средств и запасных частей, а также на уплату кредиторской задолженности по данным направлениям;

г) на погашение задолженности, в том числе реструктурированной, по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды;

д) на выполнение текущего и капитального ремонта объектов коммунального хозяйства;

е) на модернизацию и строительство объектов топливно-энергетического комплекса.

3. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство топлива и энергетики Республики Тыва (далее – Министерство).

4. Получателями субсидий являются организации, осуществляющие производство электрической энергии по электрическим сетям в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, а также эксплуатацию и содержание электрических сетей.

5. Субсидия предоставляется юридическим лицам путем отбора в форме запроса предложений (далее – отбор) Министерством, находящимся по адресу: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 11, адрес электронной почты – mte@tuva.ru.

6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона (решения) о бюджете (закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете).

II. Условия и порядок предоставления субсидий

7. Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, вырабатываемую организациями топливно-энергетического комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энергоресурсов, в том числе вследствие проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, понесенных получателем субсидии, но не более бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на текущий финансовый год и плановый период.

8. Решение о проведении отбора, сроках (дате начала и дате окончания) приема заявок и документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, месте их приема, сроках проведения отбора утверждается приказом Министерства о проведении отбора не позднее пяти рабочих дней до даты начала приема заявок.

9. Объявление о проведении отбора с указанием порядка и сроков (даты начала и даты окончания) приема заявок и документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, места приема заявлений, сроков проведения отбора размещается на официальном сайте Министерства (http://mte17.ru) (далее – официальный сайт) не позднее одного рабочего дня со дня утверждения приказа Министерства о проведении отбора.

10. Для перечисления субсидий получатель представляет в Министерство заявку в бумажном виде, в которой указывается в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с проводимым отбором с приложением следующих документов:

счета, выставленные энергоснабжающими организациями и организациями водоснабжения и канализации – в случае расчетов по предоплате за электрическую, тепловую энергию и водоснабжение и канализацию, счета-фактуры, выставленные поставщиком ресурсов, либо акты сверки взаиморасчетов – в случае наличия кредиторской задолженности. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Министерством и получателем субсидии, но не позднее 30 февраля года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет в Министерство копию платежного поручения, подтверждающего оплату за потребленные ресурсы;

счета, выставленные поставщиком топлива, либо договор поставки – в случае расчетов по предоплате за топливо. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Министерством и получателем субсидии, но не позднее 30 февраля года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет в Министерство копию платежного поручения, подтверждающего оплату поставок топлива, и акт сверки взаимных расчетов;

счета, выставленные поставщиком сырья и материалов, либо договор поставки – в случае расчетов по предоплате за сырье и материалы. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Министерством и получателем субсидии, но не позднее 30 февраля года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет в Министерство копию платежного поручения, подтверждающего оплату поставок сырья и материалов, и товарные накладные;

счета, выставленные транспортными компаниями, либо договор транспортных услуг – в случае расчетов по предоплате за транспортные услуги. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Министерством и получателем субсидии, но не позднее 30 февраля года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет в Министерство копию платежного поручения, подтверждающего оплату транспортных услуг, и акты выполненных работ;

копию штатного расписания получателя субсидии и справку, расчетную ведомость (по унифицированной [форме № Т-51](consultantplus://offline/ref=210CB9D3E4BDF9EA4FB3B4A4EFAED751F9F68732F8FF6BE7D08BB5093B353BE7D0666FAFF9AAF7065FA470F574C5F872E00397F055C0EBd0iFD), утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 5 января 2004 г.   
№ 1) по оплате труда работникам получателя субсидии на дату не позднее 31 декабря текущего финансового года. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Министерством и получателем субсидии, но не позднее 30 февраля года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет в Министерство документы, подтверждающие оплату труда работникам получателя субсидии;

справку о состоянии расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и государственными внебюджетными фондами по задолженности, образованной на дату не позднее 31 декабря текущего финансового года. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Министерством и получателем субсидии, но не позднее 30 февраля года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет в Министерство платежные документы, подтверждающие оплату задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды, образованной на дату не позднее 31 декабря текущего финансового года;

сметный расчет на выполнение ремонтных работ объектов коммунального хозяйства либо электроснабжения республиканских мероприятий и праздников, при наличии кредиторской задолженности – акты сверки взаиморасчетов. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Министерством и получателем субсидии, но не позднее 30 февраля года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет в Министерство акт о приемке выполненных работ [(форма   
№ КС-2)](consultantplus://offline/ref=210CB9D3E4BDF9EA4FB3B4A4EFAED751FFF78635FFFF6BE7D08BB5093B353BE7D0666FAFF9A8F60D5FA470F574C5F872E00397F055C0EBd0iFD), справку о стоимости выполненных работ и затрат [(форма № КС-3)](consultantplus://offline/ref=210CB9D3E4BDF9EA4FB3B4A4EFAED751FFF78635FFFF6BE7D08BB5093B353BE7D0666FAFF9ABF5015FA470F574C5F872E00397F055C0EBd0iFD), в случае выполнения ремонтных работ хозяйственным способом – копию организационно-распорядительного акта о приемке и стоимости выполненных работ с приложением документов, подтверждающих оплату и понесенные затраты;

договоры (контракты) поставки аварийного запаса оборудования и материалов, приобретения транспортных средств и запасных частей и приобретения материалов и оборудования, при наличии кредиторской задолженности – акты сверки взаиморасчетов. Для отчетности в срок, установленный в соглашении между Министерством и получателем субсидии, но не позднее 30 февраля года, следующего за отчетным, получатель субсидии представляет в Министерство товарные (транспортные) накладные с приложением документов, подтверждающих оплату.

7. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента поступления заявки на получение субсидий проверяет достоверность и полноту представленных документов, указанных в [пункте 6](#Par44) настоящего Порядка, и принимает решение о предоставлении 11. Министерство осуществляет прием, регистрацию в журнале регистрации представленных документов в день подачи с присвоением входящего номера и даты поступления. Министерство в день поступления документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка, регистрирует их.

12. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявки, указанного в объявлении, рассматривает заявки и принимает решение допуске к участию в отборе или об отклонении заявки.

Участник отбора вправе отозвать заявку путем направления в Министерство заявления об отзыве заявки в течение срока подачи заявок. Возврат заявок осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления в Министерство.

Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва и подачи новой заявки в течение срока подачи заявок.

13. Основаниями для отклонения заявок участников отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:

а) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 4 настоящего Порядка;

б) несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;

в) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

г) подача участником отбора заявки после даты и времени, определенных для подачи заявок.

14. Уведомление о принятом решении о допуске к участию в отборе или об отклонении заявки направляется Министерством участнику отбора в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения способом, указанным участником отбора в заявлении на участие в отборе.

В уведомлении о принятом решении об отклонении заявки указываются основания его принятия и порядок обжалования.

Участники отбора, которым отказано в допуске к участию в отборе, после устранения оснований для отказа в допуске к участию в отборе вправе подать заявки на участие в повторном отборе в случае его объявления.

Повторное обращение организации с заявкой в Министерство допускается до истечения срока, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, после устранения обстоятельств, указанных в пункте 13 настоящего Порядка.

15. Решение о предоставлении субсидии принимается Министерством на основании совокупного анализа представленных участником отбора заявок и документов, а также соответствию участника отбора критериям и требованиям, указанным в пунктах 4 и 21 настоящего Порядка.

В случае если несколько участников отбора соответствуют критериям и требованиям настоящего Порядка, победителем отбора признается участник отбора, который первым представил в установленный срок заявку.

16. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются в том числе:

а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 10 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

б) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.

17. Министерство в течение 5 календарных дней со дня принятия решения письменно уведомляет участника отбора о принятом решении:

а) в случае принятия решения об отклонении заявки участника отбора с указанием причин отклонения;

б) в случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа;

в) в случае принятия решения о предоставлении субсидии также направляет проект соглашения о предоставлении субсидии. Получатель субсидии в течение 3 дней со дня получения проекта соглашения о предоставлении субсидии подписывает и направляет его главному распорядителю.

18. Министерство не позднее 14 календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора, размещает на едином портале (в случае проведения отбора в системе «Электронный бюджет»), или на своем официальном сайте информацию о результатах рассмотрения заявок, включающей следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;

дата, время и место оценки заявок участников отбора;

информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;

информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;

последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение о предоставлении субсидий, и размер предоставляемой ему субсидии.

19. Размер субсидии определяется исходя из потребностей, заявленных получателем субсидии, но не более бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на текущий финансовый год и плановый период.

20. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с соглашением, заключаемым между Министерством и получателем субсидии (далее – соглашение), по форме, утвержденной Министерством финансов Республики Тыва.

В соглашении предусматриваются:

а) условия и порядок предоставления субсидии;

б) направление использования средств, полученных получателем в виде субсидии;

в) размер субсидии;

г) сроки перечисления субсидии, в том числе порядок использования остатка субсидии, не использованного в течение текущего финансового года;

д) право Министерства на проведение проверок соблюдения получателем субсидий условий, установленных соглашением;

е) порядок, сроки и форма представления отчетности об использовании субсидии;

ж) порядок возврата в республиканский бюджет Республики Тыва средств получателем субсидии в следующих случаях:

установления по итогам проверок, проведенных Министерством и уполномоченным органом государственного финансового контроля, факта нецелевого использования субсидии и нарушения условий, определенных настоящим Порядком и соглашением;

образования остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году;

з) требование, что в случае уменьшения Министерству как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям;

и) достигнутые или планируемые результаты предоставления субсидии.

21. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:

у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Республики Тыва, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (за исключением субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам) (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом);

участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом,

участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации [перечень](consultantplus://offline/ref=1C00B49EDBDD09C63BABCF6FCF1612DD498E2CD38ADEB9315FD6A94871C7F22ECB58DC254699B865BF18AEB0D5435ABA09A6468C9BF97735R4O3M) государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее – офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ;

участники отбора не должны получать средства из федерального бюджета (бюджета Республики Тыва, местного бюджета), из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, установленные правовым актом;

участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом).

22. Сроки (периодичность) перечисления субсидии определяются в соответствии с кассовым планом по расходам республиканского бюджета Республики Тыва.

23. Субсидия перечисляется на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях (за исключением субсидий, подлежащих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению).

24. Субсидия перечисляется не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия Министерством как получателем бюджетных средств по результатам рассмотрения им документов, решения о предоставлении субсидии.

25. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций Министерство перечисляет субсидии лицам, являющимся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам и контрактам, заключенным с получателем субсидии в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат, предусмотренных в [пункте 2](#Par19) настоящего Порядка (далее соответственно – поставщик, договор, контракт), при наличии следующих условий:

1) представление получателем субсидии в течение срока, установленного в пункте 24 настоящего Порядка, ходатайства о перечислении субсидий поставщику;

2) представление заверенных копий договоров, контрактов, подтверждающих направление субсидии по целевому назначению;

3) заключение между Министерством, получателем субсидии и поставщиком дополнительного соглашения о перечислении субсидий поставщику и обеспечении целевого назначения субсидии.

III. Требование к отчетности

26. Получатели субсидии представляют в Министерство отчет о целевом использовании субсидий в Министерство представляется получателем субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня поступления субсидий на расчетный счет получателя.

27. Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.

IV. Контроль за целевым использованием

субсидий и порядок возврата

28. Получатели субсидии несут персональную ответственность за нецелевое использование субсидии и недостоверность представленных сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

29. Министерство осуществляет проверку соблюдения получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также орган государственного финансового контроля осуществляет проверку в соответствии со [статьями 268.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454253&dst=3704&field=134&date=30.10.2023) и [269.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454253&dst=3722&field=134&date=30.10.2023) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии проводится исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результатов предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.

30. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных Министерством и органами государственного финансового контроля Республики Тыва, нарушений организацией условий, установленных при предоставлении субсидии настоящим Порядком и (или) соглашением, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных нарушений составляет акт о нарушении условий и порядка предоставления субсидии, в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения (далее – акт).

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых направляется соответствующей организации в срок не позднее 10 рабочих дней со дня составления акта.

31. В случае неустранения организацией нарушений в сроки, указанные в акте, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания сроков направляет организации требование о возврате субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва.

32. Получатель субсидии обязан осуществить возврат предоставленной субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва в течение 10 рабочих дней со дня получения требования о возврате субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва. В случае невозврата предоставленной субсидии в установленный настоящим пунктом срок Министерство обращается за взысканием указанных средств в судебном порядке.

33. В случае наличия неиспользованных остатков субсидии на конец отчетного года в случаях, предусмотренных соглашением, сумма неиспользованного остатка субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Тыва в течение 10 рабочих дней со дня предъявления Министерством требования о возврате, а в случае невозврата субсидии в указанные сроки Министерство обращается за взысканием указанных средств в судебном порядке.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 10

к государственной программе Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва»

**П О Р Я Д О К**

предоставления субсидий из республиканского бюджета

Республики Тыва на приобретение котельно-печного

топлива с учетом доставки для учреждений,

расположенных в труднодоступных местностях

с ограниченными сроками завоза грузов

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва местным бюджетам муниципальных образований Республики Тыва (далее – муниципальные образования) на приобретение котельно-печного топлива для учреждений, расположенных в труднодоступных местностях с ограниченными сроками завоза грузов, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования (в процентах) из республиканского бюджета Республики Тыва объема расходного обязательства муниципального образования (далее – Порядок).

2. Субсидии предоставляются на возмещение следующих затрат:

а) на приобретение каменного угля (древесины топливной);

б) на оплату транспортных расходов по доставке приобретенного каменного угля (древесины топливной).

3. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство топлива и энергетики Республики Тыва (далее – Министерство).

4. Получателями субсидий являются местные бюджеты на приобретение котельно-печного топлива для учреждений, расположенных в труднодоступных местностях с ограниченными сроками завоза грузов.

5. Результатом использования субсидии муниципальным образованием является стопроцентное освоение бюджетных средств в целях обеспечения учреждений, расположенных в труднодоступных местностях с ограниченными сроками завоза грузов, котельно-печным топливом.

II. Условия предоставления и расходования субсидий

6. Условия предоставления и расходования субсидии:

а) требование о наличии муниципального правового акта, предусматривающего перечень мероприятий, на софинансирование которых осуществляется предоставление субсидии, и принятого в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Тыва;

б) требование о наличии в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из республиканского бюджета, включающих размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета субсидии, и порядок определения объемов указанных бюджетных ассигнований, если иное не установлено нормативными правовыми актами Правительства Республики Тыва;

в) требование о возврате муниципальным образованием средств в республиканский бюджет в случае допущения нарушения обязательств, предусмотренных соглашением;

г) требование о заключении соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Тыва субсидии, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее – соглашение).

7. Субсидии муниципальным образованиям на приобретение котельно-печного топлива с учетом доставки для учреждений, расположенных в труднодоступных местностях с ограниченными сроками завоза грузов, предоставляются в пределах затрат, понесенных получателем субсидии, но не более бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на текущий финансовый год и плановый период.

8. Для перечисления субсидий муниципальное образование Республики Тыва представляет в Министерство заявку с приложением следующих документов:

а) копия договора на закупку каменного угля (древесины топливной);

б) копия договора на доставку (транспортные услуги) каменного угля (древесины топливной) с приложением графика завоза, заключенного с поставщиком;

в) соглашение о предоставлении субсидий между Министерством и администрацией муниципального образования в 3-х экземплярах.

9. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента поступления заявки на получение субсидий проверяет достоверность и полноту представленных документов, указанных в [пункте](#Par29) 7 настоящего Порядка, и принимает решение о предоставлении субсидии, после чего направляет заявку на финансирование в Министерство финансов Республики Тыва.

10. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:

несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 6 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность представленной получателем субсидии информации.

11. Размер субсидии определяется исходя из потребностей, заявленных получателем субсидии, но не более бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на текущий финансовый год и плановый период.

12. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с соглашением, заключаемым между Министерством и получателем субсидии (далее – соглашение), по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Республики Тыва.

В соглашении предусматриваются:

а) условия и порядок предоставления субсидии;

б) направление использования средств, полученных получателем в виде субсидии;

в) размер субсидии;

г) сроки перечисления субсидии, в том числе порядок использования остатка субсидии, не использованного в течение текущего финансового года;

д) право Министерства на проведение проверок соблюдения получателем субсидий условий, установленных соглашением;

е) порядок, сроки и форма представления отчетности об использовании субсидии;

ж) порядок возврата в республиканский бюджет Республики Тыва средств получателем субсидии в случаях:

установления по итогам проверок, проведенных Министерством и уполномоченным органом государственного финансового контроля, факта нецелевого использования субсидии и нарушения условий, определенных настоящим Порядком и соглашением;

образования остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году;

невыполнения муниципальными образованиями условий софинансирования.

13. Министерство обеспечивает заключение соглашений с муниципальными образованиями до 15 февраля года, в котором запланировано предоставление субсидии.

14. Предельный уровень софинансирования из республиканского бюджета расходного обязательства муниципального образования по субсидиям на закупку и доставку угля для казенных, бюджетных и автономных учреждений, расположенных в труднодоступных населенных пунктах приобретение (с учетом доставки и услуг поставщика) составляет 70 процентов.

15. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:

у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Республики Тыва, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (за исключением субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам) (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом);

участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом,

участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации [перечень](consultantplus://offline/ref=1C00B49EDBDD09C63BABCF6FCF1612DD498E2CD38ADEB9315FD6A94871C7F22ECB58DC254699B865BF18AEB0D5435ABA09A6468C9BF97735R4O3M) государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее – офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ;

участники отбора не должны получать средства из федерального бюджета (бюджета Республики Тыва, местного бюджета), из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, установленные правовым актом;

участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом);

16. Сроки (периодичность) перечисления субсидии определяются в соответствии с кассовым планом по расходам республиканского бюджета Республики Тыва.

17. Субсидия перечисляется на расчетные счета, открытые получателям в территориальном органе Федерального казначейства по Республике Тыва для учета операций со средствами бюджетов муниципальных образований.

III. Контроль за целевым использованием

субсидий и порядок возврата

18. Получатели субсидий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Тыва несут ответственность за нецелевое использование субсидий.

19. Отчет о целевом использовании субсидий в Министерство предоставляется получателем субсидии по форме и в сроки, установленные в соответствии с соглашением.

20. Министерство в обязательном порядке осуществляет проверку соблюдения условий предоставления и расходования субсидий получателями субсидий.

21. В случае нарушения получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и заключенным соглашением, обнаружения излишне выплаченных сумм субсидий, выявления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных для получения субсидий, на основании письменных требований Министерства субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Тыва в течение 30 рабочих дней со дня получения соответствующих требований. В противном случае средства субсидий подлежат взысканию в судебном порядке.

22. Требования Министерства о возврате субсидий направляются заказным письмом с уведомлением о вручении получателю субсидии в течение 10 рабочих дней с момента выявления факта нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий.

23. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальными образованиями условий ее предоставления и расходования, в том числе невозврата муниципальными образованиями средств в республиканский бюджет, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

24. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Тыва. При наличии остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, направляет получателю субсидии уведомление о возврате остатка субсидии.

25. Остаток субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Тыва в течение 7 рабочих дней со дня получения получателем субсидии уведомления о возврате остатка субсидии путем перечисления на счет главного распорядителя.

26. В соответствии с согласованным Министерством финансов Республики Тыва решением Министерства о наличии потребности в не использованном на 1 января текущего финансового года остатке субсидий лимит субсидий на соответствующие цели, указанные в [пункте 2](#Par20) настоящего Порядка, могут быть увеличены в установленном порядке на суммы, не превышающие остатка субсидии.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 11

к государственной программе Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики в Республике Тыва»

**П О Р Я Д О К**

определения объема и условий предоставления

из республиканского бюджета Республики Тыва субсидий

на иные цели государственным учреждениям, в отношении

которых Министерство топлива и энергетики Республики

Тыва осуществляет функции и полномочия учредителя

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок в соответствии с [абзацами вторым](consultantplus://offline/ref=EEFEFB5D1A34E6D88B70F5E99B564AFE70AE06D1C9B0C501948CCD0997D3BB93E3759C2FBD44D5172D4602CF9A50CD2924BF367A18ABEDj3D) и [четвертым пункта 1](consultantplus://offline/ref=EEFEFB5D1A34E6D88B70F5E99B564AFE70AE06D1C9B0C501948CCD0997D3BB93E3759C2DBC43D71C711C12CBD306C03424A8287106ABD0C6E7jDD) статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливает порядок определения объема и условий предоставления из республиканского бюджета субсидий на иные цели государственным учреждениям, в отношении которых Министерство топлива и энергетики Республики Тыва осуществляет функции и полномочия учредителя, в соответствии с [перечнем](#Par125) согласно приложению к настоящему Порядку (далее соответственно – Министерство, учреждения, субсидия).

2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Министерству как получателю бюджетных средств на цели предоставления субсидии.

3. Решение о предоставлении учреждениям субсидии принимается Министерством, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении учреждения.

II. Условия и порядок предоставления субсидий

4. Для перечисления субсидий учреждение представляет в Министерство заявку с приложением пояснительной записки, содержащей обоснование необходимости предоставления бюджетных средств, включая расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества, а также предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и иной информации.

5. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента поступления заявки на получение субсидий проверяет достоверность и полноту представленных документов, указанных в [пункте](#Par29) 4 настоящего Порядка, и принимает решение о предоставлении субсидии, после чего направляет заявку на финансирование в Министерство финансов Республики Тыва.

6. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:

несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 6 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность представленной получателем субсидии информации.

7. Размер субсидии определяется исходя из потребностей, заявленных получателем субсидии, но не более бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на текущий финансовый год и плановый период.

8. Между Министерством и учреждением заключается соглашение, в котором предусматриваются в том числе:

а) цель предоставления субсидии;

б) значения результатов предоставления субсидии;

в) план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидий;

г) размер субсидии;

д) сроки (график) перечисления субсидии;

е) сроки предоставления отчетности;

ж) порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учреждением целей, условий и порядка предоставления субсидий, определенных соглашением;

з) основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения Министерству как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;

и) основания для досрочного прекращения соглашения по решению Министерства в одностороннем порядке, в том числе в связи с:

реорганизацией (за исключением реорганизации в форме присоединения) или ликвидацией учреждения;

нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных правовым актом и (или) соглашением;

запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке;

иные положения (при необходимости);

к) требования, которым должно соответствовать учреждение на дату, определенную правовым актом, или на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения либо принятие решения о предоставлении субсидии, в том числе:

требование об отсутствии у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами местной администрации;

9. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими учреждениям.

10. Операции с субсидией учитываются на лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами, предоставленными учреждениям в виде субсидии, открываемом учреждению в территориальном органе Федерального казначейства, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

11. Санкционирование оплаты денежных обязательств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Республики Тыва для государственных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляются органами исполнительной власти, в соответствии с [частью 16 статьи 30](consultantplus://offline/ref=EEFEFB5D1A34E6D88B70F5E99B564AFE70A902DAC5BBC501948CCD0997D3BB93E3759C2DBC41D01A7A1C12CBD306C03424A8287106ABD0C6E7jDD) Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

12. Информация об объеме и сроках перечисления субсидии учитывается Министерством при формировании прогноза кассовых выплат из республиканского бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения республиканского бюджета.

III. Контроль за целевым использованием

субсидий и порядок возврата

13. Учреждение представляет в Министерство отчет о достижении результатов, отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, иных показателей (при их установлении) и отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия.

14. Не использованные в текущем году остатки субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет в установленном порядке. Указанные остатки субсидии могут использоваться учреждениями в очередном финансовом году при наличии потребности в них на те же цели в соответствии с решением Министерства.

15. Контроль за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством, а также государственным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю в финансово-бюджетной сфере в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение

к Порядку определения объема и условий

предоставления из республиканского бюджета Республики Тыва субсидий

на иные цели государственным

учреждениям, в отношении которых

Министерство топлива и энергетики

Республики Тыва осуществляет

функции и полномочия учредителя

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

субсидий, предоставляемых в соответствии

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации государственным

учреждениям, в отношении которых Министерство

топлива и энергетики Республики Тыва

осуществляет функции и полномочия учредителя

I. Субсидии в целях осуществления мероприятий

по содержанию имущества, находящегося в

оперативном управлении государственного учреждения

1. Субсидия в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества (оплата договоров на выполнение работ по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, находящихся у государственного учреждения на праве оперативного управления (за исключением объектов недвижимого имущества (частей объектов недвижимого имущества), переданных государственным учреждением в аренду).

2. Субсидия в целях осуществления мероприятий по ремонту объектов движимого имущества.

3. Субсидия в целях проведения работ по консервации объектов недвижимого имущества.

4. Субсидия в целях проведения работ по консервации объектов незавершенного строительства.

5. Субсидия в целях проведения работ по обследованию технического состояния объектов, подлежащих реконструкции или ремонту, с целью составления дефектных ведомостей, определения плана ремонтных работ.

6. Субсидия в целях проведения обследований технического состояния объектов незавершенного строительства (в том числе законсервированных) с целью принятия решения о продолжении строительства.

7. Субсидия в целях выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации для ремонта объектов недвижимого имущества, а также проведения государственной экспертизы указанной проектной документации и результатов указанных инженерных изысканий.

8. Субсидия в целях проведения энергетического обследования и получения энергетических паспортов объектов.

9. Субсидия в целях проведения работ по подключению к линиям связи, электро- и теплоснабжения, сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе для увеличения потребляемой мощности (в случае, если расходы на проведение указанных работ не включены в расходы на осуществление капитальных вложений).

10. Субсидия в целях благоустройства земельных участков, находящихся в пользовании государственного учреждения.

11. Иные субсидии в целях содержания имущества.

II. Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов

12. Субсидия в целях приобретения особо ценного движимого имущества, за исключением оборудования, транспортных средств, нематериальных активов.

13. Субсидия в целях приобретения объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования.

14. Субсидия в целях приобретения объектов особо ценного движимого имущества в части транспортных средств.

15. Субсидия в целях модернизация объектов нефинансовых активов, отнесенных к движимому имуществу, за исключением нематериальных активов.

16. Субсидия в целях приобретения материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы).

17. Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов.

III. Субсидии в целях осуществления капитальных вложений,

осуществления операций с недвижимым имуществом

18. Субсидия в целях охраны объектов незавершенного строительства и территорий, используемых для их возведения, до принятия решения о консервации указанных объектов незавершенного строительства.

19. Субсидия в целях осуществления мероприятий по оформлению прав на объекты недвижимого имущества (регистрация права государственного учреждения на объекты недвижимого имущества, в том числе по оформлению и получению документов на объекты недвижимого имущества и соответствующему юридическому сопровождению).

20. Субсидия в целях осуществления мероприятий по содержанию законсервированных объектов капитального строительства государственной собственности Республики Тыва.

IV. Субсидии в целях осуществления мероприятий

по мобилизационной подготовке, гражданской обороне,

предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

21. Субсидия в целях выполнения мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне (обеспечение деятельности и содержание объектов гражданской обороны).

22. Субсидия в целях проведения работ по созданию локальной системы оповещения или комплексной системы экстренного оповещения населения.

23. Субсидия в целях проведения восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, в том числе в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного и иного бедствия на территории Республики Тыва.

24. Иные субсидии в целях осуществления мероприятий по предотвращению, ликвидации чрезвычайных ситуаций.

V. Субсидии в целях обеспечения деятельности

Министерства топлива и энергетики Республики Тыва,

осуществляющего функции и полномочия

учредителя государственного учреждения

25. Субсидия в целях организации мероприятий: конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, съездов, конгрессов.

VI. Иные субсидии

26. Субсидия в целях реализации мероприятий в области информационных технологий, включая внедрение современных информационных систем в государственных учреждениях.

27. Субсидия в целях осуществления ликвидационных и реорганизационных мероприятий.

28. Субсидия в целях создания аварийного запаса оборудования и материалов.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_