ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 20 ноября 2018 г. № 587

г.Кызыл

О внесении изменения в приложение № 2а

к государственной программе Республики Тыва

«Охрана окружающей среды на период

2015-2020 годов»

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 2а к государственной программе Республики Тыва «Охрана окружающей среды на период 2015-2020 годов», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 22 октября 2014 г. № 497, изменение, изложив его в следующей редакции:

«Приложение № 2а

к Государственной программе

Республики Тыва «Охрана окружающей

среды на период 2015-2020 годов»

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

по реализации основных мероприятий государственной

программы Республики Тыва «Охрана окружающей среды

на период 2015-2020 годов»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, контрольного события государственной программы | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | Результаты  (достижение плановых показателей) |
| 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1. Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды в Республике Тыва» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Проведение учета всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Тыва, имеющих стационарные источники выбросов, установленных на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору. Последующая корректировка реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Тыва, имеющих стационарные источники выбросов | 31 марта | 30 июня | 30 сентября | 31 декабря | 31 марта | 30 июня | 30 сентября | 31 декабря | 31 марта | 30 июня | 30 сентября | 31 декабря | Дураев М.А. – заместитель министра, Суге-Маадыр В.В. – начальник отдела государственного экологического надзора Минприроды РТ | доведение числа выявленных и постановленных на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ, установленные на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору |
| 1.2. Проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха на территории Республики Тыва, а также уровень выбросов вредных (загрязняющих) веществ на объектах хозяйственной и иной деятельности на территории | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | Дураев М.А. – заместитель министра, Суге-Маадыр В.В. – начальник отдела государственного экологического надзора Минприроды РТ | улучшение экологической обстановки в Республике Тыва вследствие снижения негативного воздействия на окружающую среду объектов хозяйственной и иной деятельности. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, контрольного события государственной программы | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | Результаты  (достижение плановых показателей) |
| 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| объектов регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам проведения лабораторных и экспертных |
| 1.3. Проведение экспертных работ по снижению уровня выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и т.д. | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | Дураев М.А. – заместитель министра, Суге-Маадыр В.В. – начальник отдела государственного экологического надзора Минприроды РТ | работ можно установить уровень выбросов вредных (загрязняющих) веществ на объектах хозяйственной и иной деятельности подлежащих региональному государственному экологическому надзору |
| 1.4. Проведение исследовательских работ направленных на уточнение источников загрязнения в окружающую среду | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кудымова Е.Ю. – заместитель министра, Морта М.М. – начальник отдела государственной экологической экспертизы, лицензирования, охраны и мониторинга окружающей среды Минприроды РТ | научно-исследовательские работы или проведение независимых экологических экспертиз позволит выявить уровень загрязнения окружающей среды |
| 2. Подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы полезных ископаемых на территории Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Составление кадастра месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых Республики Тыва | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | Кудымова Е.Ю. – заместитель министра, Морта М.М. – начальник отдела государственной экологической экспертизы, лицензирования, охраны и мониторинга окружающей среды Минприроды РТ | позволит подготовить обзорную карту и пояснительную записку по месторождениям общераспространенных полезных ископаемых и участкам недр местного значения в разрезе муниципальных районов Республики Тыва |
| 2.2. Издание Территориального баланса запасов общераспространенных полезных ископаемых Республики Тыва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | Кудымова Е.Ю. – заместитель министра, Морта М.М. – начальник отдела государственной | типографическое издание Территориального баланса запасов общераспространенных полезных ископаемых Республики Тыва |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, контрольного события государственной программы | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | Результаты  (достижение плановых показателей) |
| 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | экологической экспертизы, лицензирования, охраны и мониторинга окружающей среды Минприроды РТ |  |
| 2.3. Издание Территориального кадастра месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых Республики Тыва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | Кудымова Е.Ю. – заместитель министра, Морта М.М. – начальник отдела государственной экологической экспертизы, лицензирования, охраны и мониторинга окружающей среды Минприроды РТ | типографическое издание Территориального кадастра месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых |
| 2.4. Проведение геологоразведочных и поисково-оценочных работ на общераспространенные полезные ископаемые на территории Республики Тыва | по мере поступления заявок | по мере поступления заявок | по мере поступления заявок | по мере поступления заявок | по мере поступления заявок | по мере поступления заявок | по мере поступления заявок | по мере поступления заявок | по мере поступления заявок | по мере поступления заявок | по мере поступления заявок | по мере поступления заявок | Кудымова Е.Ю. – заместитель министра, Морта М.М. – начальник отдела государственной экологической экспертизы, лицензирования, охраны и мониторинга окружающей среды Минприроды РТ | воспроизводство запасов общераспространенных полезных ископаемых на территории муниципальных районов Республики Тыва |
| 2.5. Проведение работ по геолого-экономической оценке ресурсной базы Республики Тыва по строительным материалам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | Кудымова Е.Ю. – заместитель министра, Морта М.М. – начальник отдела государственной экологической экспертизы, лицензирования, охраны и мониторинга окружающей среды Минприроды РТ | завершение работ, по геолого-экономической оценке ресурсной базы Республики Тыва для производства строительных материалов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, контрольного события государственной программы | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | Результаты  (достижение плановых показателей) |
| 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 2.6. Модернизация оснащения профильных специалистов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва современной оргтехникой и информационно-программными средствами, обеспечение хранения и систематизации полученной информации | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | Кудымова Е.Ю. – заместитель министра, Алдын-оол А.Х. – главный бухгалтер Минприроды РТ, Морта М.М. – начальник отдела государственной экологической экспертизы, лицензирования, охраны и мониторинга окружающей среды Минприроды РТ | обеспечение надлежащего картографического и аналитического информационного сопровождения |
| 3. Подпрограмма 3 «Обращение с отходами производства и потребления на территории Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Сбор, анализ и систематизация данных об объектах размещения отходов, организациях эксплуатирующих данные объекты, объеме накопленных и размещаемых отходов, а также создание информационной системы для удобства сдачи отчетности природопользователей по отходам | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | Дураев М.А. – заместитель министра, Суге-Маадыр В.В. – начальник отдела государственного экологического надзора Минприроды РТ | систематизированная информация (база данных) об объектах размещения отходов, организациях, эксплуатирующих данные объекты, объеме накопленных и размещаемых отходов;  анализ данных об объектах размещения отходов, каталог отходов по классам опасности |
| 3.2. Разработка проектно-сметной документации на проведение комплекса природоохранных и инженерно-технических мероприятий, направленных на восстановление и улучшение территории бывшего комбината «Тувакобальт» | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - | Кудымова Е.Ю. – заместитель министра, Морта М.М. – начальник отдела государственной экологической экспертизы, лицензирования, охраны и мониторинга окружающей среды Минприроды РТ | наличие проектно-сметной документации на проведение мероприятия «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт» позволит принять участие государственной программе Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы» в части субсидирования из федерального бюджета |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, контрольного события государственной программы | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | Результаты  (достижение плановых показателей) |
| 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 4. Подпрограмма 4 «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетам субъектов Российской Федерации |
| 4.1. Проведение комплексных экологических обследований территорий ООПТ регионального значения (паспортизация), а также территорий для последующего придания статуса особо охраняемых природных территорий регионального значения 1 природный парк – Шанчы, 1 государственный природный заказник регионального значения – Буура | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | Дураев М.А. – заместитель министра, Монгуш В.А. – директор ГКУ «Дирекция по ООПТ РТ»;  Донгак Э.И. – директор РГБУ «Природный парк «Тыва» | паспортизация существующих ООПТ регионального значения,  упразднение ООПТ, потерявших свое природоохранное значение и создание новых особо охраняемых природных территорий, оптимизация сети особо охраняемых природных территорий |
| 4.2. Проведение экологической экспертизы по материалам эколого-экономического обоснования создания нового ООПТ; | по мере поступления заявок | по мере поступления заявок | по мере поступления заявок | по мере поступления заявок | по мере поступления заявок | по мере поступления заявок | по мере поступления заявок | по мере поступления заявок | по мере поступления заявок | по мере поступления заявок | по мере поступления заявок | по мере поступления заявок | Кудымова Е.Ю. – заместитель министра,Морта М.М. – начальник отдела государственной экологической экспертизы, лицензирования, охраны и мониторинга окружающей среды Минприроды РТ | предупреждение возможных неблагоприятных воздействий на окружающую природную среду и связанных с ней социальных, экономических и других последствий реализации объекта экологической экспертизы |
| 4.3. Создание кадастра особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения Республики Тыва, а именно установление границ особо охраняемых природных территорий регионального значения и внесение сведений о границах в государственный реестр недвижимости | - |  | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | Дураев М.А. – заместитель министра, Монгуш В.А. – директор ГКУ «Дирекция по ООПТ РТ»;  Донгак Э.И. – директор РГБУ «Природный парк «Тыва» | создание документа, включающего в себя сведения о статусе этих территорий, об их географическом положении и границах, режиме особой охраны этих территорий, природопользователях, эколого-просветительской, научной, экономической, исторической и культурной ценности |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, контрольного события государственной программы | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | Результаты  (достижение плановых показателей) |
| 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 4.4. Обустройство (строительство уборных, ограждений, установка наружного освещения, мусорных контейнеров, а также приобретение оборудований) специально оборудованного места отдыха в рекреационной зоне особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы «Озеро Дус-Холь» | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - | Дураев М.А. – заместитель министра;  Монгуш В.А. – директор ГКУ «Дирекция по ООПТ РТ» | обустройство специально оборудованных мест отдыха на территории ООПТ регионального значения |
| 4.5. Создание и обустройство экологических троп на территории особо охраняемых природных территорий регионального значения | - | - | - | - |  | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | Дураев М.А. – заместитель министра, Монгуш В.А. – директор ГКУ «Дирекция по ООПТ РТ»; Донгак Э.И. – директор РГБУ «Природный парк «Тыва» | создание инфраструктуры для экологического туризма на территории особо охраняемых природных территорий регионального значения |
| 4.6. Изготовление и оборудование по всем периметрам границ особо охраняемых природных территорий регионального значения достаточными информационными знаками, аншлагами о режиме особо охраны ООПТ; | - | - | - | 31 декабря |  | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | Дураев М.А. – заместитель министра, Монгуш В.А. – директор ГКУ «Дирекция по ООПТ РТ»; Донгак Э.И. – директор РГБУ «Природный парк «Тыва» | соблюдение гражданами Республики Тыва и гостей республики установленного режима охраны ООПТ регионального значения |
| 4.7. Создание необходимой инфраструктуры на территории особо охраняемых природных территорий регионального значения | - | - | - | 31 декабря |  | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | Дураев М.А. – заместитель министра, Монгуш В.А. – директор ГКУ «Дирекция по ООПТ РТ»; Донгак Э.И. – директор РГБУ «Природный парк «Тыва» | обеспечение сохранности уникальных природных экосистем и биологического разнообразия на территории Республики Тыва |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, контрольного события государственной программы | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | Результаты  (достижение плановых показателей) |
| 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 4.8. Переиздание Красной книги Республики Тыва | - | - | 30 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Кудымова Е.Ю. – заместитель министра, Морта М.М. – начальник отдела государственной экологической экспертизы, лицензирования, охраны и мониторинга окружающей среды Минприроды РТ | обновление данных о состоянии и распространении редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, оценка состояния видов животного и растительного мира с целью внесения или исключения из Красной книги Республики Тыва. Типографическое издание Красной книги Республики Тыва по 500 экз. | ». |

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва О. Натсак